- Zápisnica 11

Téma stretnutia:	Vytvorenie hrubého plánu na letný semester

Šprint: –

Dátum: 18.02.2008

Miesto: D 214

Prítomný:

Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:	Bc. Jozef Demčák, Bc. Marián Bystričan, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc.  Michal Oláh

Neprítomní:

Zápis vyhotovil: Peter Fillo

Priebeh stretnutia

- Vytvorenie hrubého plánu na nastavajúci semester
– nasadenie projektu na TEAP, treba vykonať menšie zmeny pri odovzdávaní
– zahrnutie podpory testovanie pre programovací jazyk Java
– generovanie testovacích výstupov z ukážkového programu a testovacích 
– pridanie podpory pre odovzdanie viacerých súborov pre zahrnutie podpory C++
– generovanie rôznych štatistík a dashboardov
– pridanie organizátora termínov

- Diskusia k doterajším výsledkom a priebehu projektu
– šprinty ostávajú nezmenené
– postih za nesplnenie úloh v požadovanom čase a kvalite
– snažiť sa plniť pridelené úlohy v prvom týždni šprintu
– pridať tagy do SVN po ukončení šprintu
– TP Cup príprava na prezentáciu, do prípravy sa zapojí všetci
– úloha sa bude požadovať za splnenú len ak jej testy budú kompletné a akceptované
– pouvažovať nad použitím tučného testovacieho klienta (Selenium a pod)
– po každom šprinte sa dopisuje dokumentácia
– pri písaní dokumentácia a šprintov sa budeme striedať po šprintoch

Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prezentácia práce jednotlivých členov tímu

Marián Bystričan

–

Jozef Demčák

–

Peter Fillo

–

Peter Fridrich

–

Michal Oláh

–

# Nové úlohy

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0.1 | Dôkladne oboznámenie sa s testovaním | všetci | – | 18.02.2009 | 25.02.2009 |
| 6.0.2 | Upratanie agila | P. Fridrich | – | 18.02.2009 | 25.02.2009 |
| 6.0.3 | TP Cup | všetci | – | 18.02.2009 | 25.02.2009 |

# Definovanie úloh

- Dôkladne oboznámenie sa s testovaním

Všetci členovia tímu sa oboznámia s vytváraním testov a testovaním.

- Upratanie agila

Uzavretie všetkých minulých úloh, ktoré ostali otvorené. Zvážiť výhody a nevýhody novej verzie agila + prípadný upgrade.

- TP Cup

Dokončiť abstrakt, rozšírený abstrakt, priebežnú správu. Vytvoriť prezentáciu pre TP Cup. Tieto úlohy musia byť rovnomerne rozložené medzi všetkých členov tímu.