- Zápisnica 13

Téma stretnutia:	Zistenie stavu riešenia úloh a pomoc s problémami

Šprint: 6. šprint (25.02.2009 – 11.03.2009)

Dátum:	11.03.2009

Miesto:	Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomný:

Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:	Bc. Marián Bystričan, Bc. Jozef Demčák, Bc. Peter Fillo, Bc.  Michal Oláh

Neprítomní: Bc. Peter Fridrich

Zápis vyhotovil:	Bc. Michal Oláh

Priebeh stretnutia

- Prediskutovali sme ako bude tester fungovať pre viacero jazykov

Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Upraviť a doplniť testy na odovzdavnie zadaní | M. Oláh | 8. šprint – Zeta | 25.9.2009 | 11.03.2009 |  | Rozpracované |
| 8.2 | Rozchodiť rspec testy IO testera | M. Oláh | 8. šprint – Zeta | 25.9.2009 | 11.03.2009 |  | Rozpracované |
| 8.3 | Upraviť a doplniť testy na vytváranie zadaní | P. Fillo | 8. šprint – Zeta | 25.9.2009 | 11.03.2009 |  | Rozpracované |
| 8.4 | Upraviť a doplniť testy na výsledky pre pedagóga | P. Fillo | 8. šprint – Zeta | 25.9.2009 | 11.03.2009 |  | Rozpracované |
| 8.5 | Upraviť a doplniť testy na správu používateľov | P. Fridrich | 8. šprint – Zeta | 25.9.2009 | 11.03.2009 |  | Rozpracované |
| 8.6 | Upraviť a doplniť testy na vytvaranie IO testov | P. Fridrich | 8. šprint – Zeta | 25.9.2009 | 11.03.2009 |  | Rozpracované |
| 8.7 | Upraviť tester na testovanie viacerych programovacích jazykov | M. Bystričan | 8. šprint – Zeta | 25.9.2009 | 11.03.2009 |  | Rozpracované |
| 8.8 | Pridať rspec testy na IO testera | M. Bystričan | 8. šprint – Zeta | 25.9.2009 | 11.03.2009 |  | Rozpracované |

Prezentácia práce jednotlivých členov tímu

Michal Oláh

Má rozpracované testovanie odovzdávania zadaní a riešil niektoré technické probléme.

Marián Bystričan

Má hotovú  úpravu testera na Windows a bude pracovať na pridaní viacerých  programovacích jazykov.

Jozef Demčák

Pracoval na testoch na suvisiacich s cviceniami.

Peter Fillo

Pracoval na testoch súvisiacich s vytváraním zadaní a zoznamu výsledkov testov pre pedagóga.

Peter Fridrich

Pracoval na testoch na správu používateľov a vytváraní samotných testov. Mal technické problémy s testovacím frameworkom

# Nové úlohy

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Definovanie úloh

- Nové úlohy nevznikli, keďže sme mali priebežné stretnutie.

- Prílohy