- Zápisnica 16

Téma stretnutia:	Uzatvorenie 7.šprintu. Definícia požiadaviek pre 8.šprint.

Šprint:	8. šprint (25.03.2009 – 08.04.2009)

Dátum:	25.03.2009

Miesto:	Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomný:

Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:	Bc. Marián Bystričan, Bc. Jozef Demčák, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc. Michal Oláh

Neprítomní:

Zápis vyhotovil:	Peter Fillo

Priebeh stretnutia

- Objavené chyby a bugy. Dohodli sme sa na nasledovnom postupe pri objavení bugu. Ten, kto objaví chybu ju zapíše do agila ako bug a určí kto, je za chybu zodpovedný. Napíše testy do bugs.feature. Po jeho odstránení dotyčná osoba prehodí tento test z bugs.feature na prislúchajúce miesto.

- Potreba opraviť a dokončiť testy pre vytváranie testov.

- Dokončili sme príspevok na IIT SRC konferenciu do finálnej podoby.

Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prezentácia práce jednotlivých členov tímu

Michal Oláh

Úprava príspevku na IIT SRC podľa požiadaviek prof. Bielikovej. Prepísal chybové hlášky do slovenčiny. Refaktorizácia niektorých častí kódu a oprava nájdených bugov.

Marián Bystričan

Nastavenie a rozbehanie chroot. Opravenie bugu (input a output).

Jozef Demčák

Rozhranie pre vytváranie testov, dynamické pridávanie / odoberanie súborov. Zjednodušenie celkového vytvárania a úpravy testov.

Peter Fillo

–

Peter Fridrich

Testy na rozhranie vytvárania testov.

# Nové úlohy

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.01 | Použitie type namiesto is_input v testeri | M. Bystričan | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |
| 8.02 | Java výnimky presmerovať do stderr | M. Bystričan | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |
| 8.03 | Refaktoring testera | M. Bystričan | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |
| 8.04 | Skynet | M. Bystričan | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |
| 8.05 | Chroot – spúšťanie programov pod iným používateľom | M. Bystričan | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |
| 8.06 | Štatistiky – nájsť vhodný plugin | M. Oláh | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |
| 8.07 | Vyrobiť samotné štatistiky | M. Oláh | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |
| 8.08 | Zobraziť umiestnenie študenta po vyhodnotení | P. Fillo | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |
| 8.09 | Stránkovanie používateľov v časti administrácia | M. Oláh | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |
| 8.10 | Zobrazenie času behu testov pri výsledkoch pre admina/učiteľa | P. Fillo | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |
| 8.11 | Zobrazenie času behu testov pre študenta | P. Fillo | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |
| 8.12 | Filtrovanie vo výsledkoch len študentov, ktorý odovzdali | P. Fillo | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |
| 8.13 | Pridať rozšírenú možnosť pre max. čas pre rozhranie testov | P. Fillo | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |
| 8.14 | Sumárna obrazovka používateľa | P. Fillo | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |
| 8.15 | Preklik z detailu výsledkov | P. Fillo | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |
| 8.16 | Výsledky testy za 0 bodov prerobiť na OK/ZLE | P. Fillo | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |
| 8.17 | Timer a merač času behu testu | P. Fridrich | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |
| 8.18 | RSpec testy na modely | J. Demčák | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |
| 8.19 | Príklady pre C# | J. Demčák | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |
| 8.20 | Rozhranie testu – nedovoliť rovnaké názvy súborov | J. Demčák | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |
| 8.21 | Opraviť javascript pre rozhranie testov | J. Demčák | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |

Definovanie úloh

- Použitie type namiesto is_input v testeri

Tester bude využívať atribút type namiesto is_input. Pretože budeme pracovať s viacerými druhmi súborov.

- Java výnimky presmerovať do stderr

Presmerovať Java výnimky do stderr, lebo Java nemá stderr.

- Refaktoring testera

Celkovo upraviť, zefektívniť a odladiť celú knižnicu testera.

- Skynet

Naštudovať princípy fungovania skynetu. Nainštalovať a spustiť testovanie pod skynetom.

- Chroot – spúšťanie programov pod iným používateľom

Spúšťanie odovzdaných programov pod používateľom, ktorý ma obmedzené práva. Zvýšime tak bezpečnosť celej aplikácie.

- Štatistiky – nájsť vhodný plugin

Nájsť vhodný plugin pre grafy s možnosťou jednoduchej interakcie (napr.: zoom & move)

- Vyrobiť samotné štatistiky

Vytvoriť niektoré štatistiky v tomto plugine.

- počet odovzdaní + počet študentov, ktorý odovzdali v závislosti od času

- gaussova krivka, počet bodov  v závislosti od počtu ľudí (celkovo a pre cvičenia)

- Zobraziť umiestnenie študenta po vyhodnotení

Po odovzdaní a vyhodnotení odovzdania študenta, sa mu zobrazí jeho umiestnenie v porovnaní s ostatnými študentmi, ktorí odovzdali dané zadanie.

- Stránkovanie používateľov v časti administrácia

Administrácia používateľov sa stáva neprehľadná a stránka je moc veľká. Potreba pridať stránkovanie.

- Zobrazenie času behu testov pri výsledkoch pre admina/učiteľa

Pri detaile výsledkov daného zadania a určitého študenta treba zobraziť čas behu testu.

- Zobrazenie času behu testov pre študenta

Takisto je potrebné zobraziť čas behu testov aj pre študenta po odovzdaní a vyhodnotení.

- Filtrovanie vo výsledkoch len študentov, ktorý odovzdali

Vo výsledkoch treba pridať checkbox pre filtrovanie študentov, ktorý odovzdali dané zadanie, prípadne všetkých študentov.

- Pridať rozšírenú možnosť pre max. čas pre rozhranie testov

Upraviť rozhranie vytvárania, upravovania a detailu testov, kde pribudne možnosť max. času behu testu.

- Sumárna obrazovka používateľa

Vytvoriť novú obrazovku, ktorá bude zobrazovať výsledky všetkých odovzdaní daného používateľa.

- Preklik z detailu výsledkov

Spríjemniť rozhranie detailu výsledkov pre admina, tým že sa pridá odkaz z detailu odovzdania na výsledky pre dané zadanie a odkaz na sumárnu obrazovku používateľa.

- Výsledky testy za 0 bodov prerobiť na OK/ZLE

Pre testy za 0 bodov treba zobrazovať OK/ZLE, aby študent nebol frustrovaný, že odovzdal dobre urobené zadanie a má 0 bodov.

- Timer a merač času behu testu

Pridanie merania času pre jednotlivé testy. Nastavovanie timera pre max. čas behu testu ak bol tento čas pre daný test zadaný. Požiadavka z TEAP.

- RSpec testy na modely

Vytvoriť a otestovať modely pomocou rspec testov.

- Príklady pre C#

Vytvoriť príklady programov v C# pre všetky možné typy chybových stavov.

- Rozhranie testu – nedovoliť rovnaké názvy súborov

Pri vytváraní testov treba zamedziť možnosti vytvoriť dva vstupy alebo dva výstupy s rovnakým názvom súboru.

- Opraviť javascript pre rozhranie testov

Opraviť a odladiť javascript pre rozhranie testov. Premiestniť ho do /Public/Javascripts.