- Zápisnica 17

Téma stretnutia:	Kontrola stavu 8. šprintu. Prezentácia doteraz vytvorenej práce.

Šprint:	8. šprint (25.03.2009 – 08.04.2009)

Dátum:	01.04.2009

Miesto:	Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomný:

Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:	Bc. Marián Bystričan, Bc. Jozef Demčák, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc. Michal Oláh

Neprítomní:

Zápis vyhotovil:	Peter Fillo

Priebeh stretnutia

- Treba dokončiť 7. šprint!

- Dokumentácia a zápisnice: ako bolo povedaná na začiatku letného semestra, jeden človek z tímu bude mať vždy na starosti 2 zápisnice (pre začiatok šprintu a pre stred šprintu) a dokumentáciu k danému šprintu. Pričom tieto dokumenty musia byť hotové po každom šprinte, aby nebol blokovaný ďalší, kto bude robiť zápisnice a dokumentáciu pre ďalší šprint.

- Potreba vloženie indexov na niektoré miesta do databázy, hlavne tam kde to ide pomaly a musí to byť rýchle (napr. odovzdávanie a zobrazovanie výsledkov).

- Menšia prednáška o indexoch a fungovaní databáz, tiež sme si aj demonštrovali vplyv použitia indexov na výkon a spôsob akým sa dá zistiť aké vyhľadávanie používa databáza pri rôznych dotazoch.

- Potreba čo najrýchlejšie dokončiť úpravy na knižnici tester, pretože blokuje vytváranie a spúšťanie testov.

Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.01 | Použitie type namiesto is_input v testeri | M. Bystričan | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |  | rozpracované |
| 8.02 | Java výnimky presmerovať do stderr | M. Bystričan | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |  | rozpracované |
| 8.03 | Refaktoring testera | M. Bystričan | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |  | rozpracované |
| 8.04 | Skynet | M. Bystričan | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |  | rozpracované |
| 8.05 | Chroot – spúšťanie programov pod iným používateľom | M. Bystričan | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |  | rozpracované |
| 8.06 | Štatistiky – nájsť vhodný plugin | M. Oláh | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 | 27.03.2009 | splnené |
| 8.07 | Vyrobiť samotné štatistiky | M. Oláh | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |  | rozpracované |
| 8.08 | Zobraziť umiestnenie študenta po vyhodnotení | P. Fillo | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |  | rozpracované |
| 8.09 | Stránkovanie používateľov v časti administrácia | M. Oláh | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 | 26.03.2009 | splnené |
| 8.10 | Zobrazenie času behu testov pri výsledkoch pre admina/učiteľa | P. Fillo | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |  | rozpracované |
| 8.11 | Zobrazenie času behu testov pre študenta | P. Fillo | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |  | rozpracované |
| 8.12 | Filtrovanie vo výsledkoch len študentov, ktorý odovzdali | P. Fillo | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |  | rozpracované |
| 8.13 | Pridať rozšírenú možnosť pre max. čas pre rozhranie testov | P. Fillo | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |  | rozpracované |
| 8.14 | Sumárna obrazovka používateľa | P. Fillo | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 | 30.03.2009 | splnené |
| 8.15 | Preklik z detailu výsledkov | P. Fillo | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 | 30.03.2009 | splnené |
| 8.16 | Výsledky testy za 0 bodov prerobiť na OK/ZLE | P. Fillo | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 | 26.03.2009 | splnené |
| 8.17 | Timer a merač času behu testu | P. Fridrich | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |  | rozpracované |
| 8.18 | RSpec testy na modely | J. Demčák | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |  | rozpracované |
| 8.19 | Príklady pre C# | J. Demčák | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |  | rozpracované |
| 8.20 | Rozhranie testu – nedovoliť rovnaké názvy súborov | J. Demčák | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 | 31.03.2009 | splnené |
| 8.21 | Opraviť javascript pre rozhranie testov | J. Demčák | 8. šprint – Theta | 25.03.2009 | 08.04.2009 |  | rozpracované |

Prezentácia práce jednotlivých členov tímu

Michal Oláh

Dokončenie úlohy 8.09 Stránkovanie používateľov v časti administrácia a 8.06 Štatistiky – nájsť vhodný plugin. Vytvoril demo-graf a naštudoval si fungovanie tohto nájdeného pluginu. Nainštalovanie a príprava skynetu.

Marián Bystričan

Dokončil nastavenie chrootu – spúšťanie testov po používateľom s obmedzenými právami. Refaktoring testera je ne 70% hotový.

Jozef Demčák

Oprava javascriptu, dokončenie úlohy 8.20 Rozhranie testu – nedovoliť rovnaké názvy súborov.

Peter Fillo

Dokončenie úlohy 8.14 Sumárna obrazovka používateľa a 8.15 Preklik z detailu výsledkov. Pridanie do zobrazovania výsledkov checkbox pre filtrovanie študentov, ktorý odovzdali dané zadanie.

Peter Fridrich

Úprava modelu: pridanie položky running_time do Test_results. Pridanie merača času behu testu.

# Nové úlohy

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.22 | Dokumentácia za 7. šprint | J. Demčák | 8. šprint – Theta | 01.04.2009 | 04.04.2009 |

Definovanie úloh

- Dokumentácia za 7. šprint

Treba dokončiť dokumentáciu za 7. šprint, čím skôr tým lepšie.