Portál pre časopis

Dokument k riadeniu projektu

Tím:  13 – POWERKings

Vedúci projektu: RNDr. Marta Gnipová

Odbor: 	Softvérové inžinierstvo,

Informačné systémy

Akademický rok: 2008 / 2009

Dátum: 13. Novembra 2008

Autori:	Bc. Milan Baran

Bc. Peter Benický

Bc. Július German

Bc. Ivan Potančok

Bc. Roman Šelmeci

Bc. Jozef Tomek

- História vývoja dokumentu

Tabuľka 1 – história vývoja dokumentu

| Dátum | Verzia dokumentu | Popis zmeny | Autori |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.11.2008 | 1 | Vytvorenie dokumentu | Bc. Jozef Tomek |

- Obsah

História vývoja dokumentu	I

Obsah	II

0.	Úvod	IV

0.1.	Prehľad dokumentu	IV

0.2.	Zoznam tabuliek a obrázkov	V

1	Ponuka	1-1

1.1	Úvod	1-1

1.2	Členovia tímu	1-1

1.2.1	Bc. Ivan Potančok	1-1

1.2.2	Bc. Peter Benický	1-1

1.2.3	Bc. Július German	1-2

1.2.4	Bc. Roman Šelmeci	1-2

1.2.5	Bc. Jozef Tomek	1-2

1.2.6	Bc. Milan Baran	1-3

1.3	Motivácia	1-3

1.4	Hrubá špecifikácia	1-4

1.4.1	čo systém bude obsahovať	1-4

1.4.2	užívateľ	1-4

1.4.3	časopis	1-4

1.4.4	možné rozšírenia	1-4

1.4.5	Použiteľné softvérové technológie	1-4

1.4.6	Hardvérová infraštruktúra	1-5

1.5	Zdroje	1-5

1.6	Zoradenie tém podľa priority	1-5

1.7	Rozvrh členov tímu	1-6

1.8	Prílohy	1-7

2	Úlohy členov tímu	2-1

2.1	Role členov tímu	2-1

2.2	Krátkodobé úlohy členov tímu	2-1

2.3	Autorstvo častí tímovej dokumentácie	2-2

3	Plán projektu	3-1

3.1	Zimný semester	3-1

3.2	Návrh plánu na letný semester	3-2

4	Použité nástroje	4-1

4.1	Manažment úloh	4-1

4.2	Komunikácia	4-1

5	Štandardy písania a kódovania	5-1

5.1	Adresárová štruktúra	5-1

5.2	Názvy súborov a tried	5-1

5.2.1	Controller	5-1

5.2.2	Components	5-1

5.2.3	Models	5-1

5.2.4	Views	5-2

5.2.5	Helspers	5-2

5.3	Konvencie modelu a databázy	5-2

5.3.1	Názvy tabuliek	5-2

5.3.2	Primárny kľúč	5-2

5.3.3	Cudzie kľúče	5-2

5.3.4	Spojovacia tabuľka pri väzbe N:M	5-2

5.4	Konvencie Controlleru	5-2

5.5	Konvencie Pohľadov	5-2

6	Zápisnice zo stretnutí	6-1

6.1	Šablóna zápisnice	6-1

6.2	Vytvorené zápisnice	6-4

Zápisnica zo stretnutia číslo 1	6-5

Zápisnica zo stretnutia číslo 2	6-7

Zápisnica zo stretnutia číslo 3	6-10

Zápisnica zo stretnutia číslo 4	6-12

Zápisnica zo stretnutia číslo 5	6-14

7	Prezentácie	7-1

7.1	Prezentácia k ponuke	7-1

8	Preberacie protokoly	8-1

- Úvod

Účelom tohto dokumentu je zdokumentovať riadenie tímového projektu s názvom Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska, ktorý rieši náš tím, tím číslo 13 s menom POWERKings. Projekt riešime v rámci predmetov Tvorba softvérového systému v tíme a Tvorba informačného systému počas dvoch semestrov 1. ročníka nášho inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2008 / 2009. Obsahom tejto kapitoly je stručný prehľad o štruktúre tohto dokumentu.

  - Prehľad dokumentu

Prvá kapitola Ponuka obsahuje text ponuky, ktorou sme na začiatku prvého semestra riešenia tohto projektu ako tím uchádzali o túto tému. Ponuka obsahuje krátky úvod, predstavenie členov nášho tímu, ich znalostí a skúseností, sekciu venovanú motivácii uchádzania sa o danú tému a časť opisujúcu hrubý návrh systému. Ponuka tu nie je uvedená v pôvodnej forme ale je formátovaná v súlade s formátovaním tohto dokumentu.

Obsahom druhej kapitoly Úlohy členov tímu je opis úloh členov tímu počas riešenia projektu. Je tu uvedené pridelenie dlhodobých rolí jednotlivým členom tímu, sumarizované krátkodobé úlohy členov a taktiež informácie o autorstve jednotlivých častí dokumentácie k tímovému projektu.

Kapitola číslo tri, Plán projektu, obsahuje plán prác na zimný semester, ktorého sme sa pri riešení projektu pridŕžali a tiež hrubý návrh plánu na letný semester.

V kapitole Použité nástroje sú opísané technológie a prostriedky, ktoré náš tím počas riešenia projektu využíval za účelom manažmentu, koordinácie a komunikácie.

Náplňou kapitoly Štandardy písania a kódovania je súhrn pravidiel, ktorých sa pridŕžame pri tvorbe všetkých zdrojových kódov systému.

Kapitola Zápisnice zo stretnutí obsahuje šablónu zápisníc a všetky doposiaľ vypracované zápisnice z  pravidelných stretnutí tímu.

V kapitole Prezentácie možno nájsť všetky tímov vytvorené prezentácie súvisiace s riešením projektu vložené v pôvodnej forme.

V ôsmej kapitola Preberacie protokoly možno nájsť protokoly potvrdzujúce prebratie príslušných dokumentov odovzdávaných vedúcej tímu RNDr. Marta Gnipová a tiež tímu číslo 11 na posúdenie.

  - Zoznam tabuliek a obrázkov

Tabuľka 1 – história vývoja dokumentu	I

Tabuľka 2 – role a dlhodobé úlohy členov tímu	2-1

Tabuľka 3 – najvýznamnejšie krátkodobé úlohy členov tímu	2-2

Tabuľka 4 – autorstvo častí projektovej dokumentácie	2-2

Tabuľka 5 – plán práce tímu v zimnom semestri	3-1

Tabuľka 6 – hrubý náčrt plánu na letný semester	3-2

# Ponuka

## Úvod

Tento dokument vznikol pre potreby predmetu “Tvorba softvérového - informačného projektu v tíme 1”. Autori dokumentu očakávajú  aspoň základné znalosti a prehľad čitateľa v oblasti webových technológií a súčasných trendov.

Účelom dokumentu je prezentovať členov nášho tímu a to hlavne ich kvality a prínos pre tím. Vzhľadom k dlhodobému pôsobeniu väčšiny členov v tíme v oblasti webov a webových technológií, a teda záujmu tímu ako celku o získanie webovo orientovanej témy, budú spomínané referencie, skúsenosti a znalosti predovšetkým z tejto oblasti.

## Členovia tímu

### Bc. Ivan Potančok

Tvorbe webových stránok, prezentácií a portálov sa venujem už niekoľko rokov na profesionálnej úrovni. Mám za sebou množstvo úspešných projektov či už ako grafik alebo ako programátor. Kľúčové znalosti a technológie:

dizajn stránok (photoshop, flash, illustrator..)

užívateľské rozhrania

programovanie (php5, xhtml, css, javascript...)

tvorba firemnej identity

Mám 8 rokov skúseností s tvorbou webových stránok.

Excelentné znalosti:	XHTML, CSS, Flash ActionScript 2, Shell Script (bash)

Základné znalosti:	PHP, SQL, Javascript, Java, C, UNIX C, XML

Pracoval ako web dizajnér pre firmy ako:

Canubia, Interway, KGP, Obalotava, Open public profile, Openit, Tempest, Webra solution, Sluzby.cz

pre klientov ako:

ADT-systems, BontonFilm, Daniela Edlingerova, Emsisoft, Palace cinemas, Itafilm, ING, Kodak, Spa Sliac, Semmelrock, Slovensky plynarensky priemysel, Slovak telecom

V projekte využijem naplno svoj talent, estetické cítenie a zmysel pre detail.

Bc. Peter Benický

(peter@benicky.eu)

Absolvoval som bakalárske štúdium v odbore Informatika študijný program Informatika na FIIT a momentálne som študentom študijného programu Informačné systémy. Svoju bakalársku prácu som vypracoval na tému „Fórum Predmetu“. Mám praktické skúsenosti s technológiou Java EE, Java SE a niektorými príslušnými aplikačnými rámcami implementujúcimi architektonické a návrhové vzory ako napríklad Struct. Veľmi dobré skúsenosti mám taktiež s jazykom PHP a príslušným aplikačným rámcom implementujúcim vzor MVC, CAKE. Pomocou uvedených technológii, predovšetkým však pomocou PHP, CAKE som vytvoril v minulosti mnohé reálne nasadené webové aplikácie rozmanitého druhu. Pomerne rozsiahle skúsenosti mám taktiež s tvorbou grafických návrhov(CSS, XHTML, JavaScript) a s navrhovaním a prácou s databázami. Momentálne pracujem ako freelance web devoloper. Moju prácu si môžete pozrieť na adrese http://peter.benicky.eu, s posledných projektoch spomeniem http://www.dnb.sk, http://www.dogbuy.co.uk, http://www.inzer.sk, http://www.interier-extravaganza.sk/, http://peter.benicky.eu/drumb.html, http://www.bontonfilm.sk/ a iné.

### Bc. Július German

Webovým technológiám sa venuje niekoľko rokov. Predovšetkým oblasti tvorby intranetových aplikácií (uplynulý polrok zamestnaný na trvalý pracovný pomer ako deweloper vo firme Positive).

Kľúčové znalosti:

- programovanie (php5 + framework CakePHP + CMS Wordpress)

- databázy (MySQL, PgSQL – základy)

- ďalšie technológie (HTML, JavaScript, CSS..)

Referencie:

- ICM(Insurance Contract Management) – intranetovo orientovaný poistovací systém pre poistovacích maklérov

- www.modrachalupka.sk – webová stránka založená na CMS Wordpress

Bc. Roman Šelmeci

(selmeci.roman@gmail.com)

Som absolventom 1. stupňa vysokoškolského štúdia v obore Informatika. Počas svojho štúdia som sa oboznámil a venoval som sa programovaniu v objektovo orientovaných jazykoch Java pre SE, C#. Pri svojom štúdiu som mal možnosť stretnúť sa aj s jazykmi C, C++. Vo svojej bakalárskej práce som skúmal možnosti tvorby programov pomocou kombinácie aspektovo-orientovaných návrhových vzorov a teda mám skúsenosti aj s aspektovo orientovanými jazykmi AspectJ a CaesarJ a poznám aj rôzne návrhové vzory, či už z objektovo orientovanej paradigmy, tak aj s aspektovo orientovanej paradigmy. V poslednej dobe sa oboznamujem s problematikou JSP, EJB, Ajax v kombinácii s Java EE. Počas štúdia som pracoval na projektoch zameraných na automatizáciu ľudskej činnosti na rôznych úrovniach firemného prostredia.

### Bc. Jozef Tomek

Už počas štúdia na 8-ročnom gymnáziu so zameraním na matematiku a informatiku v Bratislave som sa okrem iného oboznámil fenoménom HTML, programovaním v jazyku PHP a taktiež som získal skúsenosti so skriptovaním v jazyku JavaScript. Moje bakalárske štúdium odboru Informatika bolo východiskom pre oboznámenie sa s ďalšími široko používanými technológiami akými sú SQL, XML, xHTML, CSS, CVS hlavne však s programovaním v programovacom jazykom Java SE. Voľbou a absolvovaním predmetu Vývoj programov pre platformu Java 2 som si moje vedomosti a zručnosti s touto technológiou ešte viac prehĺbil, čo som zužitkoval aj pri vypracovávaní mojej bakalárskej práce na tému Prídavný modul pre Total Commander, kedy som úspešne implementoval navrhnutý prídavný modul práve v jazyku Java. Okrem práci na projektoch v rámci môjho doterajšieho vysokoškolského štúdia som taktiež pracoval na rozsiahlejšom projekte pre firmu Sauter Building Control Slovakia s.r.o, kde som sa podieľal na všetkých fázach vývoja softvérového riešenia pre platformu Java SE postaveného na princípe servisne orientovanej architektúry, ktorý je v súčasnosti nasadený v prevádzke. Momentálne sa nepodieľam na riešení nejakých mimoškolských projektov, čo mi umožní naplno sa venovať inžinierskemu štúdiu a tímovému projektu obzvlášť.

Bc. Milan Baran

(mnemoni@gmail.com)

Venujem sa predovšetkým tvorbe webových aplikácií so zameraním na technológiu JSP, platformu Java EE a využitie frameworkov Struts a Hibernate. Ako java-programátor som pracoval na dvoch interných projektoch medzinárodnej spoločnosti. Oba projekty boli webové aplikácie vytvorené na platforme Java EE. Obe aplikácie boli nasadené na aplikačnom serveri Apache Tomcat a ich údaje boli spravované databázovým systémom MySQL. Na správu verzií zdrojových súborov aplikácií som používal CVS. V rámci svojej bakalárskej práce s názvom Fórum predmetu som pracoval s vyššie uvedenými technológiami. Ako študent bakalárskeho štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií som absolvoval predmety Databázové systémy, Princípy softvérového inžinierstva. Získané znalosti z týchto predmetov mi môžu výrazne napomôcť pri tvorbe informačného systému tohto typu.

## Motivácia

Ako už bolo spomenuté v úvode, zloženie nášho tímu vzhľadom na doterajšiu prax a kľúčové znalosti - schopnosti, predurčuje náš tím pre výber webovo orientovanej témy. Konkrétne ide o tému: „Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska (Časopis)“. Výber tejto témy nie je vôbec náhodný. Väčšina z nás pochádza z hornatejších častí Slovenska. Pobyt v Bratislave spôsobuje o to intenzívnejšie uvedomovanie si tejto skutočnosti. Návraty domov a hlavne plánovanie rôznych výletov do okolitých hôr je jedna z veci, ktorá nie len nás ale aj mnohých ľudí z nášho okolia drží „nad vodou“. V súčasnosti existuje niekoľko portálov, či už horolezeckých alebo turistických, českých či slovenských, kde sa dá nájsť množstvo článkov o Slovenských horách a túrach v nich. Samotné spracovanie týchto portálov je však značne neintuitívne, zložité a hlavne časovo veľmi náročné. Taktiež mnohé články tu prezentované sú subjektívne, protirečiace alebo inak metúce. Časopis Krásy Slovenska ma dlhoročnú tradíciu. Informácie o túrach prezentovaných práve na jeho stránkach sú oveľa hodnovernejšie a hlavne komplexnejšie spracované. Tieto fakty dávajú dostatočné predpoklady pre uchytenie sa vhodne vytvoreného portálu medzi širokou komunitou turistov.

A prečo sme práve my tí najvhodnejší?

- Máme v tíme dostatočných a hlavne skúsených odborníkov pre túto oblasť (viď. opis členov a tiež prílohy v závere).

- Máme v tíme výborného grafika (viď. prílohy).

- Projekt považujeme za konštruktívny a perspektívny.

- Máme prehľad v problémovej oblasti (poznáme a používame existujúce turistické portály fóra stránky).

A čo je najdôležitejšie, máme vzťah k horám a prírode (členstvo v Klube Slovenských turistov, členstvo v horolezeckom klube JAMES).

## Hrubá špecifikácia

### čo systém bude obsahovať

popis, recenzia lokality

fotogaléria lokality

pridanie fotky do google maps

vyznačenie miesta pomocou google maps

vytvorenie trasy v google maps

komentáre užívateľov

hodnotenie užívateľov

registrácia, prihlásenie užívateľov

história lokality - všetko čo bolo napísané o lokalite v časopisoch, knižkách

odporúčania a tipy

rozšírené vyhľadávanie - podľa lokality, kľúčového slova,

náročnosť trasy, výstupu

fórum - rôzne témy (tipy, vybavenie, fotografia, huby, ...)

tagy(štítky) - slúžia na prepojenie každej entity v systéme

multimédia - pridanie videa, zvukového záznamu

RSS notifikácia

prístup cez mobil

výstup pre tlač

optimalizácia pre vyhľadávače

### užívateľ

- profil

- história, kde všade užívateľ už bol

- interná pošta

- pozvánky na túry - zdieľanie, mejlová pozvánka

- priatelia

### časopis

- prezeranie archívu

- elektronická objednávka

- rôzne typy práv: užívateľ, moderátor, redaktor, administrátor

### možné rozšírenia

- podcasty

- tatrapay, paypal pre objednávku

- eshop - mapy, bedekre, drobné darčekové predmety

### Použiteľné softvérové technológie

- Front-end: webové aplikácie – HTML, CSS,  XML, JavaScript, PHP

- Back-end (biznis a databázová vrstva) – PHP

### Hardvérová infraštruktúra

- Webový server (apache, ...)

- Databázový server (Oracle, PostgreSQL, MySQL)

## Zdroje

- [1] HIKING.SK - Posledná zastávka pred cestou na hory www.hiking.sk 28.9.2008

- [2] KST - Klub slovenských turistov – Home www.kst.sk 28.9.2008

- [3] james.sk - www.james.sk 28.9.2008

- [4] Lezec - www.lezec.cz 28.9.2008

- [5] climb.sk - www.climb.sk 28.9.2008

## Zoradenie tém podľa priority

- Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska (Casopis)

- Webové stránky pre ideálnu cestovnú kanceláriu (Cestovka)

- Organisti (Organisti)

- Báza znalostí a zručností študentov (Znalosti)

- Digitálne mapy (Dig-Mapy)

- Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2009 (Europrix)

- Odovzdávanie, kontrola a hodnotenie zadaní (Zadania)

- Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov (Sociálne siete)

- Tvorba rozvrhov (Rozvrhy)

- Knižnica webových vizualizačných nástrojov (Web-Viz)

- Modelovanie a simulácia cestnej dopravy (Doprava)

- Automatické budovanie databázy ohlasov (Ohlasy)

- Správa rozširujúcich modulov jazyka Lua (Lua)

- Simulátor teórie automatov (Automaty)

- Vizualizácia softvérových artefaktov v 3D priestore (3DVizual)

- RoboCup – nové stratégie (RoboCup 2D)

- Robocup – tretí rozmer (RoboCup 3D)

## Rozvrh členov tímu

## Prílohy

Modrá chalúpka – http://modrachalupka.sk/

# Úlohy členov tímu

Táto kapitola sumarizuje úlohy jednotlivých členov tímu počas doby trvania projektu. V časti Role členov tímu sú uvedené dlhodobé role členov tímu, tak ako im boli na základe vzájomnej diskusie pridelené na prvých stretnutiach k projektu. Aké krátkodobé, pre riešenie projektu kľúčové úlohy mali jednotlivý členovia tímu počas jeho trvania, možno nájsť v časti Krátkodobé úlohy členov tímu. V poslednej časť s názvom Autorstvo častí tímovej dokumentácie je uvedené, kto sa podieľal na tvorbe jednotlivých častí celej dokumentácie k tímovému projektu zloženej z projektovej dokumentácie a dokumentu k riadeniu projektu.

## Role členov tímu

Na prvých pravidelných stretnutiach tímu boli po vzájomnej diskusií členov a vedúcej tímu berúc do úvahy rozsah projektu identifikované role potrebné pre zabezpečenie efektivity budúcej práce tímu. Následne boli tieto role spolu s dlhodobými úlohami pridelené jednotlivým členom tímu na základe ich zručností a doterajších skúseností. V Tabuľka 2 sa nachádza pridelenie týchto rolí a úloh jednotlivým členom, spolu s opisom náplne práce vyplývajúcej z pridelenej role resp. úlohy.

Tabuľka 2 – role a dlhodobé úlohy členov tímu

| Osoba | Rola | Popis |
| --- | --- | --- |
| Bc. Milan Baran | Manažér vývoja a kvality | kontroluje proces vytvárania produktu a výsledok projektu, koordinuje testovanie |
| Bc. Peter Benický | Vedúci programátor | definuje štábnu kultúru kódu, navrhuje a koordinuje samotnú implementáciu, zlučuje prácu iných členov do celku |
| Bc. Július German | Zástupca vedúceho, manažér plánovania | manažuje plán práce pre členov tímu, sleduje jeho dodržiavanie, podáva správy o stave projektu |
| Bc. Ivan Potančok | Vedúci tímu, grafický dizajnér | koordinuje a motivuje všetkých členov tímu, informuje vedúceho projektu o aktuálnom stave, navrhuje dizajn používateľského rozhrania |
| Bc. Roman Šelmeci | Manažér podporných prostriedkov | zabezpečuje prostriedky na vývoj, rieši manažment verzií a konfigurácií |
| Bc. Jozef Tomek | Vedúci dokumentarista, správca web prezentácie projektu | koordinuje práce na tvorbe dokumentácie, zjednocuje časti dokumentácie od iných členov do celku, aktualizuje web prezentáciu projektu |

## Krátkodobé úlohy členov tímu

Okrem dlhodobých úloh resp. rolí boli počas doby riešenia projektu jednotlivým členom tímu prideľované aj krátkodobé úlohy, podľa vytvoreného plánu a aktuálneho stavu projektu. V Tabuľka 3 sú uvedené tie pre napredovanie projektu najdôležitejšie z nich. Kompletné informácie o všetkých krátkodobých úlohách, ktoré boli pridelené členom tímu počas riešenia projektu, možno nájsť v zápisniciach zo stretnutí v 6 kapitole Zápisnice zo stretnutí.

Tabuľka 3 – najvýznamnejšie krátkodobé úlohy členov tímu

| Týždeň | Členovia tímu | Úlohy |
| --- | --- | --- |
| 3 | Bc. Ivan Potančok | Vytvorenie web prezentácie projektu |
|  | všetci | Rozdelenie funkcií v tíme |
|  | všetci | Preštudovanie súčasného stavu |
| 4 | všetci | Vytvorenie návrhu špecifikácie |
|  | Bc. Július German | Prieskum v oblasti nástrojov pre manažment tímu |
| 5 | všetci | Spísanie špecifikácie požiadaviek |
|  | Bc. Július German | Výber nástroja pre manažment tímu |
| 6 | Bc. Milan Baran Bc. Peter Benický | Identifikácia entít a určenie vzťahov medzi nimi (logický model) |
|  | Bc. Ivan Potančok | Vytvorenie dizajnu pre portál |
|  | Bc. Július German | Spísať štandardy kódovania |
| 7 | Bc. Roman Šelmeci | Spracovať časť dokumentu - analýza |
|  | Bc. Milan Baran, Bc. Peter Benický | Spracovať časť dokumentu - návrh riešenia |
|  | Bc. Július German | Spracovať časť dokumentu - návrh na použité technológie |
|  | Bc. Jozef Tomek | Spracovať časť dokumentu - špecifikáciu požiadaviek, Vytvoriť dokument k riadeniu projektu |
|  | Bc. Ivan Potančok | Spracovať časť dokumentu – návrh rozhrania |
| 8 | Bc. Jozef Tomek | Zjednotiť dokumentáciu |

## Autorstvo častí tímovej dokumentácie

Tabuľka 4 sumarizuje autorstvo jednotlivých častí projektovej dokumentácie.

Tabuľka 4 – autorstvo častí projektovej dokumentácie

| Kapitola | Názov | Autori |
| --- | --- | --- |
| 0 | Úvod | Bc. Jozef Tomek |
| 1 | Opis riešeného problému | Bc. Jozef Tomek |
| 2 | Analýza oblasti | Bc. Július German , Bc. Roman Šelmeci |
| 2.1.1 | Krásy Slovenska | Bc. Roman Šelmeci |
| 2.1.2 | Portál HIKING.SK | Bc. Július German |
| 2.1.3 | PC REVUE | Bc. Roman Šelmeci |
| 2.1.4 | Horská záchranná služba | Bc. Július German |
| 2.1.5 | Climb.sk | Bc. Július German |
| 2.1.6 | James.sk – Jamesák | Bc. Július German |
| 2.1.7 | Zhodnotenie | Bc. Roman Šelmeci |
| 2.2 | Analýza technológií | Bc. Július German |
| 3 | Špecifikácia požiadaviek | Bc. Jozef Tomek |
| 4 | Špecifikácia funkcionality | Bc. Roman Šelmeci |
| 5 | Návrh systému | Bc. Milan Baran, Bc. Peter Benický, Bc. Ivan Potančok |
| 5.1 | Architektúra systému | Bc. Milan Baran |
| 5.2 | Moduly systému | Bc. Peter Benický |
| 5.3 | Logický model údajov | Bc. Peter Benický |
| 5.4 | Používateľské rozhranie systému | Bc. Milan Baran |
| 5.4.2 | Prezentačné rozhranie systému | Bc. Milan Baran, Bc. Ivan Potančok |
| 6 | Použité zdroje | Bc. Jozef Tomek |

# Plán projektu

Táto kapitola obsahuje plány práce tímu vytvorené počas obdobia riešenia projektu. V podkapitole Zimný semester možno nájsť plán, ktorého sa tím držal pri riešení projektu v zimnom semestri a podkapitola s názvom Návrh plánu na letný semester sa venuje plánu práce na letný semester navrhnutému v 8 týždni riešenia projektu.

## Zimný semester

V tejto podkapitole sa nachádza plán práce tímu na projekte počas trvania zimného semestra. Plán je v Tabuľka 5 zobrazený v prehľadnej tabuľkovej forme, kde možno nájsť okrem údajov o naplánovaných činnostiach pre jednotlivé týždne semestra spolu s pridelením zodpovednosti k nim aj informáciu, kedy bol dovtedy navrhnutý plán upravovaný.

Tabuľka 5 – plán práce tímu v zimnom semestri

| Týždeň | Úlohy | Zodpovedná osoba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MB | PB | JG | IP | RŠ | JT |
| 1 týždeň - vytvorenie plánu prvých 5 týždňov (z časti daný harmonogramom predmetu) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zoznámenie členov tímu Vypracovanie ponuky | X X | X X | X X | X X | X X | X X |
| 2 | Odovzdanie ponuky | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Zoznámenie sa s vedúcou projektu Definícia požiadaviek | X X | X X | X X | X X | X X | X X |
| 4 | Spustenie webového sídla Definovanie rolí členov tímu Analýza požiadaviek | X X | X X | X X | X X X | X X | X X |
| 5 | Analýza požiadaviek Stretnutie s klientom Presun web prezentácie projektu na školský server Vytvorenie plánu práce na zostávajúci čas semestra | X X X X | X X X | X X X | X X X X | X X X | X X X |
| 6 týždeň - definovanie plánu práce na zvyšok semestra |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Formulácia špecifikácie požiadaviek Práca na dokumentácii Návrh databázy Práca na dizajne | X | X X | X X | X X | X | X X |
| 7 | Práca na dokumentácii Práca na prototype Práca na dizajne Konečný návrh databázy | X X | X X X | X | X X | X | X |
| 8 | Vypracovanie preberacieho protokolu Odovzdanie tímovej dokumentácie Práca na posudku iného tímu Práca na prototype | X X X | X X X | X X X | X X X | X X | X X X |
| 9 | Vypracovanie posudku dokumentácie iného tímu Odovzdanie posudku Práca na prototype Zjemnenie plánu práce na zostávajúci čas semestra | X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | X X X X |
| 10 | Vyhodnotenie posudku Práca na zistených nedostatkoch Práca na prototype | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X |
| 11 | Integrácia prototypu Testovanie | X | X | X |  | X | X |
| 12 | Odovzdanie prototypu Odovzdanie dokumentácie Prezentácia | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X |

## Návrh plánu na letný semester

V tejto časti možno nájsť hrubý náčrt plánu práce tímu na obdobie druhého semestra riešenia projektu - letného semestra akademického roku 2008 / 2009. V Tabuľka 6 sú pre každý týždeň semestra vymenované naplánované úlohy.

Tabuľka 6 – hrubý náčrt plánu na letný semester

| Týždeň | Úlohy |
| --- | --- |
| 1 | Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov Zjemnenie plánu na letný semester |
| 2 | Rozdelenie úloh v letnom semestri Dopracovanie zistených nedostatkov Zakomponovanie zmien do dokumentácie |
| 3 | Dopracovanie zistených nedostatkov Zakomponovanie zmien do dokumentácie Podrobnejší návrh riešenia |
| 4 | Definovanie plánu integrácie a overovania riešenia Implementácia častí systému |
| 5 | Implementácia častí systému |
| 6 | Implementácia častí systému |
| 7 | Implementácia častí systému Integrácia systému |
| 8 | Implementácia častí systému Doplnenie dokumentácie Integrácia systému |
| 9 | Doplnenie dokumentácie Integrácia systému Testovanie systému |
| 10 | Odovzdanie produktu a dokumentácie Nasadenie systému |
| 11 | Prevádzka a údržba systému Testovanie systému |
| 12 | Odovzdanie finálneho výsledku projektu |

# Použité nástroje

Táto kapitola vymenováva a opisuje nástroje, ktoré náš tím využíval pri riešení projektu. Z rozsahu projektu, teda z faktu že ho rieši tím šiestich študentov počas dvoch semestrov svojho štúdia, priamo vyplývala potreba použitia nejakého nástroja pre manažment projektov. Po analýze existujúcich a pre tím dostupných nástrojov sme sa rozhodli pre v súčasnosti veľmi používanú aplikáciu dotProject. Tejto aplikácií sa venuje nasledujúca podkapitola.

Tak ako v každom tíme, aj v tom našom bolo nutné v dostatočnej miere zabezpečiť vnútornú komunikáciu. Okrem stretnutí tímu, či už tých pravidelných alebo aj stretnutí výnimočných, bolo nevyhnutné mať možnosť komunikovať s ostanými členmi tímu aj bez osobného kontaktu. Pre tieto účely sme samozrejme využili možnosti, ktoré nám dnes poskytuje Internet, čomu sa venuje druhá podkapitola.

## Manažment úloh

Aplikácia dotProject je webovo orientovaný voľne dostupný nástroj, určený na manažment projektov. Táto open source aplikácia je založená na technológiách PHP a Javascript, čo jej umožňuje poskytnúť používateľom web rozhranie prístupné cez štandardný internetový prehliadač, čiže rozhranie nevyžadujúce žiadnu inštaláciu dodatočného softvéru na stanici používateľa.

Nástroj dotProject je vybudovaný na modulárnom princípe, čo umožňuje rozširovať jeho funkcionalitu vytváraním nových modulov. Už základná konfigurácia však obsahuje množstvo modulov, ktoré poskytujú pomerne širokú funkcionalitu, ako napríklad správu spoločností, projektov, úloh, zdrojov, či tvorbu správ o stave projektu alebo diagramov úloh Pre potreby manažmentu riešeného projektu preto náš tím použil práve základnú konfiguráciu tejto aplikácie.

## Komunikácia

Na potrebnú komunikáciu v prípadoch, kedy nebolo možné, aby sa členovia tímu stretli navzájom, alebo s vedúcou projektu osobne, alebo si osobné stretnutie povaha situácie nevyžadovala, bola tímom využívaná možnosť komunikovať cez Internet. Jednak to bola komunikácia neinteraktívna prostredníctvom elektronickej pošty, pre účely čoho tím zriadil e-mailový alias powerkings.fiit@gmail.com. Taktiež členovia tímu na komunikáciu medzi sebou často využívali online komunikáciu v reálnom čase prostredníctvom siete ICQ.

# Štandardy písania a kódovania

## Adresárová štruktúra

Celá aplikácia bude mať nasledujúcu adresárovú štruktúru:

- app - samotná aplikácia, ďalej bude tento adresár rozvinutý

- cake - súbory frameworku CakePHP s ktorými budeme pracovať

- vendors - rozšírenia

Aplikačný adresár budeme ďalej v rámci nasledujúcej štruktúry:

- config – tento adresár bude obsahovať všetky konfiguračné súbory

- controllers – tu budú uložené aplikačné kontrolery a ich komponenty

- locale – prekladové texty

- models – bude obsahovať aplikačné modely

- plugins – tu budú rozširujúce balíky

- tmp – dočasné súbory používané aplikáciami

- vendors – všetky triedy a súbory tretích strán používané naším systémom

- views – všetky prezentačné súbory

- webroot – tu budú uložené súbory css štýlov, javascript skripty a obrázky

## Názvy súborov a tried

Vo všeobecnosti názvy súborov používajú na oddeľovanie slov v názve podčiarniky, zatiaľ čo názvy tried používajú takzvanú „velblúdiu“ anotáciu. Takže názov triedy bude vyzerať MojaTriedaClass, zatiaľ čo názov súboru bude moja_trieda_class.php.

### Controller

Pre triedy Controller-u bude názov triedy v tvare MojaTriedaController. Názov súboru bude následne moja_trieda_controller.php.

### Components

Pre triedy Componentov platí označenie MojaTriedaComponent. Podobne názov súboru bude moja_trieda.php.

### Models

Triedy modelov budeme označovať len ako NazovTriedy. Názov súboru bude v tomto prípade len nazov_triedy.php

### Views

Pohľady teda triedy View-u budeme označovať ako MojPohladView. Označenie súboru bude moj_pohlad.php

### Helspers

Pomocné triedy tzv Helpery budeme označovať ako MojHelper. Následne meno súboru bude moj_helper.php

## Konvencie modelu a databázy

Všetky názvy tabuliek, modelov atď. budeme zadávať v anglickom jazyku. CakePHP automaticky chápe anglické jednotné a množné čísla, takže sa vyhneme zbytočným nastavovaniam.

### Názvy tabuliek

Názvy tabuliek budeme zapisovať pomenovaním v množnom čísle jednotiek, ktoré uchovávajú.

### Primárny kľúč

Primárny kľúč budeme označovať v tabuľkách pomenovaním id.

### Cudzie kľúče

Cudzie kľúče budeme v tabuľkách označovať podľa tabuľky, kde sa pôvodne nachádzajú. Cudzí kľúč sa tvorí podľa konvencie jednotne_cislo_tabulky_cudzieho_kluca_id.

### Spojovacia tabuľka pri väzbe N:M

Tabuľky, ktoré sú vo väzbe N:M, abecedne zoradíme a následne novú tabuľku pomenujeme podľa konvencie nazov_prvej_tabulky_nazov_druhej_tabulky. Cudzie kľúče do spojovacej tabuľky vytvoríme podľa konvencií, ktoré sme si definovali vyššie, čiže article_id a tag_id.

## Konvencie Controlleru

Názvy tried Controllerov budeme vždy zapisovať v množnom čísle s „velblúďou“ anotáciou a s doplnkovým označením Controller. Napríklad PeopleController alebo LatestArticlesController. Pre zmenu viditeľnosti nejakej funkcie Controller-u budeme používať v názve danej funkcie úvodný podčiarnik.

## Konvencie Pohľadov

Názvy pohľadov sú definované podľa názvov funkcií kontrolerov, ktoré zobrazujú. Kľúč pre navigáciu v adresách je nasledovný: /aplikacny_adresar/nazov_controlleru/nazov_funkcie. Ak máme PagesControlller a jeho funkciu getData(), tak bude vyzerať odkaz na zavolanie danej funkcie: /app/pages/get_data. Samotný pohľad sa bude nachádzať v /app/views/pages/get_data.ctp.

# Zápisnice zo stretnutí

## Šablóna zápisnice

Táto kapitola obsahuje šablónu zápisnice, ktorú zapisovatelia z jednotlivých stretnutí použili pri tvorbe zápisnice z príslušného stretnutia. Šablóna zápisnice je tu uvedená v  pôvodnom formátovaní. Text v šablóne, ktorý je vyznačený červenou farbou písma a je podčiarknutý prerušovanou červenou čiarou, je určený na nahradenie aktuálnou informáciou, a slúži na definovanie formátu danej informácie.

Zápisnica zo stretnutia číslo 2

Názov projektu:	Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Vedúci projektu:	RNDr. Marta Gnipová

Téma stretnutia:	Pridelenie rolí, konzultácia k požiadavkám, prvotná špecifikácia dizajnu

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:	Streda, 15. Októbra 2008

Čas stretnutia:	11:00 – 12:20

Účasť členov tímu:

| Meno | Prítomný |
| --- | --- |
| Bc. Milan Baran |  |
| Bc. Peter Benický |  |
| Bc. Július German |  |
| Bc. Ivan Potančok |  |
| Bc. Roman Šelmeci |  |
| Bc. Jozef Tomek |  |

Správu vypracoval:	Bc. Jozef Tomek	Dňa: 21. Októbra 2008

PRIEBEH STRETNUTIA

- Určenie poradia, v akom sa budú členovia tímu striedať vo vedení budúcich stretnutí

ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vytvorenie tímovej stránky | Bc. Ivan Potančok | 8.10.2008 | 15.10.2008 | Ukončená 15.10.2008 |

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Vytvorenie návrhu špecifikácie | všetci | 22.10.2008 |

## Vytvorené zápisnice

Táto kapitola obsahuje všetky doposiaľ vytvorené zápisnice z pravidelných stretnutí členov a vedúcej tímu. Všetky tu uvedené zápisnice sú v nezmenenej forme, tak ako boli vypracované príslušným členom tímu, ktorý bol na dané stretnutie určený zapisovateľom.

Zápisnica zo stretnutia číslo 1

Názov projektu:	Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Vedúci projektu:	RNDr. Marta Gnipová

Téma stretnutia:	Úvodné stretnutie, zoznámenie sa, základné informácie o projekte

Miesto konania:	D112

Dátum stretnutia:	Streda, 8. Októbra 2008

Čas stretnutia:	11:00 – 12:20

Účasť členov tímu:

| Meno | Prítomný |
| --- | --- |
| Bc. Milan Baran |  |
| Bc. Peter Benický |  |
| Bc. Július German |  |
| Bc. Ivan Potančok |  |
| Bc. Roman Šelmeci |  |
| Bc. Jozef Tomek |  |

Správu vypracoval:	Bc. Július German	Dňa: 21. Októbra 2008

PRIEBEH STRETNUTIA

- Zoznámenie sa členov tímu s vedúcou projektu

- Zhodnotenie vypracovanej ponuky

- Hlbšie oboznámenie sa s projektom a jeho problematikou

- Tlmočenie predstáv a vízií pani vedúcej, ako by mal projekt vyzerať

- Oboznámenie sa so súčasným stavom portálu časopisu

- Stanovenie úloh a cieľov pre nasledujúce stretnutie

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vytvorenie tímovej stránky | Bc. Ivan Potančok | 15.10.2008 |
| 1.2 | Stanovenie poradia písania zápisnice | všetci | 15.10.2008 |
| 1.3 | Rozdelenie funkcií v tíme | všetci | 15.10.2008 |
| 1.4 | Určenie člena na správu webovej stránky | Bc. Ivan Potančok | 15.10.2008 |
| 1.5 | Preštudovanie existujúcej verzie stránky | všetci | 15.10.2008 |
| 1.6 | Preštudovanie existujúcich podobných stránok | všetci | 15.10.2008 |
| 1.7 | Zistenie štruktúry dát v digitalizovanej podobe | RNDr. Marta Gnipová | 15.10.2008 |

Zápisnica zo stretnutia číslo 2

Názov projektu:	Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Vedúci projektu:	RNDr. Marta Gnipová

Téma stretnutia:	Pridelenie rolí, konzultácia k požiadavkám, prvotná špecifikácia dizajnu

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:	Streda, 15. Októbra 2008

Čas stretnutia:	11:00 – 12:20

Účasť členov tímu:

| Meno | Prítomný |
| --- | --- |
| Bc. Milan Baran |  |
| Bc. Peter Benický |  |
| Bc. Július German |  |
| Bc. Ivan Potančok |  |
| Bc. Roman Šelmeci |  |
| Bc. Jozef Tomek |  |

Správu vypracoval:	Bc. Jozef Tomek	Dňa: 21. Októbra 2008

PRIEBEH STRETNUTIA

- Určenie poradia, v akom sa budú členovia tímu striedať vo vedení budúcich stretnutí

- Konzultácia k webovej prezentácii projektu

- Definovanie pre charakter projektu potrebných rolí

- Pridelenie určených rolí jednotlivým členom tímu

- Diskusia o požiadavkách na systém

- Diskusia k podobe web rozhrania výsledného systému, hrubý návrh štruktúry a dizajnu

- Stanovenie úloh do nasledujúceho stretnutia

ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vytvorenie tímovej stránky | Bc. Ivan Potančok | 8.10.2008 | 15.10.2008 | Ukončená 15.10.2008 |
| 1.2 | Stanovenie poradia písania zápisnice | všetci | 8.10.2008 | 15.10.2008 | Ukončená 15.10.2008 |
| 1.3 | Rozdelenie funkcií v tíme | všetci | 8.10.2008 | 15.10.2008 | Ukončená 15.10.2008 |
| 1.4 | Určenie člena na správu webovej stránky | Bc. Ivan Potančok | 8.10.2008 | 15.10.2008 | Ukončená 15.10.2008 |
| 1.5 | Preštudovanie existujúcej verzie stránky | všetci | 8.10.2008 | 15.10.2008 | Ukončená 15.10.2008 |
| 1.6 | Preštudovanie existujúcich podobných stránok | všetci | 8.10.2008 | 15.10.2008 | Ukončená 15.10.2008 |
| 1.7 | Zistenie štruktúry dát v digitalizovanej podobe | RNDr. Marta Gnipová | 8.10.2008 | 15.10.2008 | V štádiu riešenia |

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Vytvorenie návrhu špecifikácie | všetci | 22.10.2008 |
| 2.2 | Zistiť možnosť automatizácie overovania platieb (TatraBanka) | všetci | 22.10.2008 |
| 2.3 | Vytvorenie šablóny zápisníc zo stretnutí | Bc. Július German | 22.10.2008 |
| 2.4 | Úprava webovej prezentácie projektu | Bc. Ivan Potančok Bc. Jozef Tomek | 22.10.2008 |
| 2.5 | Prieskum v oblasti nástrojov pre manažment tímu | Bc. Július German | 22.10.2008 |

PRIDELENIE ROLÍ

| Rola | Osoba |
| --- | --- |
| Manažér vývoja a kvality | Bc. Milan Baran |
| Vedúci programátor | Bc. Peter Benický |
| Zástupca vedúceho, manažér plánovania | Bc. Július German |
| Vedúci tímu, grafický dizajnér | Bc. Ivan Potančok |
| Manažér podporných prostriedkov | Bc. Roman Šelmeci |
| Vedúci dokumentarista, správca web prezentácie projektu | Bc. Jozef Tomek |

Zápisnica zo stretnutia číslo 3

Názov projektu:	Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Vedúci projektu:	RNDr. Marta Gnipová

Téma stretnutia:	Konzultácie s pánom Augistinym z časopisu, špecifikovanie redakčného systému, špecifikácia prvkom webovej stránky

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:	Streda, 22. Októbra 2008

Čas stretnutia:	11:00 – 12:30

Účasť členov tímu:

| Meno | Prítomný |
| --- | --- |
| Bc. Milan Baran |  |
| Bc. Peter Benický |  |
| Bc. Július German |  |
| Bc. Ivan Potančok |  |
| Bc. Roman Šelmeci |  |
| Bc. Jozef Tomek |  |

Správu vypracoval:	Bc. Roman Šelmeci	Dňa: 22. Októbra 2008

PRIEBEH STRETNUTIA

- Objasnenie súčasného stavu webovej stránky hosťom pánom Augustinym

- Oboznámenie so súčasným stavom zdrojových dát pre stránku – forma článkov, obrázkov

- Definovanie skupín užívateľov a ich práva

- Určenie spôsobu prístupu k článkom v jednotlivých sekciách

- Zadefinovanie požiadavky na logovanie pristupujúcich užívateľov

- Určenie požiadaviek na diskusné fórum

- Definovanie požiadaviek na fotografickú súťaž a ukladanie fotiek

- Diskusia o predplatnom

- Definovanie dizajnu stránky – rozloženie elementov stránky

- Stanovenie úloh do nasledujúceho stretnutia

ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Vytvorenie návrhu špecifikácie | všetci | 15.10.2008 | 22.10.2008 | Ukončená 22.10.2008 |
| 2.2 | Zistiť možnosť automatizácie overovania platieb (TatraBanka) | všetci | 15.10.2008 | 22.10.2008 | Neukončené |
| 2.3 | Vytvorenie šablóny zápisníc zo stretnutí | Bc. Július German | 15.10.2008 | 22.10.2008 | Ukončená 22.10.2008 |
| 2.4 | Úprava webovej prezentácie projektu | Bc. Ivan Potančok Bc. Jozef Tomek | 15.10.2008 | 22.10.2008 | Ukončená 22.10.2008 |
| 2.5 | Prieskum v oblasti nástrojov pre manažment tímu | Bc. Július German | 15.10.2008 | 22.10.2008 | Ukončená 22.10.2008 |

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Papierová špecifikácia požiadaviek | všetci | 29.10.2008 |
| 3.2 | Výber nástroja pre manažment tímu | Bc. Július German | 29.10.2008 |
| 3.3 | Premyslieť prídavnú hodnotu projektu | všetci | 29.10.2008 |
| 3.4 | Zistiť možnosti kontroly platby cez poštu | RNDr. Marta Gnipová | 29.10.2008 |

Zápisnica zo stretnutia číslo 4

Názov projektu:	Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Vedúci projektu:	RNDr. Marta Gnipová

Téma stretnutia:		Došpecifikovanie projektu, určenie plánu, špecifikikácia dizajnu

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:	Streda, 29. Októbra 2008

Čas stretnutia:	11:00 – 12:20

Účasť členov tímu:

| Meno | Prítomný |
| --- | --- |
| Bc. Milan Baran |  |
| Bc. Peter Benický |  |
| Bc. Július German |  |
| Bc. Ivan Potančok |  |
| Bc. Roman Šelmeci |  |
| Bc. Jozef Tomek |  |

Správu vypracoval:	Bc. Ivan Potančok	Dňa: 30. Októbra 2008

PRIEBEH STRETNUTIA

- Určenie plánu – spísal Potančok

- Konzultácie ohladne webového sídla (Potančok, Tomek)

- Prispôsobenie starších zápisníc podľa šablóny – spravil Tomek

- StarUML – vybraný nástroj na modelovanie

- Vytvorenie plánu do konca semestra

- Odsúhlasovanie a dopĺňanie špecifikácie

- Došpecifikovanie fotogalérie

ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Papierová špecifikácia požiadaviek | všetci | 22.10.2008 | 29.10.2008 | Ukončené |
| 3.2 | Výber nástroja pre manažment tímu | Bc. Július German | 22.10.2008 | 29.10.2008 | Ukončené |
| 3.3 | Premyslieť prídavnú hodnotu projektu | všetci | 22.10.2008 | 29.10.2008 | Ukončené |
| 3.4 | Zistiť možnosti kontroly platby cez poštu | RNDr. Marta Gnipová | 22.10.2008 | 29.10.2008 | Neukončené |

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Vytvorenie plánu | Bc. Jozef Tomek | 5.11.2008 |
| 4.2 | Doplnenie webového sídla o ďalšie novinky | Bc. Jozef Tomek | 5.11.2008 |
| 4.3 | Identifikácia entít a určenie vzťahov medzi nimi(logický model) | Bc. Milan Baran, Bc. Peter Benický | 5.11.2008 |
| 4.4 | Use case | Bc. Roman Šelmeci | 5.11.2008 |
| 4.5 | Vytvorenie dizajnu pre portál | Bc. Ivan Potančok | 12.11.2008 |
| 4.6 | Oboznámenie všetkých členov tímu s prostredím nástroja pre manažment tímu | Bc. Július German | 5.11.2008 |
| 4.7 | Spísať štandardy kódovania | Bc. Július German | 5.11.2008 |

Zápisnica zo stretnutia číslo 5

Názov projektu:	Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Vedúci projektu:	RNDr. Marta Gnipová

Téma stretnutia:	Kontrola plánu, dokumentácia

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:	Streda, 5. novembra 2008

Čas stretnutia:	11:00 – 12:30

Účasť členov tímu:

| Meno | Prítomný |
| --- | --- |
| Bc. Milan Baran |  |
| Bc. Peter Benický |  |
| Bc. Július German |  |
| Bc. Ivan Potančok |  |
| Bc. Roman Šelmeci |  |
| Bc. Jozef Tomek |  |

Správu vypracoval:	Bc. Milan Baran	Dňa: 5. Novembra 2008

PRIEBEH STRETNUTIA

- Kontrola plnenia plánu

- Konzultácie ohľadom pridania novej funkcionality

- Konzultácia ohľadom formálnej stránky dokumentácie

- Rozdelenie spracovania jednotlivých častí dokumentácie

- Oboznámenie všetkých členov tímu s prostredím nástroja pre manažment tímu

- Diskusia o tomto nástroji

ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Vytvorenie plánu | Bc. Jozef Tomek | 29. 10.2008 | 5.11.2008 | Ukončené |
| 4.2 | Doplnenie webového sídla o ďalšie novinky | Bc. Jozef Tomek | 29. 10.2008 | 5.11.2008 | Ukončené |
| 4.3 | Identifikácia entít a určenie vzťahov medzi nimi(logický model) | Bc. Milan Baran, Bc. Peter Benický | 29. 10.2008 | 8.11.2008 | Neukončené |
| 4.4 | Vytvoriť diagram prípadov použitia | Bc. Roman Šelmeci | 29. 10.2008 | 5.11.2008 | Ukončené |
| 4.5 | Vytvorenie dizajnu pre portál | Bc. Ivan Potančok | 29. 10.2008 | 8.11.2008 | Neukončené |
| 4.6 | Oboznámenie všetkých členov tímu s prostredím nástroja pre manažment tímu | Bc. Július German | 29. 10.2008 | 5.11.2008 | Ukončené |
| 4.7 | Spísať štandardy kódovania | Bc. Július German | 29. 10.2008 | 8.11.2008 | Neukončené |

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Identifikácia entít a určenie vzťahov medzi nimi(logický model) | Bc. Milan Baran, Bc. Peter Benický | 8.11.2008 |
| 4.5 | Vytvorenie dizajnu pre portál | Bc. Ivan Potančok | 8.11.2008 |
| 4.7 | Spísať štandardy kódovania | Bc. Július German | 8.11.2008 |
| 5.1 | Spracovať analýzu | Bc. Roman Šelmeci | 12.11.2008 |
| 5.2 | Spracovať návrh riešenia | Bc. Milan Baran, Bc. Peter Benický | 12.11.2008 |
| 5.3 | Spracovať návrh na použité technológie | Bc. Július German | 12.11.2008 |
| 5.4 | Vytvorenie návrhu obrazoviek | Bc. Peter Benický, Bc. Ivan Potančok | 12.11.2008 |
| 5.5 | Doplniť nové požiadavky na systém do dokumentácie (trasy) | Bc. Roman Šelmeci, Bc. Peter Benický, Bc. Jozef Tomek | 12.11.2008 |

# Prezentácie

Obsahom tejto kapitoly sú všetky prezentácie súvisiace s projektom vytvorené tímom počas oboch semestrov riešenia projektu. Prezentácie sú vložené v pôvodnej forme ako boli vytvorené, teda v podobe snímkov prezentácie programu PowerPoint.

## Prezentácia k ponuke

# Preberacie protokoly

V tejto kapitole možno nájsť preberacie protokoly, ktoré boli použité na potvrdenie prebratia naším tímom vypracovaných dokumentov osobami na to určenými.

Prvý aj druhý preberací protokol slúžil ako potvrdenie prebratia vypracovanej dokumentácie k tímovému projektu, teda oboch jej častí ,ktorými sú projektová dokumentácia a dokument k riadeniu projektu, v prvý kontrolný bod zimného semestra. Prvý protokol na potvrdenie prebratia kompletnej dokumentácie vedúcim tímu RNDr. Martou Gnipovou, druhý na potvrdenie prebratia tímom číslo 11 pre účely vypracovania posúdenia.

Preberací protokol

Typ projektu:	Tímový projekt

Názov projektu:	Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Číslo tímu:	13

Členovia tímu:	Bc. Milan Baran

Bc. Peter Benický

Bc. Július German

Bc. Ivan Potančok

Bc. Roman Šelmeci

Bc. Jozef Tomek

Vedúca tímu číslo 13, RNDr. Marta Gnipová, týmto potvrdzuje prevzatie dokumentácie k tímovému projektu v rozsahu 	 strán od tímu číslo 13, zloženej z projektovej dokumentácie a dokumentu k riadeniu projektu.

V Bratislave dňa:

Podpis vedúcej tímu:

Preberací protokol

Typ projektu:	Tímový projekt

Názov projektu:	Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Číslo tímu:	13

Členovia tímu:	Bc. Milan Baran

Bc. Peter Benický

Bc. Július German

Bc. Ivan Potančok

Bc. Roman Šelmeci

Bc. Jozef Tomek

Tím číslo 11 v zložení: Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc. Marián Bystričan, Bc. Michal Oláh, Bc. Jozef Demčák a Bc. Matej Kilík, týmto potvrdzuje prevzatie projektovej dokumentácie k tímovému projektu v rozsahu 	 strán od tímu číslo 13.

V Bratislave dňa:

Podpis zástupcu tímu: