Zápisnica zo stretnutia číslo 4

Názov projektu:	Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Vedúci projektu:	RNDr. Marta Gnipová

Téma stretnutia:		Došpecifikovanie projektu, určenie plánu, špecifikikácia dizajnu

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:	Streda, 29. Októbra 2008

Čas stretnutia:	11:00 – 12:20

Účasť členov tímu:

| Meno | Prítomný |
| --- | --- |
| Bc. Milan Baran |  |
| Bc. Peter Benický |  |
| Bc. Július German |  |
| Bc. Ivan Potančok |  |
| Bc. Roman Šelmeci |  |
| Bc. Jozef Tomek |  |

Správu vypracoval:	Bc. Ivan Potančok	Dňa: 30. Októbra 2008

ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Papierová špecifikácia požiadaviek | všetci | 22.10.2008 | 29.10.2008 | Ukončené |
| 3.2 | Výber nástroja pre manažment tímu | Bc. Július German | 22.10.2008 | 29.10.2008 | Ukončené |
| 3.3 | Premyslieť prídavnú hodnotu projektu | všetci | 22.10.2008 | 29.10.2008 | Ukončené |
| 3.4 | Zistiť možnosti kontroly platby cez poštu | RNDr. Marta Gnipová | 22.10.2008 | 29.10.2008 | Neukončené |

PRIEBEH STRETNUTIA

- Určenie plánu – spísal Potančok

- Konzultácie ohladne webového sídla (Potančok, Tomek)

- Prispôsobenie starších zápisníc podľa šablóny – spravil Tomek

- StarUML – vybraný nástroj na modelovanie

- Vytvorenie plánu do konca semestra

- Odsúhlasovanie a dopĺňanie špecifikácie

- Došpecifikovanie fotogalérie

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Vytvorenie plánu | Bc. Jozef Tomek | 5.11.2008 |
| 4.2 | Doplnenie webového sídla o ďalšie novinky | Bc. Jozef Tomek | 5.11.2008 |
| 4.3 | Identifikácia entít a určenie vzťahov medzi nimi(logický model) | Bc. Milan Baran, Bc. Peter Benický | 5.11.2008 |
| 4.4 | Use case | Bc. Roman Šelmeci | 5.11.2008 |
| 4.5 | Vytvorenie dizajnu pre portál | Bc. Ivan Potančok | 12.11.2008 |
| 4.6 | Oboznámenie všetkých členov tímu s prostredím nástroja pre manažment tímu | Bc. Július German | 5.11.2008 |
| 4.7 | Spísať štandardy kódovania | Bc. Július German | 5.11.2008 |