Zápisnica zo stretnutia číslo 5

Názov projektu:	Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Vedúci projektu:	RNDr. Marta Gnipová

Téma stretnutia:	Kontrola plánu, dokumentácia

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:	Streda, 5. novembra 2008

Čas stretnutia:	11:00 – 12:30

Účasť členov tímu:

| Meno | Prítomný |
| --- | --- |
| Bc. Milan Baran |  |
| Bc. Peter Benický |  |
| Bc. Július German |  |
| Bc. Ivan Potančok |  |
| Bc. Roman Šelmeci |  |
| Bc. Jozef Tomek |  |

Správu vypracoval:	Bc. Milan Baran	Dňa: 5. Novembra 2008

ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Vytvorenie plánu | Bc. Jozef Tomek | 29. 10.2008 | 5.11.2008 | Ukončené |
| 4.2 | Doplnenie webového sídla o ďalšie novinky | Bc. Jozef Tomek | 29. 10.2008 | 5.11.2008 | Ukončené |
| 4.3 | Identifikácia entít a určenie vzťahov medzi nimi(logický model) | Bc. Milan Baran, Bc. Peter Benický | 29. 10.2008 | 8.11.2008 | Neukončené |
| 4.4 | Vytvoriť diagram prípadov použitia | Bc. Roman Šelmeci | 29. 10.2008 | 5.11.2008 | Ukončené |
| 4.5 | Vytvorenie dizajnu pre portál | Bc. Ivan Potančok | 29. 10.2008 | 8.11.2008 | Neukončené |
| 4.6 | Oboznámenie všetkých členov tímu s prostredím nástroja pre manažment tímu | Bc. Július German | 29. 10.2008 | 5.11.2008 | Ukončené |
| 4.7 | Spísať štandardy kódovania | Bc. Július German | 29. 10.2008 | 8.11.2008 | Neukončené |

PRIEBEH STRETNUTIA

- Kontrola plnenia plánu

- Konzultácie ohľadom pridania novej funkcionality

- Konzultácia ohľadom formálnej stránky dokumentácie

- Rozdelenie spracovania jednotlivých častí dokumentácie

- Oboznámenie všetkých členov tímu s prostredím nástroja pre manažment tímu

- Diskusia o tomto nástroji

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Identifikácia entít a určenie vzťahov medzi nimi(logický model) | Bc. Milan Baran, Bc. Peter Benický | 8.11.2008 |
| 4.5 | Vytvorenie dizajnu pre portál | Bc. Ivan Potančok | 8.11.2008 |
| 4.7 | Spísať štandardy kódovania | Bc. Július German | 8.11.2008 |
| 5.1 | Spracovať analýzu | Bc. Roman Šelmeci | 12.11.2008 |
| 5.2 | Spracovať návrh riešenia | Bc. Milan Baran, Bc. Peter Benický | 12.11.2008 |
| 5.3 | Spracovať návrh na použité technológie | Bc. Július German | 12.11.2008 |
| 5.4 | Vytvorenie návrhu obrazoviek | Bc. Peter Benický, Bc. Ivan Potančok | 12.11.2008 |
| 5.5 | Doplniť nové požiadavky na systém do dokumentácie (trasy) | Bc. Roman Šelmeci, Bc. Peter Benický, Bc. Jozef Tomek | 12.11.2008 |