Zápisnica zo stretnutia číslo 7

Názov projektu:	Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Vedúci projektu:	RNDr. Marta Gnipová

Téma stretnutia:	Prezeranie, konzultovanie aktuálneho stavu dokumentácie ku projektu.

Rozdiskutovanie zlých časti dokumentácie.

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:	Streda, 19. Novembra 2008

Čas stretnutia:	11:00 – 12:30

Účasť členov tímu:

| Meno | Prítomný |
| --- | --- |
| Bc. Milan Baran |  |
| Bc. Peter Benický |  |
| Bc. Július German |  |
| Bc. Ivan Potančok |  |
| Bc. Roman Šelmeci |  |
| Bc. Jozef Tomek |  |

Správu vypracoval: 	Bc. Peter Benický	Dňa: 20. Novembra 2008

ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Vytvorenie prototypov obrazoviek systému | Bc. Ivan Potančok | 12.11.2008 | 15.12.2008 | Ukončená 18.11.2008 |
| 6.2 | Vytvorenie prototypu systému | Bc. Peter Benický | 12.11.2008 | 15.12.2008 | V štádiu riešenia |
| 6.3 | Pridanie entít pre trasy do logického modelu | Bc. Peter Benický | 12.11.2008 | 13.11.2008 | Ukončená 12.11.2008 |
| 6.4 | Preštudovanie dokumentácie druhého tímu pre posudok | Bc. Roman Šelmeci, Bc. Jozef Tomek, Bc. Július German, Bc. Milan Baran | 12.11.2008 | 19.11.2008 | Ukončená 18.11.2008 |

PRIEBEH STRETNUTIA

- Diskusia k vytvoreným prototypom obrazoviek a ich úprava

- Vytvorenie kostry pre posudok druhého tímu

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Upravenie existujúcich obrazoviek systému podľa diskusie na stretnutí | Bc. Ivan Potančok | 03.12.2008 |
| 7.2 | Vytvorenie prototypu systému | Bc. Peter Benický, Bc. Milan Baran, Bc. Roman Šelmeci | 15.12.2008 |
| 7.3 | Vytvorenie posudku podľa vytvorenej kostry na stretnutí | Bc. Jozef Tomek, Bc. Július German | 21.11.2008 |
| 7.4 | Zjemnenie plánu práce na zostávajúci čas semestra | Bc. Jozef Tomek | 26.11.008 |