Zápisnica zo stretnutia číslo 8

Názov projektu:	Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Vedúci projektu:	RNDr. Marta Gnipová

Téma stretnutia:	Plánovanie, rozdelenie práce na prototype, posudok

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:	Streda, 26. Novembra 2008

Čas stretnutia:	11:00 – 12:00

Účasť členov tímu:

| Meno | Prítomný |
| --- | --- |
| Bc. Milan Baran |  |
| Bc. Peter Benický |  |
| Bc. Július German |  |
| Bc. Ivan Potančok |  |
| Bc. Roman Šelmeci |  |
| Bc. Jozef Tomek |  |

Správu vypracoval:	Bc. Július German	Dňa: 12. Decembra 2008

ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Upravenie existujúcich obrazoviek systému podľa diskusie na stretnutí | Bc. Ivan Potančok | 19.11.2008 | 03.12.2008 | V štádiu riešenia |
| 7.2 | Vytvorenie prototypu systému | Bc. Peter Benický, Bc. Milan Baran, Bc. Július German | 19.11.2008 | 15.12.2008 | V štádiu riešenia |
| 7.3 | Vytvorenie posudku podľa vytvorenej kostry na stretnutí | Bc. Július German | 19.11.2008 | 21.11.2008 | Ukončená 21.11.2008 |
| 7.4 | Zjemnenie plánu práce na zostávajúci čas semestra | Bc. Jozef Tomek | 19.11.2008 | 26.11.008 | Ukončená 25.11.2008 |

PRIEBEH STRETNUTIA

- Diskusia o zjemnení plánu na zimný semester

  - bola rozvrhnutá práca pre členov tímu až do konca semestra

  - predovšetkým zamerané na prácu na prototype

- Diskusia ohľadne fyzického umiestnenia prototypu systému

  - pre plnohodnotné nasadenie systému sme už v špecifikácií definovali jazyk PHP 5

  - súčasný web poskytovateľ ponúka len PHP 4 čo je nedostatočné

  - dočasné nasadenie bolo dohodnuté na osobnom serveri Bc. Petra Benického

  - pani Gnipová prediskutuje situáciu s redakciou časopisu

- Diskusia k prototypu a rozsahu jeho implementácie

  - rozdelenie práce na posudku medzi Petra Benického (práca na administratívnom rozhraní) a Milana Barana (práca na šablóne prezentačného rozhrania)

- Diskusia o posudku

  - keďže nám nebol posudok dodané na čas, prediskutovali sme vzniknutú situáciu

  - zhodli sme sa na odklade nejakej formy protiopatrení do nasledujúceho týždňa

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Upravenie existujúcich obrazoviek systému podľa diskusie na stretnutí | Bc. Ivan Potančok | 03.12.2008 |
| 7.2 | Vytvorenie prototypu systému | Bc. Peter Benický, Bc. Milan Baran, Bc. Július German | 15.12.2008 |
| 8.1 | Dopracovanie dizajnu | Bc. Ivan Potančok | 30.11.2008 |
| 8.2 | Poslať dizajn v súčasnej podobe vo formáte psd | Bc. Ivan Potančok | 26.11.2008 |
| 8.3 | Zistiť situáciu okolo webhostingu a jeho upgrade o PHP 5 | RNDr. Marta Gnipová | 03.12.2008 |
| 8.4 | Vytvorenie xHTML a CSS šablóny prototypu | Bc. Milan Baran | 30.11.2008 |
| 8.5 | Vypracovať prípadnú reakciu na posudok | Bc. Roman Šelméci | 14.12.2008 |
| 8.6 | Doplnenie DotProjec-u o nezaznačené úlohy | Bc. Jozef Tomek | 03.12.2008 |
| 8.7 | Úprava dokumentu o riadení | Bc. Jozef Tomek | 12.12.2008 |