Zápisnica zo stretnutia číslo 9

Názov projektu:	Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Vedúci projektu:	RNDr. Marta Gnipová

Téma stretnutia:	Diskusia k implementácií prototypu a odovzdaní semestrálneho výstupu

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:	Streda, 3. Decembra 2008

Čas stretnutia:	11:00 – 12:00

Účasť členov tímu:

| Meno | Prítomný |
| --- | --- |
| Bc. Milan Baran |  |
| Bc. Peter Benický |  |
| Bc. Július German |  |
| Bc. Ivan Potančok |  |
| Bc. Roman Šelmeci |  |
| Bc. Jozef Tomek |  |

Správu vypracoval:	Bc. Jozef Tomek	Dňa: 5. Decembra 2008

ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Upravenie existujúcich obrazoviek systému podľa diskusie na stretnutí | Bc. Ivan Potančok | 19.11.2008 | 03.12.2008 | Ukončená 01.12.2008 |
| 7.2 | Vytvorenie prototypu systému | Bc. Peter Benický, Bc. Milan Baran, Bc. Július German | 19.11.2008 | 15.12.2008 | V štádiu riešenia |
| 8.1 | Dopracovanie dizajnu | Bc. Ivan Potančok | 26.11.2008 | 30.11.2008 | Ukončená 30.12.2008 |
| 8.2 | Poslať dizajn v súčasnej podobe vo formáte psd | Bc. Ivan Potančok | 26.11.2008 | 26.11.2008 | Ukončená 26.11.2008 |
| 8.3 | Zistiť situáciu okolo webhostingu a jeho upgrade o PHP 5 | RNDr. Marta Gnipová | 26.11.2008 | 03.12.2008 | Ukončená 03.12.2008 |
| 8.4 | Vytvorenie xHTML a CSS šablóny prototypu | Bc. Milan Baran | 26.11.2008 | 30.12.2008 | Ukončená 29.11.2008 |
| 8.5 | Vypracovať prípadnú reakciu na posudok | Bc. Roman Šelméci | 26.11.2008 | 14.12.2008 | V štádiu riešenia |
| 8.6 | Doplnenie DotProjec-u o nezaznačené úlohy | Bc. Jozef Tomek | 26.11.2008 | 03.12.2008 | Ukončená 01.11.2008 |
| 8.7 | Úprava dokumentu o riadení | Bc. Jozef Tomek | 26.11.2008 | 12.12.2008 | V štádiu riešenia |

PRIEBEH STRETNUTIA

- Diskusia ohľadom implementácie článkov

  - článok má atribút udávajúci, či bude zverejnený celý jeho obsah

  - má byť možné nastavovať tento atribút článkov hromadne pre všetky články jedného čísla (vydania)

  - systém musí umožniť konvertovať vkladaný formátovaný text na plaintext

- Diskusia k implementácii trás

  - možnosť vidieť má byť jediná výhoda návštevníka – predplatiteľa

  - trasy majú budú pridávané do systému manuálne po jednom

- Diskusia k prezentácii prototypu tímu číslo 11

  - všetkým členom tímu predbežne vyhovuje utorok poobede

  - obsahom prezentácie bude názorne predvedenie implementácie admin rozhrania aj dizajnové riešenie hlavnej stránky pre návštevníkov

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Vytvorenie prototypu systému | Bc. Peter Benický, Bc. Milan Baran, Bc. Július German | 15.12.2008 |
| 8.5 | Vypracovať prípadnú reakciu na posudok | Bc. Roman Šelméci | 14.12.2008 |
| 8.7 | Úprava dokumentu o riadení | Bc. Jozef Tomek | 12.12.2008 |
| 9.1 | Úprava CSS štýlov pre IE6 | Bc. Milan Baran Bc. Ivan Potančok | 14.12.2008 |
| 9.2 | Vytvorenie používateľskej príručky prototypu | Bc. Július German | 14.12.2008 |
| 9.3 | Úprava dokumentu o riadení | Bc. Jozef Tomek | 12.12.2008 |
| 9.4 | Skompletizovanie dokumentov odovzdávaných v druhom kontrolnom bode | Bc. Jozef Tomek | 15.12.2008 |