SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

Fakulta informatiky a informačných technológií

BÁZA ZNALOSTÍ A ZRUČNOSTÍ ŠTUDENTOV

(Tímový projekt)

Tímová dokumentácia

Tím č.15 – HAPPY BEER FRIENDS:

Bc. Peter Bódi

Bc. Michal Kompan

Bc. Michal Hlaváč

Bc. Filip Vanek

Bc. Marin Zagora

Bc. Pavol Lackovič

Študijný odbor: Informačné systémy

Kontakt: happy_beer_friends@googlegroups.com

Školský rok: 2008/2009

Dátum: 13. novembra 2008

# Úvod k tímovej dokumentácii

Predkladaný dokument vznikol v rámci riešenia tímového projektu s názvom „Báza znalostí a zručností študentov“. Projekt bol zadaný Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v akademickom roku 2008/2009.

Projekt bol pridelený tímu čislo 15, ktorý pozostáva z nasledovných členov : Bc. Peter Bódi, Bc. Michal Hlaváč, Bc. Michal Kompan,  Bc. Filip Vanek, Bc. Marin Zagora, Bc. Pavol Lackovič. Veúcou tímu je Ing. Anna Považanová.

Dokumentácia pozostáva z dvoch častí: Riadenie projektu a Projektová dokumentácia. Prvá časť dokumentcie slúži ku kontrole riadenia tímu a sledovaniu pokroku pri riešení projektu. Obsahuje nasledovné časti: ponuka, záznamy zo stretnutí, plán projektu.

Druhá časť s názvom projektová dokumentácia slúži ako materiál obsahujúci riešenie zadanej úlohy.

# Zadanie projektu

Obdobie štúdia na vysokej škole je zamerané na formovanie profesijného profilu, charakteru, zmyslu pre povinnosť a pre spoluprácu v tíme. Charakter a rozsah projektov, či už je to v komerčnej oblasti alebo vo vede a výskume, ukazuje, že schopnosť spolupráce je v mnohom rozhodujúca pre úspešnosť projektov, pracovných tímov v praxi. Spolupráca predpokladá určitú vyváženosť vedomostí, zručností a vzájomnej ústretovosti. Čas štúdia na vysokej škole dáva možnosť tieto schopnosti vysledovať a využiť pri výbere študentov do projektov, pri odporúčaní na študijné stáže a podobne. Tieto informácie sú dôležité a užitočné pre učiteľov, ale aj pre študentov, napríklad pri vytváraní tímov na študentské súťaže, projekty, stáže.

## Úloha tímu:

Pokračovať a rozširovať možnosti už v realizovanom projekte riešenom v minulom akademickom roku (jeden tím).

- Navrhnúť novú architektúru s využitím moderných technológií (druhý tím).

## Požiadavky na výsledný produkt:

- Spolupráca so systémami používanými na FIIT (AIS, YONBAN).

- Získavanie a ukladanie znalostí o znalostiach študentov do bázy znalostí a informácií.

- Manipulácia zo znalosťami, ich indexovanie a vyhľadávanie.

- Používateľský príjemná prezentácia informácií o znalostiach. Personifikovaný prístup k informáciám (učiteľ, študent...).

- Akceptácia externých informačných entít.

# Riadenie projektu

# Ponuka

# Ponuka na vypracovanie tímového projektu v téme:

# Webové stránky pre ideálnu cestovnú kanceláriu

## Náš tím (číslo 15):

### Peter Bódi

- Ovláda vývoj na platforme .NET, jazyky C#, PHP, Python, HTML, JavaScript, SQL

- Skúsenosti s tvorbou web aplikácií na všetkých úrovniach (Frontend, Backend, DB)

- Skúsenosti s extrakciou dát na webe a prácou s HTTP socketmi

### Michal Hlaváč

- Ovláda vývoj na platforme JavaEE, webové technológie HTML, XML, XSLT, CSS

- Vyše ročné skúsenosti na reálnych projektoch vo firemnom prostredí (Enterprise backend - EJB developer)

- Skúsenosti s technikami na manipuláciu webu v rámci bakalárskej práce (Crawlery, Parsre)

### Michal Kompan

- Ovláda  vývoj v jazyku C# a má skúsenosti s návrhom softvéru

- Spolupracoval v tíme na tvorbe niekoľkých webových projektov

- Ako súčasť tímu uspel v medzinárodnej súťaži v softvérovom návrhu

### Pavol Lackovič

- Ovláda vývoj webového frontendu, HTML, JavaScript, CSS, XML, XSLT

- Skúsenosti aj s programovaním v Jave a prácou s databázami

- Aktívne pracuje ako Web Developer

### Filip Vanek

- Ovláda vývoj na platforme JavaEE, tvorbu pluginov do IDE prostredí na báze eclipse

- Vyše ročné skúsenosti na reálnych projektoch vo firemnom prostredí (Enterprise backend - EJB developer)

- Zvyknutý sa rýchlo adaptovať na nové technológie

### Martin Zagora

- Ovláda vývoj webového frontendu, HTML, JavaScript, CSS, XML, XSLT

- Skúsenosti s menšími web projektmi na všetkých úrovniach, s enterprise projektmi na frontend úrovni

- Skúsenosti s grafikou a návrhom webového designu v Adobe Photoshop

Mimo toho, že každý ovládame rôzne technológie, ktoré nám umožňujú sa vzájomne dopĺňať pri tvorbe projektu väčšieho rozsahu sa všetci považujeme za tímových hráčov, nakoľko každý máme menšie či väčšie skúsenosti s prácou v rôznych tímoch. Všetci sme študentmi a teda sa vždy radi naučíme niečo nové, aby sme splnili ciel ktorým je vypracovanie tímového projektu na vysokej úrovni.

## Naša motivácia

Téma projektu nás všetkých zaujala. Jedná sa o web aplikáciu s ktorej tvorbou mame všetci nejaké tie skúsenosti a pre každú vrstvu takejto aplikácie máme k dispozícii človeka so skúsenosťami.

Projekt ponúka veľa výziev, od kvalitného zvládnutia bežných vecí ako tvorba webu až po prácu s multimediálnymi technológiami, ktoré bežne na slovenských weboch nevidieť.

Všetci majú tiež záujem skúsiť niečo nové, vytvoriť produkt ktorý bude mat potenciál aj reálne existovať. Máme záujem vytvoriť niečo, čo budeme môcť ukázať aj našim rodinám a známym, predviesť im, čo sme sa za tie roky v škole naučili.

## Čo môžeme poskytnúť

V nasledujúcich bodov by sme radi vytýčili naše ciele a predstavy, ktoré by sme chceli realizovať pri tvorbe projektu.

Technologickým základom by bolo:

- Web aplikácia rozdelená na vrstvy - Frontend (FE), Backend (BE), Databázu (DB), čo nám umožní realizovať jednotlivé vrstvy paralelne a ušetrí nám značné množstvo času ktorý by sme strávili čakaním

- FE založený na web technológiách, obohateným Java appletmi a interaktívnym JavaScriptom, plne crossbrowser kompatibilný (IE, Firefox, Opera, Safari, Chrome)

- FE poporujúci aj menej schopné klienty (prehliadače bez JavaScriptu alebo CSS) aby sa na našu stránku vedel dostať vždy každý, i keď s obmedzenou funkcionalitou

- BE riešený pomocou web services implementovaný v ASP.NET

- DB riešená pomocou Microsoft SQL Server, aby sme dosiahli dobrú kompatibilitu s BE

Ciele ktoré by sme chceli dosiahnuť v projekte:

- Seriózny, reprezentujúci vzhľad, ktorý upúta a bude pôsobiť profesionálne

- Rozšírenie klasických stránok cestovných kancelárií o nové možnosti, napr. informácie pre alergikov

- Bohaté možnosti vyhľadávania na stránke, fulltextovo aj podľa veľkého výberu kritérií

- Filtrovanie zobrazovaných informácií na stránke podľa nastavení používateľa

- Pridávanie článkov a recenzií k jednotlivým ponukám od bežných návšetvníkov

- Integrovať do stránky existujúce systémy zaoberajúce sa mapovaním zeme, webové kamery

- Integrácia so stránkami leteckých spoločností, pomoc s hľadaním dopravy

- Podpora audiovizuálnymi prostriedkami

- Bohatý systém pre podporu zmeny obsahu priamo cez webovú stránku, stránka by mala byť schopná existovať bez programátorských zásahov

- Možnosť spolupráce s externými cestovnými kanceláriami, ponúkanie ich zájazdov

- Aktuality zasielane pomocou dobrovoľného mailing listu a tiež automaticky aktualizované RSS

## Predpokladané zdroje

Hlavným zdrojom údajov bude pre nás internet, stránky existujúcich cestovných kancelárií.

Ako implementačné prostredie sme si zvolili produkty od firmy Microsoft na všetkých úrovniach pre dobrú kompatibilitu, dostupnosť, širokú podporu na internete a hlavne preto, že s nimi máme každý skúsenosti. Alternatívou by bolo použitie iných technológií, avšak nepoznáme kombináciu technológii ktorá by zabezpečovala medzi sebou dostatočne spoľahlivú kompatibilitu. Práve problémom s kompatibilitou sa snažíme vyhnúť.

Výhodou produktov od Microsoftu je aj to, že ich má každý z nás k dispozícii od MSDNAA na svojom počítači a je možné väčšinu implementácií realizovať doma a stretnutia využiť skôr na konzultácie a analýzu ďalšieho postupu v projekte. Na stretnutie teda nebudeme potrebovať žiaden špeciálny software.

## Zoradenie tém podľa priority

- Webové stránky pre ideálnu cestovnú kanceláriu (Cestovka)

- Organisti (Organisti)

- Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska (Casopis)

- Digitálne mapy (Dig-Mapy)

- Modelovanie a simulácia cestnej dopravy (Doprava)

- Tvorba rozvrhov (Rozvrhy)

- Báza znalostí a zručností študentov (Znalosti)

- Simulátor teórie automatov (Automaty)

- Knižnica webových vizualizačných nástrojov (Web-Viz)

- Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov (Sociálne siete)

- Vizualizácia softvérových artefaktov v 3D priestore (3DVizual)

- Automatické budovanie databázy ohlasov (Ohlasy)

- Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2009 (Europrix)

- Odovzdávanie, kontrola a hodnotenie zadaní (Zadania)

- RoboCup – nové stratégie (RoboCup 2D)

- Robocup – tretí rozmer (RoboCup 3D)

- Správa rozširujúcich modulov jazyka Lua (Lua)

## Školský rozvrh nášho teamu

| Deň | 8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pondelok | MH,FV | MH,FV | ALL | ALL | FV | MK,MH |
| Utorok | MK | MK | MK,MH | MK,MH,FV | MK,FV | MK |
| Streda |  | PB,PL,MZ | PB,PL,MZ | MK,PL,MZ | MK,PL,MZ |  |
| Štvrtok |  |  | MK,MH,FV,PB | MK,MH,FV,PB |  |  |
| Piatok | PB | PB | MH | MH | PB,PL,MZ | PB,PL,MZ |
| 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 |
| MK,MH | MK,MH | ALL | ALL | ALL | ALL |  |
| MK | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
|  |  |  |  |  | MH,FV | MH,FV |
| ALL | ALL | ALL | PL,MZ | PL,MZ |  |  |
| PB,PL,MZ | PB,PL,MZ | PB,PL,MZ |  |  |  |  |
| MK - Michal Kompan |  |  |  |  |  |  |
| MH - Michal Hlaváč |  |  |  |  |  |  |
| FV - Filip Vanek |  |  |  |  |  |  |
| PB - Peter Bódi |  |  |  |  |  |  |
| MZ - Martin Zagora |  |  |  |  |  |  |
| PL - Pavol Lackovič |  |  |  |  |  |  |

(ALL - Všetci)

## Mailový kontakt

Prednostne

Martin Zagora - martin.zagora@gratex.com

Mailové kontakty ostatných členov tímu:

Peter Bódi - peter.bodi@yahoo.com

Michal Hlaváč - mhlavac@gratex.com

Michal Kompan - miso33@stonline.sk

Pavol Lackovič - pavol.lackovic@gratex.com

Filip Vanek - fvanek@gratex.com

# Plán

# Plány tímového projektu

## Zimný semester

- týždeň (25.9.2008)

vytvorenie tímu

výber témy

vytvorenie ponuky

- týždeň (2.10.2008)

odovzdanie prezentácie a ponuky (29.9.2008)

- týždeň (9.10.2008)

prvé stretnutie tímu

oboznámenie sa s problematikou

- týždeň (16.10.2008)

stretnutie s minuloročným tímom

začať používať system pre kontrolu práce tímu

- týždeň (23.10.2008)

zozbierať informácie o technológiách vhodných pre projekt

- týždeň (30.10.2008)

sprevádzkovať funkčný projekt z vlanajšieho roka

- týždeň (6.11.2008)

vytvorenie tímovej dokumentácie

- týždeň (13.11.2008)

odovzdanie tímovej dokumentáci (13.11.2008)

finálne rozhodnutie o technológiách použitích pre projekt

- týždeň (20.11.2008)

odovzdanie posudku analýzy iného tímu (21.11.2008)

- týždeň (27.11.2008)

prvá verzia prototypu

- týždeň (4.12.2008)

finálna verzia prototypu

- týždeň (11.12.2008)

odovzdávanie prototypu s prezentáciou (15.12.2008)

odovzdanie posudku k prototypu iného tímu (18.12.2008)

# Záznamy zo stretnutí

# Zápisnica

zo stretnutia tímu konaného dňa 16. októbra 2008 v priestoroch Softvérového štúdia FIIT, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

## Prítomní:

#### Tím:

Bc. Peter Bódi

Bc. Michal Hlaváč

Bc. Michal Kompan

Bc. Pavol Lackovič

Ing. Anna Považanová

Bc. Filip Vanek

Bc. Martin Zagora

#### Hostia:

Ing. Michal Barla

Bc. Martin Macko

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Lukáš Slížik

## Program:

- Zhodnotenie mena tímu a tímového plagátu

- Určenie rolí v členov v tíme

- Naplánovanie seminára o technických prostriedkoch na implementáciu projektu

- Stretnutie z členmi tímu 10/2007

- Diskusia o projekte z minulého roka a jeho ďalšom rozvinutí

- Stretnutie z vedúcim tímu 6/2008 Ing. Michalom Barlom

- Diskusia o možnej spolupráci s tímom 6/2008

## Priebeh stretnutia:

### Bod 1)

V úvode sa členovia tímu vyjadrili k oficiálnemu menu tímu a k tímovému plagátu. Meno aj plagát boli prijaté veľmi pozitívne.

### Bod 2)

Roly v tíme, ktoré boli určené pre jednotlivých členov tímu sú znázornené v tabuľke na konci tohto dokumentu.

### Bod 3)

Ing. Anna Považanová navrhla usporiadať semináre o technických prostriedkoch, ktoré by sa mohli použiť pri implementácii a vedení tímového projektu. Seminár by mal byť formou prezentácie o vybranej téme aby sa takto s danou témou oboznámili aj ostatní členovia tímu.

### Bod 4)

Hlavným bodom stretnutia bolo stretnutie s tímom z minulého roku, zaoberajúceho sa rovnakým problémom. Projekt práve tohto tímu by mal byť základom pre náš projekt.

### Bod 5)

Témou diskusie boli hlavne technické prostriedky pri implementácii projektu. Rovnako dôležité otázky sa týkali cieľov, ktoré sa nepodarilo minuloročnému tímu dosiahnuť a iné vylepšenia projektu, ktoré by mohli predstavovať naše hlavné ciele. Ďalšou témou diskusie boli dáta použité Ing. Anna Považanová navrhla spôsob získania vzorových dát zo systému AIS a modle. Za týmto účelom by sa v prípade dostupnosti RNDr. Marty Gnipovej mohlo uskutočniť stretnutie ohľadom databázového modelu AIS.

### Bod 6)

Ďalším hosťom tohto stretnutia bol Ing. Michal Barla, ktorý sa prišiel informovať o stave minuloročného projektu a navrhol spoluprácu s našich tímov.

### Bod 7)

Spolupráca s tímom 6/2008 by spočívala v špecifikácii a  zverejnení prístupového rozhrania nášho systému okoliu pomocou webových služieb, alebo technológie REST.

## Uznesenia:

| ID | Popis | Zodpovedná osoba | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preštudovať predchádzajúcu dokumentáciu | ALL | 16.10.2008 | Ukončené |
| 2 | Stanoviť role členov tímu | ALL | 16.10.2008 | Ukončené |
| 3 | Určiť člena tímu zodpovedného za správu webu | ALL | 16.10.2008 | Ukončené |
| 4 | Vytvoriť predbežnú špecifikáciu | ALL | - | Prebieha |
| 5 | Vytvoriť názov tímu | ALL | 16.10.2008 | Ukončené |
| 6 | Vytvoriť plagát | ALL | 27.10.2008 | Ukončené |
| 7 | Stretnutie s členmi tímu 10/2007 | ALL | 16.10.2008 | Ukončené |

| ID | Popis | Zodpovedná osoba | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nájsť nástroj na manažovanie projektu | PL | 23.10.2008 | Prebieha |
| 2 | Vytvoriť webové sídlo tímu | MZ | 20.10.2008 | Prebieha |
| 3 | Dohodnúť stretnutie s RNDr. Martou Gnipovou | AP | - | Prebieha |
| 4 | Naštudovať si technológiu Hibernate | PB | 23.10.2008 | Prebieha |
| 5 | Naštudovať si technológiu WebServices a REST | MH, FV | 23.10.2008 | Prebieha |
| 6 | Odskúšanie minuloročného projektu | ALL | 23.10.2008 | Prebieha |
| 7 | Vytvorenie tímovej mailovej schránky | MK | 23.10.2008 | Prebieha |

## Roly v tíme:

| Rola |  | Člen |
| --- | --- | --- |
| Manažment rizík / Databázová vrstva | Bc. Peter Bódi |  |
| Manažment plánovania / Stredná vrstva | Bc. Michal Hlaváč |  |
| Projekt Manažment / Tím líder | Bc. Michal Kompan |  |
| Manažment podporných činností / Prezentačná vrstva | Bc. Pavol Lackovič |  |
| Manažment kvality / Stredná vrstva | Bc. Filip Vanek |  |
| Manažment vývoja / Prezentačná vrstva | Bc. Martin Zagora |  |

ALL

všetci

PB

Bc. Peter Bódi

MH

Bc. Michal Hlaváč

MK

Bc. Michal Kompan

PL

Bc. Pavol Lackovič

AP

Ing. Anna Považanová

FV

Bc. Filip Vanek

MZ

Bc. Martin Zagora

V Bratislave  16.10.2008 zapísal Bc. Michal Hlaváč

# Zápisnica

zo stretnutia tímu konaného dňa 9. októbra 2008 v priestoroch Softvérového štúdia FIIT, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

## Prítomní:

Bc. Peter Bódi

Bc. Michal Hlaváč

Bc. Michal Kompan

Bc. Pavol Lackovič

Ing. Anna Považanová

Bc. Filip Vanek

Bc. Martin Zagora

## Program:

- Otvorenie úvodného stretnutia

- Predstavenie členov tímu

- Stanovenie poradia písania zápisnice a vedenia stretnutia

- Zhodnotenie „Ponuky pre vypracovanie tímového projektu“

- Všeobecné informácie ku znalostnému systému

## Priebeh stretnutia:

### Bod 1)

Úvodné stretnutie otvorila vedúca tímového projektu Ing. Anna Považanová. Privítala prítomných a vyzvala členov tímu na predstavenie sa.

### Bod 2)

Úvodom stretnutia sa každý člen tímu predstavil a zhodnotil svoje technické znalosti a pracovné skúsenosti.

### Bod 3)

Poradie písania zápisnice a vedenia stretnutia sa stanovilo v abecednom poradí, pričom člen tímu, ktorý v predošlom stretnutí písal zápisnicu bude v nasledovnom stretnutí viesť schôdzu.

### Bod 4)

Ing. Anna Považanová všeobecne zhodnotila ponuku tímu, pričom poukázala na mierne formálne a obsahové nedostatky.

### Bod 5)

Ing. Anna Považanová vysvetlila všeobecné fungovanie a použitie znalostného systému a navrhla členom tímu preštudovať problematiku a podobné riešenia. Uviedla, že systém, na ktorom bude tím pracovať bude nadväzovať na projekt, ktorý vytvoril tím 10/2007. Ďalej uviedla aj možnosť prepojenia s AIS.

## Uznesenia:

ID

Popis

| ID | Popis | Zodpovedná osoba | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preštudovať predchádzajúcu dokumentáciu | ALL | 16.10.2008 | Prebieha |
| 2 | Stanoviť role členov tímu | ALL | 16.10.2008 | Prebieha |
| 3 | Určiť člena tímu zodpovedného za správu | ALL | 16.10.2008 | Prebieha |
| 4 | Vytvoriť predbežnú špecifikáciu | ALL | - | Prebieha |
| 5 | Vytvoriť názov tímu | ALL | 16.10.2008 | Prebieha |
| 6 | Vytvoriť plagát | ALL | 27.10.2008 | Prebieha |
| 7 | Stretnutie s členmi tímu 10/2007 | ALL | 16.10.2008 | Prebieha |

Zodpovedná osoba

ALL

všetci

PB

Bc. Peter Bódi

MH

Bc. Michal Hlaváč

MK

Bc. Michal Kompan

PL

Bc. Pavol Lackovič

AP

Ing. Anna Považanová

FV

Bc. Filip Vanek

MZ

Bc. Martin Zagora

V Bratislave  9.10.2008 zapísal Bc. Peter Bódi

# Zápisnica

zo stretnutia tímu konaného dňa 6. novembra 2008 v priestoroch Softvérového štúdia FIIT, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

## Prítomní:

#### Tím:

Bc. Peter Bódi

Bc. Michal Hlaváč

Bc. Michal Kompan

Bc. Pavol Lackovič

Ing. Anna Považanová

Bc. Filip Vanek

Bc. Martin Zagora

## Program:

- Diskusia o zdrojových kódoch starej verzie systému

- Diskusia o DB systéme a medzivrstvou k biznis implementácii

- Diskusia o webservisoch

- Vyhodnotenie stavu dokumentácie analýzi a návrhu riešenia, ktorú vypracovali jednotliví členovia tímu

- Určovanie nových potenciálnych rozšírení systému (mimo už dohodnutých)

- Diskusia o výbere vhodného source control systému

## Priebeh stretnutia:

### Bod 1)

Bolo nutné konštatovať, že napriek tomu že sme žiadali členov tímu z 2007/08 o zaslanie funkčnej verzie finálnych zdrojových kódov systému (linka na ich stránke je nefunkčná), zalané zdrojáky neboli funkčné tiež. Michal Kompan ich požiada znovu.

### Bod 2)

Členovia tímu rozoberali vhodnosť výberu DB systému, výber bol nadalej ponechaný hlavne na Petra Bódiho, keďže nároky na DB sú nízke výber je voľný. Členovia tímu sa zhodli, že znovupoužitie technológie Hybernate je skôr zbytočnosťou, ale úplne ho zatiaľ nezavrhli.

### Bod 3)

Po neúspešných pokusoch o funkčnú implementáciu webservisov pomocou Spring, sa ukázalo alternatívne riešenie v použití Axis2, pomocou ktorého sa podarilo implementovať jednoduchý webservis. Vznikli otázky ohľadom spôsobu nasadzovanie jednotlivých verzií vyvýjaneho systému pri použití tejto technológie. Problemtiku dostal za úlohu naštudovať Filip Vanek.

### Bod 4)

Členovia tímu sa vzájomne oboznámili so stavom svojich častí dokumentácie. Taktiež sa dohodli na prípadných doplnenich. Finálne verzie ejdnotlivých častí musia zaslať čo najskôr aby ich Pavol Lackovič mohol upraviť a skompletizovať do termínu odovzdania.

### Bod 5)

Členovia tímu sa zaoberali prípadnými ďalšimi možnými rozšíraniami systému. K už identifikovaným vylepšeniam pribudla možnosť implementovať porovnávanie sa jednotlivých študentov. O prípadných ďaľšich rozšíreniach majú členovia tímu za úlohu porozmíšlať čo najskôr, aby mohli byť zapracované do návrhu riešenia.

### Bod 6)

Počas diskusie ohľadom vhodného source control systému sa hlavným problémom ukázala byť možnosť online prístupu k nemu. Vyhodnotiť jednotlivé dostupné systémy a vybrať najvhodnejší dostali za úlohu Martin Zagora a Michal Hlaváč

## Uznesenia:

| ID | Popis | Zodpovedná osoba | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vytvorenie špecifikácie ku web services | FV | 6.11.2008 | Ukončené |
| 2 | Vytvoriť logický model údajov a výber vhodnej databázovej technológie | PB | 6.11.2008 | Predĺžené |
| 3 | Vytvoriť prípady použitia | MK | 6.11.2008 | Ukončené |
| 4 | Vytvoriť predbežnú špecifikáciu | ALL | 13.11.2008 | Prebieha |
| 5 | Vytvoriť návrh GUI systému | MZ | 16.10.2008 | Ukončené |
| 6 | Vytvoriť motiváciu a návrh riešenia | PL | 16.10.2008 | Ukončené |
| 7 | Analyzovať nástroje a technológie potrebné pri realizácii projektu | MH | 16.10.2008 | Ukončené |

| ID | Popis | Zodpovedná osoba | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaistiť FUNKČNÚ verziu od tvorcov systému 2007/08 | MK | 13.11.2008 | Prebieha |
| 2 | Urobiť finálne rozhodnutie o DB systéme | PB | 13.11.2008 | Prebieha |
| 3 | Určiť a opísať prípadné ďalšie rozšírenia systému | ALL | 10.11.2008 | Prebieha |
| 4 | Vyriešiť problematiku nasadzovania a spravovania webservis aplikácie založenej na Axis2 | FV | 13.11.2008 | Prebieha |
| 5 | Dokončiť zmeny v dokumentácii, poslať finálne verzie. | ALL | 10.11.2008 | Prebieha |
| 6 | Skompletizovať čiastkovú analýzu a návrhy riešenia od ostatných členov tímu | PL | 13.11.2008 | Prebieha |
| 7 | Zhodnotiť a vybrať vhodný source control systém | MZ,MH | 13.11.2008 | Prebieha |

ALL

všetci

PB

Bc. Peter Bódi

MH

Bc. Michal Hlaváč

MK

Bc. Michal Kompan

PL

Bc. Pavol Lackovič

AP

Ing. Anna Považanová

FV

Bc. Filip Vanek

MZ

Bc. Martin Zagora

V Bratislave  6.11.2008 zapísal Bc. Filip Vanek

# Zápisnica

zo stretnutia tímu konaného dňa 23. októbra 2008 v priestoroch Softvérového štúdia FIIT, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

## Prítomní:

#### Tím:

Bc. Peter Bódi

Bc. Michal Hlaváč

Bc. Michal Kompan

Bc. Pavol Lackovič

Ing. Anna Považanová

Bc. Filip Vanek

Bc. Martin Zagora

#### Hostia:

RNDr Marta Gnipová

## Program:

- Kontrola plnenia úloh

- Stretnutie s RNDr. Martou Gnipovou

- Diskusia o možnostiach vylepšenia systému

## Priebeh stretnutia:

### Bod 1)

V úvode stretnutia, vedúci stretnutia Michal Hlaváč, skontroloval stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí. Všetky úlohy boli označené ako splnené, semináre ohľadom nových technológií boli presunuté o ďalší týždeň. Minuloročný projekt sa zatiaľ spustiť nepodarilo.

### Bod 2)

Na stretnutie prišla RNDr. Marta Gnipová, zodpovedná za správu akademického informačného systému (ďalej AIS) na našej fakulte. Nasledovala diskusia o dátach, ktoré nám je schopná sprístupniť z AIS. Keďže sama nemá prístup do databázy, dohodli sme sa, že ju v krátkom čase budeme kontaktovať a bližšie špecifikujeme dáta a formát, ktorý by sme potrebovali. RNDr. Marta Gnipová nám prisľúbila kontaktovať pracovníkov rektorátu univerzity, aby nám poskytli čo najviac dostupných dát.

### Bod 3)

Samotný systém sa ešte nepodarilo spojazdniť, preto sme sa venovali možnostiam rozšírenia s dostupných informácii. Ako informovala Ing. Anna Považanová, v minuloročnom projekte nebolo kvalitne prepracované vyhľadávanie, rovnako je potrebné preštudovať agregáciu dát v systéme a navrhnúť lepšie riešenie. Ďalšou funkcionalitou, ktorú treba dopracovať, je pridanie formulárov, ktoré umožnia pridávanie informácii o certifikátov a podobne.

## Uznesenia:

| ID | Popis | Zodpovedná osoba | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nájsť nástroj na manažovanie projektu | PL | 23.10.2008 | Ukončené |
| 2 | Vytvoriť webové sídlo tímu | MZ | 20.10.2008 | Ukončené |
| 3 | Dohodnúť stretnutie s RNDr. Martou Gnipovou | AP | - | Ukončené |
| 4 | Naštudovať si technológiu Hibernate | PB | 30.10.2008 | Prebieha |
| 5 | Naštudovať si technológiu WebServices a REST | MH, FV | 30.10.2008 | Prebieha |
| 6 | Odskúšanie minuloročného projektu | ALL | 30.10.2008 | Prebieha |
| 7 | Vytvorenie tímovej mailovej schránky | MK | 23.10.2008 | Ukončené |

| ID | Popis | Zodpovedná osoba | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poslať Ing. Anne Považanovej nový mail + DotProject | ALL | 30.10.2008 | Prebieha |
| 2 | Poslať mail RNDr. Marte Gnipovej | ALL | 30.10.2008 | Prebieha |
| 3 | Preštudovať agregáciu dát v systéme | ALL | 30.10.2008 | Prebieha |
| 4 | Vytvorenie špecifikácie | ALL | 14.11.2008 | Prebieha |

ALL

všetci

PB

Bc. Peter Bódi

MH

Bc. Michal Hlaváč

MK

Bc. Michal Kompan

PL

Bc. Pavol Lackovič

AP

Ing. Anna Považanová

FV

Bc. Filip Vanek

MZ

Bc. Martin Zagora

V Bratislave  23.10.2008 zapísal Bc. Michal Kompan

# Zápisnica

zo stretnutia tímu konaného dňa 30. októbra 2008 v priestoroch Softvérového štúdia FIIT, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

## Prítomní:

#### Tím:

Bc. Peter Bódi

Bc. Michal Hlaváč

Bc. Michal Kompan

Bc. Pavol Lackovič

Ing. Anna Považanová

Bc. Filip Vanek

Bc. Martin Zagora

#### Hostia:

## Program:

- Kontrola plnenia úloh

- Spustenie a prehľad minuloročného projektu

- Upresnenie technológií

- Upresnenie špecifikácie

## Priebeh stretnutia:

### Bod 1)

V úvode stretnutia, vedúci stretnutia Michal Kompan, skontroloval stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí. Semináre boli odložené na neurčito.

### Bod 2)

Petrovi Bódimu sa podarilo spustiť minuloročný projekt. Spoločne sme si prezreli jeho funkcionalitu, no keďže táto verzia nebola finálna, jeho funkcionalita bola strohá.

### Bod 3)

Definitívne sme sa dohodli na použití niektorých technológií. Rozhodli sme sa ostať pri využití hibernate, ďalej použijeme ASPX. Výber databázy sa upresní neskôr.

### Bod 4)

Dohadovali sme sa, čo by bolo možné pridať ku funkcionalite oproti minuloročnému projektu.

## Uznesenia:

| ID | Popis | Zodpovedná osoba | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naštudovať si technológiu Hibernate | PB | 30.10.2008 | Ukončené |
| 2 | Naštudovať si technológiu WebServices a REST | MH, FV | 30.10.2008 | Ukončené |
| 3 | Odskúšanie minuloročného projektu | ALL | 30.10.2008 | Ukončené |
| 4 | Poslať Ing. Anne Považanovej nový mail + DotProject | ALL | 30.10.2008 | Ukončené |
| 5 | Poslať mail RNDr. Marte Gnipovej | ALL | 30.10.2008 | Ukončené |
| 6 | Preštudovať agregáciu dát v systéme | ALL | 30.10.2008 | Nesplnené |
| 7 | Vytvorenie špecifikácie | ALL | 14.11.2008 | Prebieha |

| ID | Popis | Zodpovedná osoba | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vytvorenie špecifikácie ku web services | FV | 6.11.2008 | Prebieha |
| 2 | Analyzovať nástroje a technológie potrebné pri realizácii projektu | MH | 6.11.2008 | Prebieha |
| 3 | Vytvoriť logický model údajov a výber vhodnej databázovej technológie | PB | 6.11.2008 | Prebieha |
| 4 | Vytvoriť prípady použitia | MK |  | Prebieha |
| 5 | Vytvoriť obrazovky pre prípady použitia | MZ | 6.11.2008 | Prebieha |
| 6 | Vytvoriť motiváciu a návrh riešenia | PL | 6.11.2008 | Prebieha |

ALL

všetci

PB

Bc. Peter Bódi

MH

Bc. Michal Hlaváč

MK

Bc. Michal Kompan

PL

Bc. Pavol Lackovič

AP

Ing. Anna Považanová

FV

Bc. Filip Vanek

MZ

Bc. Martin Zagora

V Bratislave  30.10.2008 zapísal Bc. Pavol Lackovič

# Preberacie protokoly

# Projektová dokumentácia

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

Fakulta informatiky a informačných technológií

BÁZA ZNALOSTÍ A ZRUČNOSTÍ ŠTUDENTOV

(Tímový projekt)

Dokumentácia k projektu

Tím č.15 – HAPPY BEER FRIENDS:

Bc. Peter Bódi

Bc. Michal Kompan

Bc. Michal Hlaváč

Bc. Filip Vanek

Bc. Marin Zagora

Bc. Pavol Lackovič

Študijný odbor: Informačné systémy

Kontakt: happy_beer_friends@googlegroups.com

Školský rok: 2008/2009

Dátum: 13. novembra 2008