Zápisnica zo stretnutia č. 10

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.12.2008 | 18:00 - 19:30 | Labss | Bc. Michal Dávid | Ing. Peter Drahoš Bc. Miloš Cibulka Bc. Michal Dávid Bc. Marián Halaš Bc. Jakub Marton Bc. Karol Marton |

Téma stretnutia:		Predvedenie prototypu

Pedagogický vedúci: 	Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 		Bc. Miloš Cibulka

Bc. Michal Dávid

Bc. Marián Halaš

Bc. Jakub Marton

Bc. Karol Marton

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |
| 41 | Funkcie luadist.lib.php otestovať, resp. pre ne napísať unix skript, pre unix systémy. | Jakub Marton | 9. 12. 2008 | splnená |
| 42 | Nájdenie vhodného hostingu, ktorý by poskytoval OS shell. | Karol Marton | 9. 12. 2008 | splnená |
|  | Projekt bude uložený na serveri u Ing. Drahoša. |  |  |  |
| 43 | Upraviť práva používateľom wiki, takže môžu uploadovať súbory. | Miloš Cibulka, Michal Dávid | 9. 12. 2008 | splnená |
| 44 | Vytvorenie chýbajúcich tabuliek v databáze. | Karol Marton, Marián Halaš | 9. 12. 2008 | splnená |
| 45 | Uloženie informácií o novom balíčku do db, uloženie balíčku do správneho adresára. | Karol Marton | 16. 12. 2008 | splnená |

Priebeh stretnutia:

Stretnutie sa konalo v softvérovom štúdiu. Kým sme čakali na Ing. Drahoša Jakub doplnil hashovanie do názvov repo adresárov. Po príchode vedúceho sme mu predstavili náš prototyp a vysvetlili všetky potrebné funkcie. Až na malé chybičky bolo predstavenie prototypu úspešné bez vážnych výhrad. Ing. Drahoš akurát vysvetlil, čo ešte by tam malo byť. Konkrétne dorobiť výpis informácií o uploadovanom súbore, ktoré je potrebné vybrať z dist.info.

Následne Jakub riešil problémy s buildovaním wiki na labss serveri a problémy konzultoval s Ing. Drahošom. Následne sa zhodli, že daný postup je veľmi náročný a zdĺhavý a bude potrebné spraviť jemné zmeny v kóde. Hlavnou zmenou bude kompletné preprogramovanie generovanie dist.info nie cez exec funkciu ale priamo cez php a taktiež naprogramovať parser na dist súbor priamo v php.

Na záver nám Ing. Drahoš objasnil, čo je potrebné spraviť už na existujúcom prototype a po jeho odchode sme si tieto úlohy rozdelili a ukončili sme stretnutie.

Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | Exec vymeniť za php parser. + generátor dist.info | Jakub Marton, Miloš Cibulka | 1. 2. 2009 |
| 47 | Upraviť dizajn wiki. | Michal Dávid | 1. 2. 2009 |
| 48 | Venovať sa hlbšiemu poznaniu luadistu. | Jakub Marton | 1. 2. 2009 |
| 49 | Rozdeliť úlohy na dokumentáciu k riadeniu a vytvorenie dokumentácie. | Marián Halaš | 14. 12. 2008 |
| 50 | Spraviť prezentáciu o prototype. | Karol Marton | 14. 12. 2008 |