Zápisnica zo stretnutia č.3

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.10.2008 | 19:00-20:30 | Labss2 | Bc. Miloš Cibulka | Ing. Peter Drahoš Bc. Miloš Cibulka Bc. Michal Dávid Bc. Marián Halaš Bc. Jakub Marton Bc. Karol Marton |

Téma stretnutia:		Návrh riešenia projektu

Pedagogický vedúci:		Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 		Bc. Miloš Cibulka

Bc. Michal Dávid

Bc. Marián Halaš

Bc. Jakub Marton

Bc. Karol Marton

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |
| 3 | Preštudovať referenčný manuál o jazyku Lua spolu s príručkou k programovaniu | Miloš Cibulka | 28.10.2008 | čiastočne splnená |
| 7 | Preštudovanie odkazov od Ing. Drahoša a vniknutie do problematiky okolo jazyka Lua | Jakub Marton | 28.10.2008 | čiastočne splnená |
| 8 | Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia | Marián Halaš | 13.11.2008 | začatá |
|  | - začali sme už s nákresom workflow diagramov |  |  |  |
| 9 | Predbežný cieľ na Letný semester: Doprogramovanie používateľského rozhrania pre inštalátor | Karol Marton | dlhodobá | nezačatá |
| 10 | Spraviť prehľad existujúcich Wiki a navrhnúť nejakých favoritov | Karol Marton, Jakub Marton | 21.10.2008 | splnená |
| 11 | Workflow diagram server side, UseCases | Michal Dávid, Miloš Cibulka | 21.10.2008 | čiastočne splnená |
|  | - počas návrhu a tvorby bolo odhalených viacero otázok, ktoré bolo nutné prekonzultovať s Ing. Drahošom |  |  |  |
| 12 | Vytlačiť plagát | Michal Dávid | 21.10.2008 | splnená |
|  | - formát A3, zalaminovaný – náklady 84 SK (2,80 Eur) preplatené. |  |  |  |

Priebeh stretnutia:

Na začiatku, po formálnych náležitostiach, sme s Ing. Drahošom prekonzultovali otázky, ktoré vznikli pri návrhu aplikácie a ktoré bolo treba upresniť pre ďalšiu tvorbu návrhu. Ďalej bola rozobraná problematika budúcich obrazoviek webu, kde Ing. Drahoš vysvetlil, čo všetko a aké konkrétne údaje by v nich mali byť obsiahnuté.

Vedúci školiteľ taktiež pokračoval vo vysvetľovaní princípov fungovania jazyka Lua a projektu LuaDist a vysvetlil niektoré otázky ohľadom problémov so spustením jazyka Lua na našich domovských počítačoch.

Na záver nasledovala tradičná diskusia členov tímu o aktuálnej situácii a stave projektu. Na základe rady Ing. Drahoša sme vybrali jedného člena tímu, ktorý bude mať na starosti výskum technológií vhodných pre projekt (Jakub Marton). Rozhodli sme sa pomaly začať pripravovať dokumentáciu projektu. Celkovo bolo vytvorených a pridelených šesť nových úloh.

Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Vytvoriť návrh obrazoviek webu. | Michal Dávid | 28.10.2008 |
| 14 | Vytvoriť prezentáciu tímu formou webovej stránky na adrese soft. štúdia. Stránka musí spĺňať všetky náležitosti bližšie určené na stránke prof. Bielikovej. | Michal Dávid | 24.10.2008 |
| 15 | Začať s výskumom technológií potrebných k implementácií projektu. | Jakub Marton | 28.10.2008 |
| 16 | Začať s tvorbou dokumentácie pre projekt. | Marián Halaš | 28.10.2008 |
| 17 | Vybrať vhodný projekt na báze Wiki, ktorý bude základom pre web. Svoje názory bude konzultovať s Jakubom, zodpovedným za výskum. | Karol Marton | 28.10.2008 |
| 18 | Dokončiť workflow diagramy a vytvoriť use casy podľa návrhu a pripomienok, ktoré boli prekonzultované s Ing. Drahošom. | Miloš Cibulka | 28.10.2008 |