Zápisnica zo stretnutia č.5

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11.2008 | 18:00-19:30 | Labss2 | Bc. Michal Dávid | Ing. Peter Drahoš Bc. Miloš Cibulka Bc. Michal Dávid Bc. Marián Halaš Bc. Jakub Marton Bc. Karol Marton |

Téma stretnutia:		Návrh riešenia projektu a tvorba dokumentácie

Pedagogický vedúci:		Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 		Bc. Miloš Cibulka

Bc. Michal Dávid

Bc. Marián Halaš

Bc. Jakub Marton

Bc. Karol Marton

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |
| 8 | Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia | Marián Halaš | 13.11.2008 | čiastočne splnená |
| 9 | Predbežný cieľ na Letný semester: Doprogramovanie používateľského rozhrania pre inštalátor | Karol Marton | dlhodobá | nezačatá |
| 15 | Pokračovať v bližšom štúdiu reviki a nanoki, rozhodnúť ktoré sa použije | Jakub Marton Karol Marton | 4.11.2008 | splnená |
|  | - dohodli sme sa na použití wiki v PHP (WikkaWiki) s použítím SVN |  |  |  |

Priebeh stretnutia:

Na začiatku sme prekonzultovali výhody a nevýhody rewiki a nanoki. Nakoľko nanoki nemá vytvorenú dokumentáciu je problémom doimplementovávať vlastné funkcie. Po vyjasnení nejasností a zhodnotení výhod a nevýhod sme sa rozhodli pre wiki napísanú v PHP s využitím SVN.

Následne nám Ing. Drahoš vysvetlil aké zmeny nastali v štruktúre súborov a adresárov v repozitároch. Zjednodušenie nastalo vo vynechaní .dist súborov a ich náhradou sa stali súbory dist.info priamo v zip súbore package-u. Bola nám vysvetlené štruktúra a obsah jednotlivých súborov a zmeny, ktoré v nich nastali.

Po odchode Ing. Drahoša sme si ujasnili čo a ako budeme implementovať. Zhodli sme sa na štruktúre repozitárov spomenutej na poslednom stretnutí. Následne sme si rozdelili prácu do ďalšieho stretnutia. Hlavnou prioritou sa stalo dokončenie dokumentácie a jej pripravenie na odovzdanie

Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Poslať Ing. Drahošovi draft verziu dokumentácie. | Marián Halaš | 10.11.2008 |
| 20 | Nahodiť SVN na server a všetko nastaviť | Jakub Marton Karol Marton | 18.11.2008 |
| 21 | Dopracovať analýzu do dokumentácie | Jakub Marton Karol Marton | 9.11.2008 |
| 22 | Use Case, workflow diagramy zapracovať do dokumentácie | Miloš Cibulka | 9.11.2008 |
| 23 | Obrazovky a plán finálna podoba | Michal Dávid | 9.11.2008 |