Zápisnica zo stretnutia č. 8

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.11.2008 | 18:30 - 20:00 | Labss2 | Bc. Miloš Cibulka | Ing. Peter Drahoš Bc. Miloš Cibulka Bc. Michal Dávid Bc. Marián Halaš Bc. Jakub Marton Bc. Karol Marton |

Téma stretnutia:		Dokumentácia, posudok a funkcionalita systému

Pedagogický vedúci: 	Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 		Bc. Miloš Cibulka

Bc. Michal Dávid

Bc. Marián Halaš

Bc. Jakub Marton

Bc. Karol Marton

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |
| 20 | Nahodiť SVN na server a všetko nastaviť | Jakub Marton Karol Marton | 18. 11. 2008 | splnená |
| 34 | Napísať posudok na dokumentáciu tímu č. 20 | Marián Halaš | 20. 11. 2008 | splnená |
| 35 | Nainštalovať si wikka wiki na lokálne počítače | Karol Marton | 25. 11. 2008 | splnená |
| 36 | Vybaviť prebratie dokumentácie od tímu č. 20 a zabezpečiť preberacie protokoly. | Marián Halaš | 20. 11. 2008 | splnená |

Priebeh stretnutia:

Stretnutie bolo opäť zvolané do softvérového štúdia a bolo už aj za účasti pedagogického vedúceho. Ten v úvode zhodnotil našu prácu na dokumentačnej časti projektu. Túto tému sme teda uzavreli a prešli sme na ďalšiu časť projektu - implementáciu. Ing. Drahoš špecifikoval požiadavky, čo všetko je potrebné implementovať v pilotnej verzii do Vianoc.

Pilot by mal byť zameraný na funkcionálnu a logickú časť, nie na užívateľské rozhranie a mal by obsahovať:

- Zdieľanie súborov

- Vytváranie užívateľov a ich adresárov

- Generovanie a pregenerovanie manifest súboru

- Čítanie dist.info súborov

Ďalej Ing. Drahoš odporučil, aby tím si rozdelil implementačnú časť do nasledovných oblastí. Na základe týchto odporúčaní sme k nim priradili ľudí z tímu.

- Jeden človek zodpovedný za dokumentáciu – Marián Halaš

- Traja ľudia implementujúci funkcionalitu – Karol Marton, Miloš Cibulka, Michal Dávid

- Jeden človek zaoberajúci sa problematikou Cmake a Luadist z dôvodu lepšieho poznania ich API, ktorý bude potrebný pre implementáciu – Jakub Marton

Na záver prebehla obvyklá porada členov tímu ohľadom rozdelenia úloh. Tím sa taktiež predbežne dohodol na stretnutí v sobotu o 13:00 hod. ak by počas implementácie vznikli nejaké problémy a bolo by nutné ich prediskutovať.

Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Zistiť ako rozbaliť dist.info súbor a zistiť z neho potrebné údaje. | Jakub Marton Marián Halaš | 2. 12. 2008 |
| 38 | Generovanie a pregenerovanie dist.manifest súboru. | Karol Marton | 2. 12. 2008 |
| 39 | Doplniť existujúcu formu na pridávanie užívateľov z wikka wikki o údaje analyzované v dokumentácií. | Miloš Cibulka | 2. 12. 2008 |
| 40 | Vytváranie adresárov pre nových užívateľov. | Michal Dávid | 2. 12. 2008 |