- Zápisnica stretnutia tímu č. 2

- Stretnutie č.: 2

Téma stretnutia:

Dátum a čas stretnutia.: 13.10.2002, 9:30

- Miesto stretnutia:

Prítomní:

- Pedagóg: Ing. Peter Bartalos

Členovia tímu: Peter Abelovský, Kamil Bartal, Peter Basár, Marián Hraško, Dušan Torda, Ján Zdechovan

- Neprítomní:

- Zapisovateľ: Kamil Bartal

Overil:

- Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Termín ukončenia | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Všetci | Priniesť nápady a vyskladať, čo približne chceme robiť – začať tvoriť špecifikáciu. | 6.10.2009 | 13.10.2009 |  |
| 1.2 | Peter A. | Porovnanie minuloročného riešenia a použitých technológií. | 6.10.2009 | 13.10.2009 |  |
| 1.3 | Kamil / Peter.B | Naštudovať Google API a zdroje dostupných geoúdajov. | 6.10.2009 | 13.10.2009 |  |
| 1.4 | Jano | Tvorba konceptuálnej mapy – naštudovať minuloročné riešenie - Jena | 6.10.2009 | 13.10.2009 |  |
| 1.5 | Marián | Výber použitej databázy a výhody jednotlivých DB riešení. | 6.10.2009 | 13.10.2009 |  |
| 1.6 | Dušan | Grafy z hľadiska náročností použitých technológií na prehliadače. | 6.10.2009 | 13.10.2009 |  |
| 1.7 | Peter A. | Komunikácia jednotlivých modulov. | 6.10.2009 | 13.10.2009 |  |
| 1.8 | Peter B. / Jano | Vytvoriť web | 6.10.2009 | 13.10.2009 |  |

- Opis stretnutia:

- Diskusia o uloh z minuleho stretnutia:

  - PA: pouzijeme ASP .NET

  - PB: nasiel zdroje dat (GPSies), turisticke mapy, POI pre Slovensko

    - spravil proof na export dat a zobrazenie do gmaps

  - KB: gmaps ma geocoding, aj reverzny, vrstvy, podpora ASP

  - JZ: zatial nevieme, ci sa nam oplati pouzit JENA

    - relacna DB je jednoduchsia

    - nepojdeme do semantiky az natolko, aby sa nam to oplatilo

  - MH: databazy:

    - oracle – zadarmo ma obmedzenia

    - Postgre a MySQL – oba maju body, zadarmo

    - potrebne overit podporu Postgre a C# / .NET

  - DT: nasiel jGraph

  - PB, JZ: web je zatial nefunkcny, ale stranka pripravena

- ukazeme si minulorocnu aplikaciu, nejake sample

- Funkcie nasej aplikacie:

  - gmaps api

  - dotiahnutie dat

    - Data nebudu dynamicky dotahovane, budu v nasej DB

  - vrstvenie

  - Fotky

  - trasovanie

- Podla veduceho:

  - refaktoring minulorocneho riesenia – zimny semester

  - nove funkcie – letny sem.

- Rozdelenie kodovacich uloh:

  - zobrat obrazok z minuleho roka s architekturou

  - Uvedene dole v tabulke

- Specifikacia:

  - UC diagramy

  - architektura

  - ake operacia su potrebne nad semantickymi datami

- Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | PA | Rozhodnut v com budeme kodovat server side | 13.10.2009 | 20.10.2009 |
| 2.2 | DT | Ma jGraph auto layout? Interakciu, ktoru potrebujeme? | 13.10.2009 | 20.10.2009 |
| 2.3 | KB, DT | spravit UC diagram, detailny | 13.10.2009 | 20.10.2009 |
| 2.4 |  |  |  | 20.10.2009 |
| 2.5 | MH | overit .NET a Postgre | 13.10.2009 | 20.10.2009 |
| 2.6 | PA | technologie a navrh (arch. - diagram), overenie, ci to bude fungovat | 13.10.2009 | 20.10.2009 |
| 2.7 | KB, DT, JZ | UC diagramy – staru (refaktoring) aj novu (odlisit) | 13.10.2009 | 20.10.2009 |
| 2.8 | PB | ziskat data a naplnit do DB | 13.10.2009 | 20.10.2009 |
| 2.9 | vsetci | porozmyslat, co by sme chceli od systemu ako pouzivatelia | 13.10.2009 | 20.10.2009 |
| 2.10 | MH | ake operacia su potrebne nad semantickymi datami a ake su podporovane DB | 13.10.2009 | 20.10.2009 |
| 2.11 | KB, DT, JZ | vymysliet funkcie systemu, aby sme si ich mohli na UC rozdelit | 13.10.2009 | 16.10.2009 |
| 2.12 | JZ | vybavit Postgre, SVN, sekvencny diagram | 13.10.2009 | 20.10.2009 |