- Zápisnica stretnutia tímu č. 2

- Stretnutie č.: 4

Téma stretnutia:

Dátum a čas stretnutia.: 28.10.2009, 15:00

- Miesto stretnutia:

Prítomní:

- Pedagóg: Ing. Peter Bartalos

Členovia tímu: Peter Abelovský, Kamil Bartal, Peter Basár, Marián Hraško, Dušan Torda, Ján Zdechovan

- Neprítomní:  Peter Abelovský

- Zapisovateľ: Marián Hraško

Overil:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | PB | Pozrieť word net a fulltext | 20.10.2009 | 27.10.2009 |
| 2.2 |  |  | 20.10.2009 | 27.10.2009 |
| 2.3 |  | Sekvenčné diagramy pre BP 2(KB), 5(PA) , 6(DT) | 20.10.2009 | 27.10.2009 |
| 2.4 | PA,JZ | Rozhranie v . NET , skelet klienta | 20.10.2009 | 27.10.2009 |
| 2.5 | DT | Vyskúšať rozhranie pre graf | 20.10.2009 | 27.10.2009 |
| 2.6 | PB,MH | Naplnenie dát, vytvorenie konceptuálnej mapy | 20.10.2009 | 27.10.2009 |
| 2.7 | KB | Rozhranie pre google map | 20.10.2009 | 27.10.2009 |
| 2.8 | JZ | Nástroj redmine | 20.10.2009 | 27.10.2009 |
| 2.9 |  |  |  |  |
| 2.10 |  |  |  |  |
| 2.11 |  |  |  |  |
| 2.12 |  |  |  |  |

- Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia:

- Opis stretnutia:

- Diskusia o ulohách z minuleho stretnutia:

  - PA: hotový layout stránky

  - DT: predviedol prototyp kategórií v JGraphe

  - PB: WordNet je len pre angličtinu, prínos pre náš projekt zatiaľ nulový

  - MH: základné API na koncepty hotové

  - KB: google api zaobalíme do vlastných funckií, kvôli logike a zmysluplnosti

  - JZ: Redmine – up&ready

  - Ukázali sme si sekvenčné diagramy – prehľadávanie na mape + diskusia

  - Takisto sme si ukázali UseCase – prezeranie objektov + diskusia

  - Všetky úlohy z minulého stretnutia boli splnené

- Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Všetci | Odovzdať špecifikáciu, bez obrázku s konceptami, popisujeme 4 vybrané BP + používateľov | 28.10.2009 | 30.11.2009 |
| 2.2 | MH | Premenovať vzťahy konceptov(domain,range) | 28.10.2009 | 4.11.2009 |
| 2.3 | KB,DT,PA | Upraviť sekvenčné diag. z minulého stretnutia podľa dohody, rozdelenie v minulom týždni | 28.10.2009 | 30.11.2009 |
| 2.4 | JZ | Spraviť konto do Redmine pre vedúceho | 28.10.2009 | 4.11.2009 |
| 2.5 | KB | BP3 - Pridávanie objektov (Sekv. Diagram) | 28.10.2009 | 30.11.2009 |
| 2.6 | MH | BP01 Manažment používateľských účtov (Manažment práv k objektom) | 28.10.2009 | 30.11.2009 |
| 2.7 | PB | Zobrazovanie objektov, vyhľadávanie na mape | 28.10.2009 | 4.11.2009 |
| 2.8 | PA | Zjednotiť vzhľad stránky – hlavne farby | 28.10.2009 | 4.11.2009 |
| 2.9 | DT | Graf – zmenšenie guličfiek, ak sa dá, tak netočiť text ,pridať ikony do nodov podľa typu objektu, napojiť na db, tlačítko na vypnutie zobrazovania ikon | 28.10.2009 | 4.11.2009 |