- Zápisnica stretnutia tímu č. 2

- Stretnutie č.: 9

Téma stretnutia:

Dátum a čas stretnutia.: 8.12.2009, 9:30

- Miesto stretnutia:

Prítomní:

- Pedagóg: Ing. Peter Bartalos

Členovia tímu:

Peter Abelovský, Peter Basár, Dušan Torda, Kamil Bartal, Marián Hraško

- Neprítomní:

- Zapisovateľ: Marian Hraško

- Overil: Peter Basár

- Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | PB | vyskusat – nacentrovanie ihned po identifikovani 1 konkretneho objektu | 1.12.2009 | 3.12.2009 |
| 8.2 | PB | nasadit aplikaciu na server a poslat linku petovi (v utorok vecer) | 1.12.2009 | 1.12.2009 |
| 8.3 | MH | zber udajov pre personalizaciu | 1.12.2009 | 3.12.2009 |
| 8.4 | JZ | pridavanie objektov – 1 bodove | 1.12.2009 | 3.12.2009 |
| 8.5 | MH | prihlasenie pouz. cez nasu DB | 1.12.2009 | 3.12.2009 |
| 8.6 | KB | kreslenie na mape (nebude v prot.) | 1.12.2009 | 3.12.2009 |
| 8.7 | PB | aktual. Server DB, commit do SVN | 1.12.2009 | 1.12.2009 |
| 8.8 | DT | graf – opravit pismo dole hlavou | 1.12.2009 | 3.12.2009 |
| 8.9 | vsetci | spravit ulohy najneskor do stvrtka rana (v stredu vecer) | 1.12.2009 | 3.12.2009 |
| 8.10 | JZ | dok. – finalizovat arch. | 1.12.2009 | 4.12.2009 |
| 8.11 | KB | dok. - UC | 1.12.2009 | 4.12.2009 |
| 8.12 | DT | dok. - pouz. prirucku | 1.12.2009 | 4.12.2009 |
| 8.12 | PB, PA | dok. – kap. Prototyp a finalizacia | 1.12.2009 | 6.12.2009 |

8.1 – zaradime do dalsej verzie, je to mozne, nie je to zatial implementovane

8.2 – su prerobene callbacky, fungujeme aj na servri

8.3 – logujeme do db

8.4 - hotove

8.5 - hotove

8.6 –nezaradene do prototypu

8.7 – je na servri

8.8 - opravene

8.10 – v dokumentacii

8.11 – v dokumentacii

8.12 – v dokumentacii

- Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | KB | Uvod | 8.12.2009 | 10.12.2009 |
| 9.2 | PB | Plan projektu | 8.12.2009 | 10.12.2009 |
| 9.3 | KB | Ulohy clenov timu | 8.12.2009 | 10.12.2009 |
| 9.4 | JZ | Zaznamy zo stretnuti | 8.12.2009 | 10.12.2009 |
| 9.5 | MH | Metodiky potrebne pri vyvoji | 8.12.2009 | 10.12.2009 |
| 9.6 | MH | Manazment verzii, konfiguracia zmien | 8.12.2009 | 10.12.2009 |
| 9.7 | PB | Preberacie protokoly | 1.12.2009 | 10.12.2009 |
| 9.8 | PA | Kontrola finalneho dokumentu | 8.12.2009 | 12.12.2009 |
| 9.9 | KB | Finalizacia | 8.12.2009 | 12.12.2009 |
| 9.10 | KB | Prezentácia | 15.12.2009 | 15.12.2009 |

Pozn.: Čiastkové veci nahrávať do SVN.

Prezentácia sa predbežne bude konať 15.12.2009 o 9.30h.

Komentár vedúceho k prototypu:

- Rád by videl, aby sa na medzeru spravilo to isté, čo na enter

- Možnosť nemazať (koncept) vo vyhladávaní? Domyslieť, vymyslieť..

- Vypísať čo sa hľadalo, nielen po stlačení hladaj ale aj po enteri

- Vyhladávanie - upraviť nejakú vetvu, aby to nemrzlo

- Posunúť box na vyhľadávanie doľava

- Pridať záložku odporúčanie – odporučené objekty pri vyhľadávaní

- Zatraktívniť koncepty (farba?) aj panely?

- Umiestniť parenta priamo nad hľadaný objekt

- Poskytnúť informáciu, že nejde koncept už nemá ďalšie deti, že je zbytočné naňho kliknúť

- Zvýrazniť klastre – väčšie číslo = viac zvýraznená priehľadná oblasť

- Mať možnosť vypnúť ikony objektov

- Posúvať vyhľadávací box, zisťiť možnosti – hide, dock, atď

- Hinty všeobecne

- Pri štarte nech neblikne registračný panel

- Pridať zdroj k objektu – ak je to Google, pridať google ikonu, inak pridať naše logo

- Možnosť zobraziť a meniť používateľovi dáta, ktoré o ňom logujeme – profil