- Zápisnica stretnutia tímu č. 2

- Stretnutie č.: 19

Téma stretnutia:

Dátum a čas stretnutia.: 5.5.2010, 16:00

- Miesto stretnutia:

Prítomní:

- Pedagóg: Ing. Peter Bartalos

Členovia tímu:

- Peter Abelovský, Dušan Torda, Kamil Bartal, Marián Hraško, Ján Zdechovan, Peter Basár

- Neprítomní:

- Zapisovateľ: Peter Basár

- Overil: Kamil Bartal

- Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Splnenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PB, MH | zobrazovanie fotiek priatelov, list priatelov, ak su z 1 mesta | 100% |
| 2 | KB | navigacia z oblubenych - objekty (opravenie cesty v linke) | 100% |
| 3 | DT | navigacia z oblubenych - koncepty | 100% |
| 4 | MH | vyber fotiek z DB aj pre priatelov, ulozenie fotiek | 100% |
| 5 | PA, KB | dotiahnut kontextove menu ohladom tras | 90% |

  - rozhodli sme sa ze este dotiahneme galeria

  - rozdelenie pracv na dokumentacii

  - kamil spravi dok. o riadeni

  - do soboty janova cast fotogalerii

  - v nedelu publishnut priebeznu verziu

- Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum Zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | JZ | slider, zobrazenie fotiek, multiselekt | 5.5.2010 | 8.5.2010 |
| 19.2 | PA, PB | Dokoncit fotky- zobrazenie na mape |  |  |
| 19.3 | MH, JZ | Dokumentacia – svoja cast |  |  |
| 19.4 | KB | Dok o riadeni |  |  |
| 19.5 | Vsetci | Uprava zakladnych nedostatkov praca s redmine testovanie |  |  |
| 19.6 | DT | Manazovat testovanie – testovacie scenare |  |  |
| 19.7 |  |  |  |  |
| 19.8 |  |  |  |  |
| 19.9 |  |  |  |  |
| 19.10 |  |  |  |  |
| 19.11 |  |  |  |  |