Zápis 11. stretnutia tímu č. 3

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Pavol Nágl (Paľo) Bc. Peter Voroňák (Peťo) Bc. Marcela Polerecká (Saxana) | Dátum: 15. 12. 2009 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 13:00 – 14:00 hod. |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Martin Mihalovič |
| Chýbajú: Mgr. Kovárová | Zápis overil: Bc. Ľubomír Lackovič |

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Ukončenie semestra.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Vyriešenie kalendára na stránke tímu, pridanie odkazu na prototyp | Peťo | 14. 12. ‘09 | Pre okolnosti nesplnená |
| 10.2 | Dohodnutie dátumu prezentácie s tímom číslo 1 | Paľo | 14. 12. ‘09 | Splnená |
| 9.2 | Dokončenie implementácie informačného panelu | Peťo | 11. 12. ‘09 | Splnená |
| 10.3 | Upraviť veľkosti prvkov z absolútnych na relatívne | Peťo | 11. 12. ‘09 | Splnená |
| 10.4 | Upraviť stránku produktu tak, aby používateľ vždy vedel, v akom je práve móde | Peťo, Martin | 11. 12. ‘09 | Splnená |
| 10.5 | Úprava metodiky modelovania budovy virtuálnej FIIT - dokončiť | Martin | 7. 12. ’09 - večer | Splená |
| 10.6 | Poslať Saxane rozbor vynaloženého úsilia (analýza projektového denníka) | Všetci | 11. 12. ‘09 | Splnená |
| 10.7 | Vloženie úloh do JIRY | Saxana | 14. 12. ‘09 | Čiastočne splnená |
| 10.8 | Kompletizácia a finalizácia dokumentácie pred odovzdaním | Saxana | 11. 12. ‘09 | Splnená |
| 10.9 | Napísať dokumentáciu k implementácii | Ľubo, Uhel, Martin, Peťo | 11. 12. ‘09 | Splnená |
| 10.10 | Zistiť rozdiely medzi starými a novými plánmi | Uhel | 14. 12. ‘09 | Splnená |
| 10.11 | Príprava prezentácie (súbor aj slovná prezentácia) | Paľo | 14. 12. ‘09 | Splnená |
| 10.12 | Pozrieť sa na kompatibilitu projektu v rôznych browseroch | Ľubo | 14. 12. ‘09 | Splnená |

Opis stretnutia

- Uhel s Ľubom prezentovali aktuálny stav projektu.

- Uhel nám predstavil niektoré zmeny v aktuálnych plánoch budovy. Nove plány, ktoré máme sú neúplné, potrebujeme ich detailnejšie.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Získanie aktuálnych DWG plánov budovy | Mgr. Kovárová | Začiatok letného semestra | Aktuálne plány |
| 10.7 | Vloženie úloh do JIRY | Saxana | Začiatok letného semestra | Úlohy v JIRE |

Prílohy

Zmeny vo vykresoch.doc