Zápis 12. stretnutia tímu č. 3

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Pavol Nágl (Paľo) Bc. Peter Voroňák (Peťo) | Dátum: 25. 2. 2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 16:00 – 18:00 hod. |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Pavol Nágl (Paľo) |
| Chýbajú: Bc. Marcela Polerecká (Saxana) | Zápis overil: Bc. Peter Voroňák (Peťo) |

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Prvé stretnutie v novom semestri slúžiace na naštartovanie prác v druhej polovici projektu.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Získanie aktuálnych DWG plánov budovy | Mgr. Kovárová | Začiatok letného semestra | Nesplnená vzhľadom na okolnosti |
| 10.7 | Vloženie úloh do JIRY | Saxana | Začiatok letného semestra | Čiastočne splnená |

Opis stretnutia

- Prebehla diskusia o hrubých predstavách prác v druhom semestri, potrebných vylepšeniach GUI a ostatných častí aplikácie.

- Rozdelili sme si úlohy do ďalšieho stretnutia.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Vypracovať plán riadenia na druhý semester | Saxana | 4.3.2010 | Vypracovaný plán |
| 12.2 | Vytvoriť GUI pre zobrazovanie rozvrhu miestnosti | Paľo | 4.3.2010 | Vytvorené GUI |
| 12.3 | Vytvoriť dočasný model poschodia č. 4 | Martin | 4.3.2010 | Vytvorený model |
| 12.4 | Zápis úloh z posledného stretnutia do Jiry | Peťo | 4.3.2010 | Úlohy zapísané v Jire |
| 12.5 | Vytvoriť procesy nasadzovania prototypu na server | Paľo | 4.3.2010 | Prezentácia |
| 12.6 | Vylepšenie GUI pri vyhľadávaní | Paľo Martin Peter | 4.3.2010 | Prezentácia |
| 12.7 | Organizácia komponentov v modeli poschodia 5 z pohľadu výkonnosti | Martin Uhel Ľubo | 4.3.2010 | Otimalizovaný model |
| 12.8 | Začiatok implementácie 3D módu | Ľubo | 4.3.2010 | Prezentácia |
| 12.9 | Doplnenie detailov v pochodí 5 (sklo, zábradlia) | Uhel | 4.3.2010 | Zmenený model poschodia 5 |
| 12.10 | Začiatok modelovania poschodia 6. | Uhel | 4.3.2010 | Model poschodia 6 |

Prílohy