Zápis 13. stretnutia tímu č. 3

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Pavol Nágl (Paľo) Bc. Peter Voroňák (Peťo) Bc. Marcela Polerecká (Saxana) | Dátum: 4. 3. 2010 Miestnosť: ŠIP Čas: 16:00 – 18:00 hod. |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Martin Uhlík (Uhel) |
| Chýbajú: | Zápis overil: Bc. Pavol Nágl (Paľo) |

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Práca na projekte, testovanie, dolaďovanie, dokumentácia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Vypracovať plán riadenia na druhý semester | Saxana | 4.3.2010 | Splnená |
| 12.2 | Vytvoriť GUI pre zobrazovanie rozvrhu miestnosti | Paľo | 4.3.2010 | Čiastočne splnená a spresnená |
| 12.3 | Vytvoriť dočasný model poschodia č. 4 | Martin | 4.3.2010 | Splnená |
| 12.4 | Zápis úloh z posledného stretnutia do Jiry | Peťo | 4.3.2010 | Splnená |
| 12.5 | Vytvoriť procesy nasadzovania prototypu na server | Paľo | 4.3.2010 | Pre okolnosti nesplnená |
| 12.6 | Vylepšenie GUI pri vyhľadávaní | Paľo Martin Peter | 4.3.2010 | Čiastočne splnená |
| 12.7 | Organizácia komponentov v modeli poschodia 5 z pohľadu výkonnosti | Martin Uhel Ľubo | 4.3.2010 | Splnená |
| 12.8 | Začiatok implementácie 3D módu | Ľubo | 4.3.2010 | Splnená |
| 12.9 | Doplnenie detailov v pochodí 5 (sklo, zábradlia) | Uhel | 4.3.2010 | Splnená |
| 12.10 | Začiatok modelovania poschodia 6. | Uhel | 4.3.2010 | Splnená |

Opis stretnutia

- Proces nasadzovania na server:

– komunikácia s Lackom, momentálne je so serverom neznámy problém, ktorý proces neúmerne spomaľuje, bude nasledovať test s Ubuntu a následné riešenie s kompetentnými

- Prekonzultovanie serverovej strany implementácie vyhľadávača:

- návrh JavaScript funkcie pre implementáciu vyhľadávača

- Prezentácia nových komponentov (dvere, sklo) a funkcionality modelu (loading, otváranie dverí):

- problém s otáčaním zárubní, dverí, ktoré majú zlú os otáčania

- Spresnenie organizácie komponentov v modeli

- zoskupenie do rooms, edges, glass, unpickable, doors

- kvôli výkonu budú jednotlivé skupiny rozdelené ešte na sektory

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5 | Vytvoriť procesy nasadzovania prototypu na server | Paľo | 5.3.2010 | Prezentácia |
| 12.6 | Vylepšenie GUI pri vyhľadávaní | Martin Paľo Peťo | 11.3.2010 | Prezentácia |
| 13.1 | Vytvorenie navigačných hrán pre model 6. poschodia | Martin | 11.3.2010 | Model s hranami |
| 13.2 | Zdokumentovanie organizačného stromu modelu poschodia | Ľubo | 11.3.2010 | Dokument |
| 13.3 | Rozšírenie funkcionality otvárania dverí na všetky poschodia | Ľubo | 11.3.2010 | Vytvorený model |
| 13.4 | Nastavenie počiatku súradnicovej sústavy pre všetky dvere kvôli korektnému otváraniu | Uhel | 11.3.2010 | Upravený model |
| 13.5 | Doplnenie dynamiky do zobrazovania rozvrhu a nahranie vzorových dát | Paľo | 11.3.2010 | Prezentácia |
| 13.6 | Nahranie dokumentácie na stránku | Peťo | 11.3.2010 | Prezentácia |
| 13.7 | Prehodnotenie navrhnutej architektúry a konfrontovanie s architektúrami podobných projektov | Saxana | 11.3.2010 | Prezentácia |

Prílohy