Zápis 15. stretnutia tímu č. 3

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Pavol Nágl (Paľo) Bc. Marcela Polerecká (Saxana) Bc. Peter Voroňák (Peťo) | Dátum: 18. 3. 2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 16:00 – 17:40 hod. |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Peter Voroňák (Peťo) |
| Chýbajú: Bc. Pavol Nágl (Paľo) Bc. Marcela Polerecká (Saxana) | Zápis overil: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) |

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Práca na projekte, testovanie, dolaďovanie, dokumentácia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3 | Rozšírenie funkcionality otvárania dverí na všetky poschodia | Ľubo | 18.3.2010 | Splnené |
| 13.4 | Nastavenie počiatku súradnicovej sústavy pre všetky dvere kvôli korektnému otváraniu | Uhel | 18.3.2010 | Splnené |
| 14.1 | Opraviť zobrazovanie prepojení miestností | Ľubo | 18.3.2010 | Splnené |
| 14.2 | Upraviť položky v tabuľkách v databáze | Paľo | 18.3.2010 | Splnené |
| 14.3 | Spracovať poznámky v dokumentácii | Saxana | 18.3.2010 | Čiastočne splnená |
| 14.4 | Nakonfigurovať server po hardvérových zmenách | Paľo | 18.3.2010 | Čiastočne splnená |
| 14.5 | Dokončiť 6. poschodie | Uhel | 18.3.2010 | Splnená |
| 14.6 | Uploadnuť zápisnice a dokumenty zo stretnutia | Peťo | 18.3.2010 | Splnená |
| 14.7 | Upraviť vzhľad vyhľadávania pomocou CSS | Peťo | 18.3.2010 | Čiastočne splnená |
| 14.8 | Rozhodnúť o implementácii výťahu | všetci | 18.3.2010 | Rozhodnutie o implementácii |
| 15.1 | Začať písať inštalačnú a používateľskú príručku | Paľo, Saxana | 25.3.2010 | Čiastočne splnená |
| 15.2 | Rozšírenie XML grafu o ďalšie poschodie | Martin | 25.3.2010 | Čiastočne splnená |

Opis stretnutia

- Všetci zúčastnení informovali o úspešnosti vykonania svojich úloh s prezentáciou výsledkov. Skupinovo sa skontroloval čiastkový stav dvojtýždňových úloh.

- Ľubo referoval o funkčných možnostiach schodov a odhadu práce implementácie výťahov.

- Prekonzultovali sme postup implmentácie strechy prízemia spolu s možnosťami pri zobrazovaní. Martin referoval s akými problémami sa stretol.

- Kontrolovala sa celková funkckionalita modelu. Prediskutovali sme malé nedostatky a zahrnuli do úloh.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Začať písať inštalačnú a používateľskú príručku | Paľo, Saxana | 25.3.2010 | Prezentácia |
| 15.9 | Domodelovanie modelu 1. poschodia | Martin | 25.3.2010 | Prezentácia |
| 15.3 | Optimalizácia otvárania dverí | Ľubo | 25.3.2010 | Prezentácia |
| 15.4 | Prepojiť stránku tímu s IP projektu 147.175.159.181:80/HTML/ | Peťo | 25.3.2010 | Prezentácia |
| 15.5 | Skontrolovať konektivitu na server | Paľo | 25.3.2010 | Prezentácia |
| 15.6 | Pozrieť sa na prílišnú šírku panelu v IE | Peťo | 25.3.2010 | Prezentácia |
| 15.7 | Optimalizácia modelu 6. poschodia | Ľubo | 25.3.2010 | Prezentácia |
| 15.8 | Vytvorenie komponentovaného modelu 3. a 4. poschodia z 5. piateho poschodia | Uhel | 25.3.2010 | Prezentácia |
| 15.9 | Zistiť možnosti práce s výškovou mapou. | Ľubo | 25.3.2010 | Referát |
| 14.7 | Upraviť vzhľad vyhľadávania pomocou CSS | Peťo | 25.3.2010 | Prezentácia |
| 15.10 | Posunutie menu na ľavú stranu | Peťo | 25.3.2010 | Prezentácia |
| 15.11 | Zamyslieť sa nad rozložením stránky | Martin | 25.3.2010 | Referát |
| 15.12 | Vytvoriť testcase-y v spolupráci vývojármi (podľa usecaseov) | Paľo, Saxana | 25.3.2010 | Prezentácia |
| 15.13 | Zapísanie bug-reportu do JIRY | Paľo, Saxana | 25.3.2010 | Prezentácia |
| 15.14 | Spísať dokukumentáciu svojich vykonaných úloh (A4) | Všetci | 25.3.2010 | Prezentácia |

Prílohy