Zápis 17. stretnutia tímu č. 3

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Pavol Nágl (Paľo) Bc. Marcela Polerecká (Saxana) Bc. Peter Voroňák (Peťo) | Dátum: 31. 3. 2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 16:00 – 17:40 hod. |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Pavol Nágl |
| Chýbajú: | Zápis overil: Bc. Peter Voroňák |

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Pokračovanie implementácie. Testovanie. Dokumentácia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.9 | Zistiť možnosti práce s výškovou mapou. | Ľubo | 31.3.2010 | Splnená |
| 14.7 | Upraviť vzhľad vyhľadávania pomocou CSS | Peťo | 31.3.2010 | Splnená |
| 15.10 | Posunutie menu na ľavú stranu | Peťo | 31.3.2010 | Čiastočne splnená, Presunutá |
| 15.14 | Spísať dokumentáciu svojich vykonaných úloh (A4) | Všetci | 31.3.2010 | Čiastočne splnená, Presunutá |
| 16.1 | Adaptovať HTML časť projektu na nové rozloženie | Peťo | 31.3.2010 | Čiastočne splnená, Presunutá |
| 16.2 | Domodelovať navigačné hrany na 1. poschodie | Martin | 31.3.2010 | Splnená |
| 16.3 | Doplniť navigačné XML o 1. poschodie | Martin | 31.3.2010 | Splnená |
| 16.4 | Doplniť dvere a sklené výplne do modelu 1. poschodia | Uhel | 31.3.2010 | Splnená |
| 16.5 | Komponentovanie 1. poschodia | Uhel | 31.3.2010 | Splnená |
| 16.6 | Úprava návrhu – doplnenie Use Case-ov o vysúvacie menu | Saxana | 31.3.2010 | Presunutá |
| 16.7 | Navrhnúť a implementovať spôsob update-u databázy podľa XML | Paľo | 31.3.2010 | Čiastočne splnená, Presunutá |
| 16.8 | Zistiť odozvu a návrhy zlepšení od vzorky používateľov. Zostaviť návrhy zlepšení | Paľo, Saxana | 31.3.2010 | Čiastočne splnená, preformulovaná |
| 15.9 | Zistiť možnosti práce s výškovou mapou. | Ľubo | 31.3.2010 | Splnená |
| 14.7 | Upraviť vzhľad vyhľadávania pomocou CSS | Peťo | 31.3.2010 | Splnená |

Opis stretnutia

- Peťo referoval o stave riešenia menu. Vysvetlil vzniknuté problémy a popísal ďalšiu implementáciu. Opísal správanie menu, prekrývanie 3d časti s ostanými časťami stránky.

- Ľubo prezentoval výsledky práce s výškovou mapou. Dá sa cez steny pozerať, ale nedá sa cez ne prejsť. Popísal možnosti riešenia tohto problému zhrubením stien a inými postupmi. Na zdokonalení tejto funkcionality sa bude ďalej pracovať.

- Dohodli sme sa o existencii HELPu v aplikácií. Je potrebné dodefinovať a domyslieť návrh.

- Prebehla diskusia o ďalšom postupe projektu.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.14 | Spísať dokumentáciu svojich vykonaných úloh (A4) | Všetci | 8.4.2010 | Vypracované dokumenty |
| 16.6 | Úprava návrhu – doplnenie Use Case-ov o vysúvacie menu | Saxana | 8.4.2010 | Prezentácia |
| 16.7 | Navrhnúť a implementovať spôsob update-u databázy podľa XML | Paľo | 8.4.2010 | Prezentácia |
| 17.1 | Korekcia stien a dverí vo výškovej mape | Peťo | 8. 4. 2010 | Prezentácia |
| 17.2 | Vygenerovanie výškovej mapy pre schody | Peťo, Ľubo | 8. 4. 2010 | Prezentácia |
| 17.3 | Sfunkčniť prechádzanie medzi poschodiami | Ľubo | 8. 4. 2010 | Prezentácia |
| 17.4 | Optimalizácia modelu prvého poschodia | Ľubo | 8.4.2010 | Prezentácia |
| 17.5 | Začiatok modelovania druhého poschodia | Uhel | 8.4.2010 | Prezentácia |
| 17.6 | Začiatok modelovania prvého podzemného | Martin | 8.4.2010 | Prezentácia |
| 17.7 | Navrhnúť prezentáciu HELPu v aplikácií | Paľo | 8.4.2010 | Prezentácia |
| 17.8 | Zdokumentovanie odoziev od používateľov | Saxana, Paľo | 8.4.2010 | Prezentácia |
| 17.9 | Otestovať a adaptovať ľavé menu pomocou framov | Peťo | 8.4.2010 | Prezentácia |

Prílohy