Zápis 18. stretnutia tímu č. 3

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Pavol Nágl (Paľo) Bc. Marcela Polerecká (Saxana) Bc. Peter Voroňák (Peťo) | Dátum: 8. 4. 2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 17:00 – 18:30 hod. |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Marcela Polerecká (Saxana) |
| Chýbajú: Bc. Martin Uhlík (Uhel) | Zápis overil: Bc. Martin Mihalovič (Martin) |

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Pokračovanie implementácie. Testovanie. Dokumentácia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.14 | Spísať dokumentáciu svojich vykonaných úloh (A4) | Všetci | 8.4.2010 | splnená |
| 16.6 | Úprava návrhu – doplnenie Use Case-ov o vysúvacie menu | Saxana | 8.4.2010 | nesplnená pre okolnosti |
| 16.7 | Navrhnúť a implementovať spôsob update-u databázy podľa XML | Paľo | 8.4.2010 | splnená |
| 17.1 | Korekcia stien a dverí vo výškovej mape | Peťo | 8. 4. 2010 | splnená |
| 17.2 | Vygenerovanie výškovej mapy pre schody | Peťo, Ľubo | 8. 4. 2010 | splnená |
| 17.3 | Sfunkčniť prechádzanie medzi poschodiami | Ľubo | 8. 4. 2010 | splnená |
| 17.4 | Optimalizácia modelu prvého poschodia | Ľubo | 8.4.2010 | splnená |
| 17.5 | Začiatok modelovania druhého poschodia | Uhel | 8.4.2010 | splnená |
| 17.6 | Začiatok modelovania prvého podzemného | Martin | 8.4.2010 | splnená |
| 17.7 | Navrhnúť prezentáciu HELPu v aplikácií | Paľo | 8.4.2010 | splnená |
| 17.8 | Zdokumentovanie odoziev od používateľov | Saxana, Paľo | 8.4.2010 | splnená |
| 17.9 | Otestovať a adaptovať ľavé menu pomocou framov | Peťo | 8.4.2010 | splnená |

Opis stretnutia

- Paľo prezentoval návrh HELPu a diskutovali sme o jeho možnej realizácii.

- Peťo prezentoval testovanie a adaptáciu ľavého menu pomocou framov. Došli sme k záveru, že implementácia sa ukázala ako nezrealizovateľná, nedá sa. Záver z diskusie – pevne menu, zabudnutie na ľavé vysúvacie menu. Ak sa bude Peťo nudiť, vráti sa k vysúvaciemu menu.

- Martin s Ľubom diskutovali o navigácii medzi poschodiami.

- Saxana spustila  konverzáciu o chýbajúcich častiach dokumentácie.

- Rozdelenie chýbajúcich častí medzi členov tímu.

- Prezentovanie stavu produktu vedúcej Alenke.

- Vedúca nám referovala problém s pohybovaním v modeli. Pravdepodobný problém – výšková mapa.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Otestovať prechádzanie medzi poschodiami | Ľubo | 15. 4. 2010 | Prezentácia |
| 18.2 | Dokončenie modelovania druhého poschodia | Uhel | 15.4.2010 | Prezentácia |
| 18.3 | Dokončenie modelovania prvého podzemného | Martin | 15.4.2010 | Prezentácia |
| 18.4 | Implementovať zjednodušený HELP do aplikácie | Paľo | 15.4.2010 | Prezentácia |
| 18.4 | Zapracovanie dokumentácie projektu a riadenia | Saxana | 15. 4. 2010 | dokumentácia |
| 18.5 | Refactoring štruktúry www stránky | Peťo | 15. 4. 2010 | Prezentácia |
| 18.5 | Skorigovať príručky – používateľská, inštalačná | Martin Uhel Ľubo | 14. 4. 2010 | dokumentácia |
| 18.6 | Spracovanie a ukončenie dokumentácie produktu, pripravenie na odovzdanie | Saxana | 15.4.2010 | dokumentácia |
| 18.7 | Administratorskú príručka | Peťo Paľo | 14.4.2010 | dokumentácia |
| 18.8 | Napálenie na CD produkt projektu | Paľo | 15.4.2010 | CD |
| 18.9 | Kontrola výškovej mapy v modeli a možnosti hýbania v modeli | Peťo Ľubo | 12. 4. 2010 | prezentácia |
| 18.10 | Vytvorenie HELP screenu | Peťo | 15. 4. 2010 | dokumentácia |

Prílohy