Zápis 20. stretnutia tímu č. 3

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Pavol Nágl (Paľo) Bc. Peter Voroňák (Peťo) | Dátum: 22. 4. 2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 16:00 – 17:30 hod. |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) |
| Chýbajú: Bc. Marcela Polerecká (Saxana) | Zápis overil: Bc. Martin Uhlík (Uhel) |

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Prevádzka, externé testovanie, údržba a kompletizácia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.3 | Dokončenie modelovania prvého podzemného poschodia | Martin | 29.4.2010 | Prebieha |
| 19.1 | Aktualizovanie navigácie v XML | Martin | 22.4.2010 | Splnená |
| 19.2 | Skomponentovanie modelu 2. poschodia | Uhel | 22.4.2010 | Splnená |
| 19.3 | Optimalizácia modelu 2. poschodia | Ľubo | 22.4.2010 | Splnená |
| 19.4 | Prerobiť tlačidlá na ikonické a doplniť popisy nad obrázky tlačidiel | Peťo | 22.4.2010 | Splnená |
| 19.5 | Vygenerovanie mapy 2. poschodia | Ľubo | 22.4.2010 | Splnená |
| 19.6 | Upravenie mapy 1.poschodia, 2. poschodie ak bude hotové | Peťo | 22.4.2010 | Čiastočne splnená |
| 19.7 | Testovanie | Paľo Saxana | 22.4.2010 | Splnená |

Opis stretnutia

- Mgr. Kovárová nás informovala o priebehu obhajoby projektu, ktorá sa bude konať 11.6. 2010 (prezentácia, plagát, video) a treba na ňu dôjsť slušne oblečený (oblek)

- Predbežne sme sa dohodli na jednotlivých úlohách pri prezentovaní projektu

- Paľo prezentoval výsledky z testovania – s Marcelou oslovili viacerých respondentov, z toho 12 už vyplnili dotazník

- Uhel informoval o chybách v modeloch:

  - Farba miestností a dverí

  - Otváranie výťahov

  - Posunuté steny („plany“) na 1. poschodí

- Martin informoval o potrebe prerobenia získavania zoznamu miestností pri vyhľadávaní a vysvetlil Paľovi ako má postupovať pri jeho prerábaní (doteraz bol zoznam miestností napevno v kóde, ale má sa získavať z databázy)

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.3 | Dokončenie modelovania prvého podzemného poschodia | Martin | 29.4.2010 | Model |
| 20.1 | Pridať do 3D módu informáciu o aktuálnom poschodí | Ľubo | 29.4.2010 | Prezentácia |
| 20.2 | Opraviť chyby v modeloch | Uhel | 29.4.2010 | Model |
| 20.3 | Začať modelovať 7. poschodie so strechou | Uhel | 29.4.2010 | Model |
| 20.4 | Opraviť získavanie zoznamu miestností pri vyhľadávaní | Paľo, Martin | 29.4.2010 | Prezentácia |
| 20.5 | Rozumne štatisticky vyhodnotiť dotazníky (číselne aj grafom) | Marcela | 29.4.2010 | Štatistika |
| 20.6 | Pridať obrázok helpu do loadingu | Ľubo | 29.4.2010 | Prezentácia |
| 20.7 | Vytvorenie formuláru pre získavanie spätnej väzby od používateľov | Peťo | 29.4.2010 | Formulár |

Prílohy