Zápis 22. stretnutia tímu č. 3

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Pavol Nágl (Paľo) Bc. Peter Voroňák (Peťo) Bc. Marcela Polerecká (Saxana) | Dátum: 06. 05. 2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 16:00 – 17:30 hod. |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Peter Voroňák |
| Chýbajú: | Zápis overil: Bc. Marcela Polerecká |

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Finálne úpravy, dokumentácia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1 | Doplnenie nav. hrán do modelu 1.PP, doplnenie XML | Martin | 6.5.2010 | Splnená |
| 21.2 | Dokončiť model 7. poschodia so strechou, skomponentovať (aj hrany) | Uhel | 6.5.2010 | Splnená |
| 21.3 | Pozbierať ďalšie reakcie používateľov. Vytvoriť vhodný spôsob oslovenia (formulár) | Saxana, Paľo | 4.5.2010 | Čiastočne splnená |
| 21.4 | Urobiť výškové mapy pre 1. PP a 7. NP | Ľubo, Peťo | 6.5.2010 | Čiastočne splnená |
| 21.5 | Skomponentovať 1. PP | Uhel, Ľubo | 6.5.2010 | Splnená |
| 21.6 | Doplniť XML-ko o navigáciu v 7.NP | Martin | 6.5.2010 | Splnená |
| 21.7 | Opraviť pozadie („tenký obrázok“) | Peťo | 6.5.2010 | Splnená |
| 21.8 | Finalizovať dokumentáciu pre tento semester | Saxana | 13.5.2010 | Čiastočne splnená |
| 21.9 | Aktualizovať screehsnoty v príručkách | Paľo | 6.5.2010 | Splnená |
| 21.10 | Doplniť stránku produktu o linku na autorov | Peťo | 6.5.2010 | Čiastočne splnená |
| 21.11 | Upraviť tímovú stránku podľa pokynov prednášajúcej | Peťo | 6.5.2010 | Čiastočne splnená |

Opis stretnutia

- Paľo sa zaoberal chybou týkajúcou sa vyhľadávania miestností v modeli.

- Odovzdali sme Saxane krásny darček k jej (16-tim) narodeninám.

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1 | Zdokumentovať zhrnutie nedostatkov, ohraničenie projektu, porovnať podľa priorít | Uhel | 10.05.2010 | Dokumentácia |
| 22.2 | Napísať konečný záver projektovej dokumentácie | Lubo | 10.05.2010 | Dokumentácia |
| 21.3 | Pozbierať ďalšie reakcie používateľov. Vytvoriť vhodný spôsob oslovenia (formulár) | Saxana, Paľo | 10.05.2010 | Dokumentácia |
| 21.4 | Urobiť výškové mapy pre 1. PP a 7. NP | Ľubo, Peťo | 10.05.2010 | Výškové mapy |
| 21.8 | Finalizovať dokumentáciu pre tento semester | Saxana | 12.5.2010 | Konečná dokumentácia |
| 21.10 | Doplniť stránku produktu o linku na autorov | Peťo | 10.05.2010 | Doplnená stránka modelu |
| 21.11 | Upraviť tímovú stránku podľa pokynov prednášajúcej | Peťo | 10.05.2010 | Upravená stránka projektu |
| 22.3 | Opraviť suggestions | Martin | 10.05.2010 | Opravené suggestions |
| 22.4 | Prihlásiť stránku do google analytics | Peťo | 10.05.2010 | Prezentácia |
| 22.5 | Vytvorenie prezentáciea a poslanie vedúcej | Všetci | 8.6.2010 | Prezentácia |

Prílohy