Zápis 4. stretnutia tímu č. 3

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Peter Voroňák (Peťo) Bc. Pavol Nágl (Paľo) | Dátum: 27. 10. 2009 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 13:00 – 15:00 hod. + 17:00 – 18.00 + 18.30 – 19.00 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Pavol Nágl |
| Chýbajú: Bc. Marcela Polerecká (Saxana) | Zápis overil: Bc. Peter Voroňák (Peťo) |

Téma stretnutia (podľa harmonogramu):

Opis špecifikácie a návrhu riešenia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Znenie úlohy | Kto | Termín ukončenia | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Aktualizovanie stránky – fotky členov tímu, dátum, termíny | Peťo | 27. 10. '09 | Splnená |
| 2.3 | Naštudovanie diplomovej práce – Gabriel Braniša | Peťo | 23. 10. '09 | Splnená |
| 2.4 | Loadovanie – návrh priestorov, plánov | Uhel, Martin | 27. 10. '09 | Splnená |
| 3.1 | Manuál – Google Code | Paľo | 27. 10. '09 | Splnená |
| 3.2 | Socializácia | všetci | 27. 10. '09 | Nesplnená |
| 3.3 | Dokumentácia predchádzajúcich úloh | všetci | 27. 10. '09 | Splnená |
| 3.4 | Pokúsiť sa importovať model z minuloročnej bakalárky do O3D | Martin | 27. 10. '09 | Čiastočne splnená |
| 3.5 | Nájsť miestnosť na utorňajšie stretnutie | Paľo | 23. 10. '09 | Splnená |

Opis stretnutia

- Ľubo – Konzultácia a diskusia s Mgr. Kovárovou ohľadom renderovania obrazu

- Peťo – informoval o stave stránky (Paľo ešte stále nedodal dobrú fotku) a zreferoval o čom bola diplomová práca Gabriela Branišu

- Uhel, Martin – diskusia ohľadom loadovania veľkého modelu.

- Kontrola úloh z minulého stretnutia.

- Kontrola projektových denníkov Mgr. Kovárovou

- Na záver sme si rozdelili úlohy ohľadne špecifikácie a návrhu prvej kľúčovej časti aplikácie

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Loadovanie veľkých scén a kontrola správania sa pamäte pri ich načítavaní | Ľubo | 3. 11. '09 | Prezentácia |
| 3.2 | Socializácia – Špecifikácia a návrh 2D časti | všetci | 3. 11. '09 | Písomný |
| 4.2 | Odoslanie dokumentov o predošlých úlohách Saxane na zapracovanie do dokumentácie | Peťo, Paľo | 27. 10. '09 | Email |
| 4.3 | Napísanie manuálu k šablóne, doplnenie štýl obrázok, doplnenie príkladov ku štýlom | Saxana | 3. 11. '09 | Písomný |
| 4.4 | Vytvoriť finálnu dokumentáciu na odovzdanie | Saxana, Peťo | 3. 11. '09 | Písomný, Fyzický |
| 3.4 | Pokúsiť sa importovať model z minuloročnej bakalárky do O3D | Martin | 3. 11. '09 | Prezentácia |
| 4.5 | Vytvoriť diagramy prípadov použitia aj s opisom | Martin, Uhel, Ľubo | 3. 11. '09 | Písomný |
| 4.6 | Špecifikácia požiadaviek a grafický návrh | Peťo | 3. 11. '09 | Písomný |
| 4.7 | Vytvorenie architektúry systému (Ľubo dohliada) | Martin | 3. 11. '09 | Písomný |
| 4.8 | Podpora Saxany v dokumentácií | Peťo | 3. 11. '09 | Hotová dokumentácia |
| 4.9 | Vytvorenie návrhu dátového modelu (Ľubo dohliada) | Paľo | 3. 11. '09 | Písomný |

Prílohy

žiadne