Zápis 8. stretnutia tímu č. 3

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Pavol Nágl (Paľo) Bc. Peter Voroňák (Peťo) | Dátum: 23. 11. 2009 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 16:00 – 18:00 hod. |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Peter Voroňák |
| Chýbajú: Bc. Marcela Polerecká (Saxana) | Zápis overil: Bc. Ľubomír Lackovič |

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Dopracovanie zistených nedostatkov, prototypovanie vybraných častí.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Zaučiť Saxanu do technologie SVN | Paľo | 16. 11. '09 | Splnená |
| 6.7 | Implementovať rozhranie informačného panelu | Peťo | 16. 11. '09 | Nesplnená a ospravedlnená |
| 6.8 | Naučiť sa pracovať s nástrojom Jira | Paľo, Saxana | 24. 11. '09 | Splnená |
| 7.1 | Naplnenie time-trackera údajmi | Paľo, Saxana | 24. 11. '09 | Splnená |
| 7.2 | Picking miestností | Ľubo, Martin | 24. 11. '09 | Splnená |
| 7.3 | Dokončenie modelu 5. poschodia | Uhel | 24. 11. '09 | Splnená |
| 7.4 | Analýza prepojenia Javascriptu a databázy | Paľo | 19. 11. '09 | Nesplnená |
| 7.5 | Premiestnenia nástroja Jira na server STU | Paľo | 24. 11. '09 | Nesplnená kvôli okolnostiam |

Tab. 1 Vyhodnotenie úloh predchádzajúceho stretnutia - zápisnica 8

Opis stretnutia

- 1.	Paľo informoval o stave nástroja pre SVN a nástroja pre manažment úloh JIRA.

- Tím prediskutoval nový návr rozhrania informačného panelu pre model budovy. Jednalo sa o panel pre 2D a 3D navigáciu.

- Paľo predviedol postup napĺňania nástroja JIRA údajmi.

- Ľubo a Martin prezentovali picking miestností modelu s poukázaním na využitie databázy pri vykonaní pickingu.

- Uhel prezentoval dokončený model 5. Poschodia modelu budovy. Vzhľadom na tento model a postup jeho tvorby sa prediskutovali ďalšie kroky pri výtváraní ďalších modelov poschodí.

- Paľo informoval o stave premiestnenenia nástroja JIRA na server STU.

- Peter oboznámil tím s dôvodmi jeho neprítomnosti.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Aktualizovať stránku tímového projektu | Peťo | 30. 11. ‘09 | Prezentácia |
| 6.7 | Implementovať rozhranie informačného panelu | Peťo | 30. 11. ‘09 | Rozhranie informačného panelu |
| 8.2 | Opraviť textúry vytvorené zrkadlením modelu 5. Poschodia | Uhel | 30. 11. ‘09 | Prezentácia |
| 7.5 | Premiestnenia nástroja Jira na server STU | Paľo | 30. 11. ‘09 | Prezentácia |
| 8.3 | Oprava otáčania modelu | Ľubo | 30. 11. ‘09 | Prezentácia |
| 8.4 | Dopísať projektový denník | Peťo | 30. 11. ‘09 | Prezentácia |
| 8.5 | Nainštalovanie aplikácie apache na server podporujúcej MySQL, PHP. | Palo | 30. 11. ‘09 | Prezentácia |
| 8.6 | Test komunikácie s prototypom | Palo | 30. 11. ‘09 | Prezentácia |
| 8.7 | Implementácia vyhľadávania cesty | Maťo | 9. 12. ‘09 | Prezentácia |
| 8.8 | Modelovanie prvkov navigácie | Martin Uhel | 30. 12. ‘09 | Prezentácia |

Tab. 2 Úlohy ďalšieho stretnutie - zápisnica 8

Prílohy

Žiadne prílohy.