Zápis 9. stretnutia tímu č. 3

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Pavol Nágl (Paľo) Bc. Peter Voroňák (Peťo) | Dátum: 30. 11. 2009 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 16:00 – 18:00 hod. |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Ľubomír Lackovič |
| Chýbajú: Bc. Marcela Polerecká (Saxana) | Zápis overil: Bc. Peter Voroňák |

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Prototypovanie vybraných častí.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Aktualizovať stránku tímového projektu | Peťo | 30. 11. ‘09 | Splnená |
| 6.7 | Implementovať rozhranie informačného panelu | Peťo | 30. 11. ‘09 | Splnená |
| 8.2 | Opraviť textúry vytvorené zrkadlením modelu 5. poschodia | Uhel | 30. 11. ‘09 | Splnená |
| 7.5 | Premiestnenie nástroja Jira na server STU | Paľo | 30. 11. ‘09 | Splnená |
| 8.3 | Oprava otáčania modelu | Ľubo | 30. 11. ‘09 | Splnená |
| 8.4 | Dopísať projektový denník | Peťo | 30. 11. ‘09 | Splnená |
| 8.5 | Nainštalovanie aplikácie Apache na server podporujúcej MySQL, PHP. | Paľo | 30. 11. ‘09 | Splnená |
| 8.6 | Test komunikácie s prototypom | Paľo | 30. 11. ‘09 | Splnená |
| 8.7 | Implementácia vyhľadávania cesty | Martin | 9. 11. ‘09 | Čiastočne splnená |
| 8.8 | Modelovanie prvkov navigácie | Martin Uhel | 30. 11. ‘09 | Čiastočne splnená |

Opis stretnutia

- Peťo informoval o stave stránky projektu

- Martin prezentoval stav vyhľadávania miestností

- Uhel predviedol model s opraveným zrkadlením a dorobeným schodiskom

- Paľo informoval o stave prepojenia JavaScriptu s databázou

- Prediskutovali sme nedostatky prototypu (picking hrán, prehliadanie modelu, info o miestnosti v navigačnom móde, skrolovanie stránky)

- Dohodli sme sa na postupe pri dokončovaní prototypu a tvorbe dokumentácie

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.7 | Implementácia vyhľadávania cesty | Martin | 7. 12. ‘09 | Prezentácia |
| 8.8 | Modelovanie prvkov navigácie | Martin Uhel | 7. 12. ‘09 | Prezentácia |
| 9.1 | Opravenie odkazov na stránke | Peťo | 7. 12. ‘09 | Prezentácia |
| 9.2 | Dokončenie implementácie informačného panelu | Peťo | 7. 12. ‘09 | Prezentácia |
| 9.3 | Odstrániť informácie o miestnosti z navigačného módu | Peťo | 7. 12. ‘09 | Prezentácia |
| 9.4 | Opraviť picking neviditeľných hrán | Ľubo | 7. 12. ‘09 | Prezentácia |
| 9.5 | Implementovať posúvanie modelu | Ľubo | 7. 12. ‘09 | Prezentácia |
| 9.6 | Úprava metodiky modelovania budovy virtuálnej FIIT | Martin | 7. 12. ‘09 | Dokument |
| 9.7 | Skomponentovanie miestností | Uhel | 7. 12. ‘09 | Prezentácia |
| 9.8 | Nahrať prototyp na server | Paľo | 7. 12. ‘09 | Prezentácia |

Prílohy

Žiadne prílohy.