Zápisnica z 1. Stretnutia tímu č. 5

Dátum: 	7.10.2009

Miestnosť: 	softvérové štúdio, FIIT STU

Prítomní:

Pedagóg:	Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 	Bc. Alexandra Adamíková, Bc. Andrej Fogelton, Bc. Ondrej Kallo,

Bc. Martin Palo, Bc. Peter Ondruška, Bc. Jakub Ukrop

Zapisovateľ:	Bc. Andrej Fogelton

Téma stretnutia:

Dohodnúť sa na roliach v tíme, rady a usmernenia od pedagóga.

Priebeh stretnutia:

Pán Drahoš nás oboznámil s SVN riešeniami a odporučil nám používať TortoiseSVN (http://tortoisesvn.tigris.org/), ktoré používa prívetivé GUI. Nakoniec sme prijali jeho odporučenie a zvolili sme si predbežne tento SVN nástroj.

Odporučil nám, aby sme sa do budúceho stretnutia bližšie oboznámili s QT a zvolili si vývojové prostredie. Aby sme si vytvorili web stránku, ktorá by bola čo najjednoduchšia, netreba nič zložité, pretože sa hodnotí iba jej obsah. Tak isto nás upozornil na zaujímavý plugin QScintillu (http://www.riverbankcomputing.co.uk/software/qscintilla/intro) do Scintilla C++ editoru. A aby sme začali s analýzou QT a začali si zisťovať o jeho možnostiach a schopnostiach.

Dohodli sme sa na rolách v tíme:

Vedúci tímu, správca webu – Andrej Fogelton

Integrácia dokumentácie – Jakub Ukrop

Hlavný programátor – Ondrej Kallo

Hlavný analytik – Martin Palo

Úlohy na nasledujúce stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Analyzovať Qt | Ondrej | 14.10.2009 |
| 1.2 | Porovnanie Lua a Ruby | Jakub | 14.10.2009 |
| 1.3 | Predbežný návrh ako poňať náš textový editor | všetci | 21.10.2009 |
| 1.4 | Preskúmať dostupné editory | Martin | 14.10.2009 |
| 1.5 | Spoznať prostredie TortoiseSVN | Peter | 14.10.2009 |
| 1.6 | Vytvoriť web stránku | Andrej | 14.10.2009 |
| 1.7 | Analyzovať vhodné editory na nadstavbu | Alexandra | 14.10.2009 |