Zápisnica z 10. stretnutia tímu č. 5

Dátum: 	22.2.2010

Miestnosť: 	softvérové štúdio, FIIT STU

Prítomní:

Pedagóg:	Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 	Bc. Andrej Fogelton, Bc. Ondrej Kallo, Bc. Martin Palo, Bc. Peter Ondruška

Zapisovateľ:	Bc. Andrej Fogelton

Téma stretnutia:

Prezentácia výsledkov po skúškovom období, dohodnutie sa na ďalšom postupe

Úlohy z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Práca na projekte počas skúškového obdobia | Všetci | 22.2.2010 | Ukončená |

Priebeh stretnutia:

Schôdze boli presunuté na 11:30, aby Ondrej nemusel chodiť na skorší autobus. Bol ukázaný Ondrejov progres cez skúškové. Martin bol upomenutý aby sprístupnil svoju prácu. Bol pozmenený návrh projektu. Editor bude poskytovať aj detekciu základných pachov kódu a tým zlepšovať a urýchľovať prácu pri refactoringu. Vytvorili sme plán ďalších prác na projekte. Prioritou je implementovanie blokov z AST stromu. Peter bude pracovať samostatne na generovaní dokumentácie do PDF. Pán Drahoš nás upozornil, že v návrhu nemáme spomenuté relatívne cesty a previazanosť súborov či odkazy na internetové stránky.

Zápisnice bude od teraz vypracovávať iba Andrej, tak isto udržiava aktuálny web a založí stránku na sourceforge pre TrollEdit, aby to pomohlo na prezentácii pre súťaž TPcup.

Úlohy na nasledujúce stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Generovanie dokumentácie do PDF | Peter | 8.3.2010 |
| 10.2 | Generovanie blokov z AST | Ondrej, Jakub, Martin | 15.3.2010 |
| 10.3 | Vylepšenie presúvania blokov – odstránenie prekrývania | Martin | 1.3.2010 |