Zápisnica z 12. stretnutia tímu č. 5

Dátum: 	8.3.2010

Miestnosť: 	softvérové štúdio, FIIT STU

Prítomní:

Pedagóg:	Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 	Bc. Andrej Fogelton, Bc. Ondrej Kallo, Bc. Jakub Ukrop, Bc. Peter Ondruška, Bc. Martin Palo

Zapisovateľ:	Bc. Andrej Fogelton

Téma stretnutia:

Implementácia spojenia grafických blokov a syntaktického stromu

Úlohy z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Generovanie dokumentácie do PDF | Peter | 8.3.2010 | Prebieha |
| 10.2 | Generovanie blokov z AST | Ondrej, Jakub, Martin | 15.3.2010 | Prebieha |
| 10.3 | Vylepšenie presúvania blokov – odstránenie prekrývania | Martin | 15.3.2010 | Prerušená |
| 11.1 | Ukladanie zdrojového súboru i s pozíciami blokov | Andrej | 15.3.2010 | Prerušená |
| 11.2 | Spustenie programu s argumentom mena súboru | Martin | 8.3.2010 | Splnená |
| 11.3 | Vylepšenie obrázkov ako dokumentačných blokov | Ondrej | 8.3.2010 | Presunutá |

Priebeh stretnutia:

Stretnutie bolo skôr implementačného a vysvetľovacieho charakteru. Jakub ukázal svoj pokroky pri previazaní grafického stromu s AST stromom a vysvetlil ako fungujú komponenty editora. Martin doniesol vytvorené otváranie súboru cez argument. Peter nám povedal, že mu to stále nič netlačí. Vsunutie obrázku bolo dané Andrejovi, keďže nevedel implementovať predchádzajúcu úlohu. A Martin zas dostal za úlohu implementovať tlačidlo, ktoré sa objaví, keď sa prejde myšou cez ľavý horný roh, aby bolo možné upraviť vlastnosti alebo presunúť blok.

Úlohy na nasledujúce stretnutia

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Generovanie dokumentácie do PDF | Peter | 15.3.2010 |
| 10.2 | Generovanie blokov z AST | Ondrej, Jakub | 15.3.2010 |
| 11.3 | Vylepšenie obrázkov ako dokumentačných blokov | Andrej | 15.3.2010 |
| 12.1 | Vytvorenie tlačidla | Martin | 15.3.2010 |