Zápisnica z 13. stretnutia tímu č. 5

Dátum: 	15.3.2010

Miestnosť: 	softvérové štúdio, FIIT STU

Prítomní:

Pedagóg:	Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 	Bc. Andrej Fogelton, Bc. Ondrej Kallo, Bc. Jakub Ukrop, Bc. Peter Ondruška, Bc. Martin Palo

Zapisovateľ:	Bc. Andrej Fogelton

Téma stretnutia:

Implementácia spojenia grafických blokov a syntaktického stromu

Úlohy z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Generovanie dokumentácie do PDF | Peter | 22.3.2010 | Prebieha |
| 10.2 | Generovanie blokov z AST | Ondrej, Jakub | 15.3.2010 | Ukončená |
| 11.3 | Vylepšenie obrázkov ako dokumentačných blokov | Andrej | 22.3.2010 | Prebieha |
| 12.1 | Vytvorenie tlačidla | Martin | 22.3.2010 | Prebieha |

Priebeh stretnutia:

Na stretnutí boli prezentované pokroky vedúcemu, bolo dohodnuté vytvorenie novej triedy pre literate bloky a obrázky. Peťo si zmazal svoj pokrok, Martin dokončí tlačidlo počas týždňa.  Andrej bude pracovať na zmene veľkosti obrázkov, literate blokoch a šípkach medzi blokmi. Bola skontrolovaná finálna verzia článku pre Spectrum, fotka sa urobí budúci týždeň a je nutné ešte domyslieť motto tímu.

Úlohy na nasledujúce stretnutia

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Generovanie dokumentácie do PDF | Peter | 22.3.2010 |
| 11.3 | Vylepšenie obrázkov ako dokumentačných blokov | Andrej | 22.3.2010 |
| 12.1 | Vytvorenie tlačidla | Martin | 22.3.2010 |
| 13.1 | Použitie klávesnice | Martin | 29.3.2010 |
| 13.2 | Editácia blokov | Jakub | 5.4.2010 |
| 13.3 | Štýlovanie | Ondrej | 29.3.2010 |