Zápisnica z 16. stretnutia tímu č. 5

Dátum: 	12.4.2010

Miestnosť: 	softvérové štúdio, FIIT STU

Prítomní:

Pedagóg:	Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 	Bc. Andrej Fogelton, Bc. Ondrej Kallo, Bc. Jakub Ukrop, Bc. Peter Ondruška, Bc. Martin Palo

Zapisovateľ:	Bc. Andrej Fogelton

Téma stretnutia:

Implementácia

Úlohy z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Generovanie dokumentácie do PDF | Peter | 12.4.2010 | Ukončená |
| 11.3 | Vylepšenie obrázkov ako dokumentačných blokov | Andrej | 21.4.2010 | Prebieha |
| 12.1 | Vytvorenie tlačidla | Martin | 12.4.2010 | Ukončená |
| 13.1 | Použitie klávesnice | Jakub | 12.4.2010 | Ukončené |
| 13.2 | Editácia blokov | Jakub | 12.4.2010 | Ukončené |
| 13.3 | Štýlovanie | Ondrej | 12.4.2010 | Prebieha |
| 14.1 | Poster | Jakub | 19.4.2010 | Prebieha |
| 14.2 | Priebežná správa | Martin | 12.4.2010 | Ukončená |

Priebeh stretnutia:

Na začiatku stretnutia sme ukázali pokrok v oblasti editácie textu pomocou klávesnice a bolo prediskutované ako bude prebiehať označovanie bloku pomocou kurzora myši. Najskôr používateľ vyznačí blok presunom kurzora myši nad daný blok a potom bude pomocou kolieskom myši pohybovať označenie nad jeho nadblokmi a po kliknutí myši ostane daný práve označený blok označený a môžu sa nad ním vyvolať iné akcie pomocou menu programu. Prezentovaný stav zvýrazňovania syntaxe bol pripomienkovaný najmä pedagogickým vedúcim, aby sme zakomponovali aj voľbu fontu a jeho veľkosti. Boli sme upozornení, že nevyužívame silu jazyka Lua na operácie, ktoré by zvládol rýchlejšie ako c++ a máme na to do budúcnosti myslieť a robiť niektoré veci skôr v skriptoch. Martin ukázal implementáciu hovera myši a bola mu pridelená úloha skrývania blokov. Andrej musí dokončiť dokumentačné bloky čo najskôr a Peťo mu pomôže. Jakub bude pracovať na označovaní blokov. Bol konzultovaný priebežný stav posteru.

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.3 | Vylepšenie obrázkov ako dokumentačných blokov | Andrej | 21.4.2010 |
| 13.3 | Štýlovanie | Ondrej | 21.4.2010 |
| 14.1 | Poster | Jakub | 19.4.2010 |
| 15.1 | Skrývanie blokov | Martin | 21.4.2010 |
| 15.2 | Označovanie blokov | Jakub | 21.4.2010 |

Úlohy na nasledujúce stretnutia: