Zápisnica z 2. Stretnutia tímu č. 5

Dátum: 	14.10.2009

Miestnosť: 	softvérové štúdio, FIIT STU

Prítomní:

Pedagóg:	Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 	Bc. Alexandra Adamíková, Bc. Andrej Fogelton, Bc. Ondrej Kallo,

Bc. Martin Palo, Bc. Peter Ondruška, Bc. Jakub Ukrop

Zapisovateľ:	Bc. Peter Ondruška

Téma stretnutia:

Hlbšie oboznámenie sa s problematikou.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poznámky |  |  |  |
| 1.1 | Analyzovať Qt | Ondrej | 14.10.2009 | Splnená |
|  | - názorná ukážka Qt Creator-u + príručka |  |  |  |
| 1.2 | Porovnanie Lua a Ruby | Jakub | 14.10.2009 | Splnená |
|  | - Lua je malý a jednoduchý jazyk vhodnejší pre potreby projektu |  |  |  |
| 1.3 | Predbežný návrh ako poňať náš textový editor | všetci | 21.10.2009 | Začatá |
| 1.4 | Preskúmať dostupné editory | Martin | 14.10.2009 | Splnená |
|  | - SciTe je pekný editor, ale nie multiplatformový a nevyužíva grafický toolkit, dá sa použiť ako vzor jednoduchosti |  |  |  |
| 1.5 | Spoznať prostredie TortoiseSVN | Peter | 14.10.2009 | Splnená |
|  | - vytvorený repository na googlecode: https://ufo-pak.googlecode.com/svn/trunk/ |  |  |  |
| 1.6 | Vytvoriť web stránku | Andrej | 21.10.2009 | Nezačatá |
| 1.7 | Analyzovať vhodné editory na nadstavbu | Alexandra | 21.10.2009 | Začatá |

Priebeh stretnutia:

Na začiatku stretnutia sme si postupne predstavili výsledky jednotlivých úloh z minulého stretnutia.

Ing. Drahoš nám poskytol nové nápady a smerovania analýzy jednotlivých častí skúmanej problematiky (LPeg pre parsovanie jazykov v Lua, vhodné textové editory pre nadstavbu – ETextEditor, TextMate, Notepad++). Tiež spresnil naše úvahy o výbere a ukladaní formátovania v zdrojovom súbore. Začali sme vyberať typy blokov, ktoré sa budú graficky zvýrazňovať. Rozmýšľali sme nad vhodným spôsobom formátovania blokov z používateľského pohľadu. Ing. Drahoš nám pripomenul, že treba dávať pozor na dynamickú funkcionalitu editoru pri písaní kódu v editore (nesprávna syntax, nedokončené bloky kódu).

Následne sme si rozdelili úlohy na nasledujúce stretnutia.

Úlohy na nasledujúce stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Predbežný návrh ako poňať textový editor | všetci | 21.10.2009 |
| 1.6 | Vytvoriť web stránku | Andrej | 21.10.2009 |
| 1.7 | Analyzovať vhodné editory na nadstavbu | Alexandra | 21.10.2009 |
| 2.1 | Naštudovať knižnicu LPeg | Jakub | 21.10.2009 |
| 2.2 | Prepojenie Lua na C++/Qt | Jakub | 21.10.2009 |
| 2.3 | Experimenty s Qt – schovávanie bloku textu presúvanie blokov | Ondrej Martin | 21.10.2009 21.10.2009 |
| 2.4 | Značkovanie v komentároch, RTF | Peter | 21.10.2009 |
| 2.5 | Analýza a návrh produktu, hotový experiment v Qt | všetci | 4.11.2009 |