Zápisnica z 4. Stretnutia tímu č. 5

Dátum: 	28.10.2009

Miestnosť: 	softvérové štúdio, FIIT STU

Prítomní:

Pedagóg:	Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 	Bc. Alexandra Adamíková, Bc. Andrej Fogelton, Bc. Ondrej Kallo,

Bc. Martin Palo, Bc. Peter Ondruška, Bc. Jakub Ukrop

Zapisovateľ:	Bc. Alexandra Adamíková

Téma stretnutia:

Zavedenie systému pre podporu tvorby projektu.

Úlohy z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poznámky |  |  |  |
| 2.2 | Prepojenie Lua s C++ | Jakub | 28.10.2009 | Splnená |
|  | - využitie pôvodného C API, prepojené aj s Qt |  |  |  |
| 2.3 | Experimenty s Qt – grafický element s textom | Ondrej | 28.10.2009 | Začatá |
| 2.5 | Analýza a návrh produktu, experiment v Qt | všetci | 4.11.2009 | Začatá |
| 3.1 | Analýza – kontext systému | Alexandra | 28.10.2009 | Začatá |
| 3.2 | Analýza – špecifikácia | Peter | 4.11.2009 | Začatá |
| 3.3 | Analýza – technológie – Qt toolkit | Martin | 28.10.2009 | Začatá |
| 3.4 | Analýza – technológie – RTF | Peter | 28.10.2009 | Začatá |
| 3.5 | Analýza – technológie – Lua, LPeg | Jakub | 28.10.2009 | Splnená |
| 3.6 | Riadenie – plán | Andrej | 28.10.2009 | Splnená |
| 3.7 | Zaviesť podporný prostriedok na manažment | Andrej | 28.10.2009 | Splnená |
|  | - zavedený systém Redmine |  |  |  |

Priebeh stretnutia:

Stretnutie začalo v duchu tvorby dokumentácie. Účelom stretnutia bolo sprevádzkovať a oboznámiť sa so systémom Redmine. Zosynchronizovali sme jednotlivé úlohy a ich časové rozloženie. Rozdelenie jednotlivých kategórií projektu podľa priradenia k fronte (príklad: analýza, návrh, implementácia, testovanie je feature).

Riešenie otázky vedúceho pedagóga týkajúcej sa experimentov vkladania. Odpoveďou  bol vykonaný experiment s „widgetmi“. Našou otázkou bola funkčnosť Lua v QtCreatore. Prehodnotili si experimenty, parsovanie blokov pomocou LPeg. Aj na podnet vedúceho vznikol návrh vytvorenia syntaktického analyzátora.

Na záver sa pridelili úlohy zamerané najmä na dokumentáciu projektu a kontrolný bod.

Úlohy na nasledujúce stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Experimenty s Qt – grafický element s textom | Ondrej | 4.11.2009 |
| 2.5 | Analýza a návrh produktu, experiment v Qt | všetci | 4.11.2009 |
| 3.1 | Analýza – kontext systému | Alexandra | 4.11.2009 |
| 3.2 | Analýza – špecifikácia | Peter | 4.11.2009 |
| 3.3 | Analýza – technológie – Qt toolkit | Martin | 4.11.2009 |
| 3.4 | Analýza – technológie – RTF | Peter | 4.11.2009 |
| 4.1 | Riadenie – roly a podporné nástroje | Andrej | 4.11.2009 |
| 4.2 | Analýza – technológie – Scintilla a QScintilla | Martin | 4.11.2009 |
| 4.3 | Návrh | Ondrej | 4.11.2009 |
| 4.4 | Finalizácia dokumentácie | Jakub | 4.11.2009 |
| 4.5 | Zavedenie SVN | Andrej | 4.11.2009 |