Zápisnica z 7. stretnutia tímu č. 5

Dátum: 	18.11.2009

Miestnosť: 	softvérové štúdio, FIIT STU

Prítomní:

Členovia tímu: 	Bc. Alexandra Adamíková, Bc. Andrej Fogelton, Bc. Ondrej Kallo,

Bc. Martin Palo, Bc. Peter Ondruška, Bc. Jakub Ukrop

Zapisovateľ:	Bc. Andrej Fogelton

Téma stretnutia:

Implementácia prototypu

Úlohy z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Finalizácia návrhu | Všetci | 25.11.2009 | Začatá |
| 6.1 | Dokončenie jednotlivých modulov | Všetci | 25.11.2009 | Začatá |
| 6.2 (5.2)* | Implementácia AST | Jakub, Martin | 25.11.2009 | Splnená |
| 6.3 (5.2)* | Obohatenie gramatiky o kľúčové elementy | Jakub, Martin | 25.11.2009 | Začatá |
| 6.4 | Hierarchizácia blokov | Andrej, Ondrej | 18.11.2009 | Splnená |
| 6.5 | Implementácia grafických detailov editora | Andrej, Ondrej | 18.11.2009 | Splnená |
| 6.6 | Implementácia a vylepšovanie logiky práce s blokmi | Andrej, Ondrej | 25.11.2009 | Začatá |
| 6.7 | Literate programming – implementácia | Alexandra, Peter | 25.11.2009 | Začatá |

*Úloha je pod úlohou úlohy uvedenej v zátvorke

Priebeh stretnutia:

V prvej časti stretnutia sme prezentovali výsledky plnenia jednotlivých modulov editora. Andrej ukázal funkčnosť skrývania blokov pri zanechaní prvého riadku bloku. Do editora bolo doplnené otvorenie prvého tabu pri štarte editora ako aj automatické nastavenie primeranej veľkosti okna. Ondrej demonštroval hierarchizáciu blokov, vytváranie podblokov v hierarchii, pohybovanie bloku so všetkými jeho podblokmi, ako i funkčné skrývanie bloku vrátanie jeho pod blokov.

Jakub demonštroval script, ktorý dokáže vygenerovať syntaktický strom zo zdrojového kódu jazyka C, ktorý je nutné ešte trochu doladiť. Peter so Sašou povedali o svojich pokrokoch v module Literate programming, že sú schopný uložiť text ako komentáre a zakomentovaný text zobraziť bez značiek komentára spätne na obrazovku. Ing. Drahoš sa ospravedlnil, že kvôli zdravotnej indispozícii sa nemohol dostaviť na stretnutie. Jakub upozornil na problém jazyka Lua a jej verzií, že do ďalšieho stretnutia musíme zistiť, čo všetko musí byť nastavené a nainštalované, aby používateľ mohol spustiť náš editor pod operačným systémom Windows. Do ďalšieho stretnutia pokračujeme vo vývoji prototypov jednotlivých modulov.

Úlohy na nasledujúce stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Finalizácia návrhu | Všetci | 2.12.2009 |
| 6.1 | Dokončenie jednotlivých modulov | Všetci | 2.12.2009 |
| 6.3 (5.2)* | Obohatenie gramatiky o kľúčové elementy | Jakub, Martin | 25.11.2009 |
| 6.6 | Implementácia a vylepšovanie logiky práce s blokmi | Andrej, Ondrej | 25.11.2009 |
| 6.7 | Literate programming – implementácia | Alexandra, Peter | 25.11.2009 |
| 7.1 | Zistiť potrebné nastavenia pre spustenie Lua pod Windows | Martin | 25.11.2009 |
| 7.2 | Syntaktická analýza nekompletných programov | Jakub | 25.11.2009 |