Zápisnica z 8. stretnutia tímu č. 5

Dátum: 	25.11.2009

Miestnosť: 	softvérové štúdio, FIIT STU

Prítomní:

Pedagóg:	Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 	Bc. Alexandra Adamíková, Bc. Andrej Fogelton, Bc. Ondrej Kallo,

Bc. Martin Palo, Bc. Peter Ondruška, Bc. Jakub Ukrop

Zapisovateľ:	Bc. Peter Ondruška

Téma stretnutia:

Diskusia o návrhu a implementácii

Úlohy z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Finalizácia návrhu | Všetci | 2.12.2009 | Začatá |
| 6.1 | Dokončenie jednotlivých modulov | Všetci | 2.12.2009 | Začatá |
| 6.3 (5.2)* | Obohatenie gramatiky o kľúčové elementy | Jakub, Martin | 25.11.2009 | Splnená |
| 6.6 | Implementácia a vylepšovanie logiky práce s blokmi | Andrej, Ondrej | 2.12.2009 | Začatá |
| 6.7 | Literate programming – implementácia | Alexandra, Peter | 2.12.2009 | Začatá |
| 7.1 | Zistiť potrebné nastavenia pre spustenie Lua pod Windows | Martin | 25.11.2009 | Splnená |
| 7.2 | Syntaktická analýza nekompletných programov | Jakub | 25.11.2009 | Splnená |

*Úloha je pod úlohou úlohy uvedenej v zátvorke

Priebeh stretnutia:

V úvodnej časti stretnutia sme si predstavili výsledky priebehu plnenia jednotlivých modulov editora. Jakub ukázal vylepšenie scriptu, ktorý umožňuje spracovávanie aj nekompletných programov. Peter predstavil doplnený modul pre Literate programing, ktorý vie z načítaného súboru odstrániť RTF značky a nahradiť ich novými značkami.  Ing. Drahoš nám predstavil možnosť použiť pre projekt „Amalgamation header file“, ktorý obsahuje celý jazyk Lua zlúčený v jednom hlavičkovom súbore. Peter s Jakubom spolu prediskutovali možnosť použitia LPeg-u pri module Literate programing.

Ku koncu stretnutia sme si zadefinovali nové úlohy do nasledujúcich stretnutí. Pokračujeme vo vývoji prototypov jednotlivých modulov.

Úlohy na nasledujúce stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Finalizácia návrhu | Všetci | 2.12.2009 |
| 6.1 | Dokončenie jednotlivých modulov | Všetci | 2.12.2009 |
| 6.6 | Implementácia a vylepšovanie logiky práce s blokmi | Andrej, Ondrej | 2.12.2009 |
| 6.7 | Literate programming – implementácia | Alexandra, Peter | 2.12.2009 |
| 8.1 | Zlepšenie práce s blokmi – reálne zväčšenie bloku | Andrej | 2.12.2009 |
| 8.2 | Vylepšenie presúvania blokov – odstránenie prekrývania | Martin | 9.12.2009 |
| 8.3 | Prispôsobenie veľkosti bloku podblokom | Ondrej | 2.12.2009 |
| 8.4 | Využitie Amalgamation header pre Lua | Jakub | 2.12.2009 |