## Zápisnica 2.6

Stretnutie číslo: 6
Dátum a čas: 29.3.2010, 18:00-18:30
Miesto: D124
Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Budinský Peter, Bc. Ľudovit Ubreži, Bc. Roman Marcinčin
Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek

Priebeh stretnutia

Dnešné stretnutie bolo veľmi krátke. Preberali sa úlohy z predošlého stretnutia. Prediskutovali sme komunikáciu klient/server. Padla požiadavka prerobiť GUI v oboch študentských aplikáciách.

Úlohy z predošlého stretnutia

| ID | Člen tímu | Úloha | Termín začiatku | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.3 | Bc. Roman Marcinčin | Adaptovanie okna na zmenu veľkosti okna | 08. 03. 2010 | 28.03. 2010 |  |
| 2.4.6 | Bc. Ľudovit Ubreži | Tvorba manuálu | 15. 03. 2010 | 20.04. 2010 |  |
| 2.5.1 | Bc. Juraj Štrba | Komunikácia klient/server | 22. 03. 2010 | 28.03. 2010 | Úloha ukončená |
| 2.5.2 | Bc. Peter Budinský | Tvorba posteru | 22. 03. 2010 | 14.04. 2010 |  |
| 2.5.3 | Bc. Peter Budinský, Bc. Ľudovit Ubreži | Dokončenie IIT.SRC príspevku | 22. 03. 2010 | 28.03. 2010 | Úloha ukončená |
| 2.5.4 | Bc. Roman Marcinčin | Spracovanie testu na žiackej aplikácii | 22. 03. 2010 | 28.03. 2010 | Úloha ukončená |
| 2.5.5 | Bc. Roman Marcinčin | Zamyslenie sa nad scroll | 22. 03. 2010 | 28.03. 2010 | Úloha ukončená |

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| ID | Člen tímu | Úloha | Termín začiatku | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1 | Bc. Ľudovit Ubreži | Tvorba posteru textová časť | 29. 03. 2010 | 06.04. 2010 |  |
| 2.6.2 | Bc. Roman Marcinčin | Vytvoriť scroll | 29. 03. 2010 | 06.04. 2010 |  |
| 2.6.3 | Bc. Roman Marcinčin | Obmedzenie počtu členov na nekonečno | 29. 03. 2010 | 11.04. 2010 |  |
| 2.6.4 | Bc. Roman Marcinčin, Bc. Juraj Štrba | Timer | 29. 03. 2010 | 11.04. 2010 |  |
| 2.6.5 | Bc. Tomáš Palaj | Odsúvanie členov a čiar | 29. 03. 2010 | 11.04. 2010 |  |
| 2.6.6 | Bc. Tomáš Palaj | Vyriešenie kríženia čiar | 29. 03. 2010 | 11.04. 2010 |  |
| 2.6.7 | Bc. Tomáš Palaj | Dorobenie serializácie | 29. 03. 2010 | 04.04. 2010 |  |
| 2.6.8 | Bc. Peter Budinský | Preriedenie menu | 29. 03. 2010 | 04.04. 2010 |  |

Dlhodobé úlohy

| ID | Člen tímu | Úloha | Termín začiatku | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.3 | Bc. Ubreži Ľudovit | Aktualizácia web stránky | 22.10.2009 | - |  |
| 1.3.4 | Bc. Peter Budinský, Bc. Ubreži Ľudovit | Tvorba dokumentácie riadenia | 22.10.2009 | - |  |
| 2.6.9 | Bc. Peter Budinský, Bc. Ubreži Ľudovit | Tvorba dokumentácie | 29.03.2010 | - |  |

Zapisoval: Bc. Peter Budinský