# Zápis zo 20. Stretnutia tímu č. 7

## Softvérové štúdio, D07b, FIIT STU BA
máj 11, 2010 16:00 – 16:30

### Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:

# Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika, Bc. Lohnický Michal, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Valčuha Matej

# Téma stretnutia:

# Ukončenie projektu

# A.	Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

Ukončená bola iba úloha Rozpracovanie externých testov, ktorá pokračuje v úlohe Vypracovanie dotazníkov. Ostatné úlohy boli predĺžené.

# B.	Opis stretnutia

- Finálne dokončenie dokumentácie a priebeh odovzdania.

- Kompletizácia projektu. Spojenie doiplmentovaných častí.

- Príprava na odovzdanie.

- Diskutovanie priebehu IITSRC konferencie.

- Prvotné plánovanie finálnej prezentácie.

# C.	Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Č. úlohy | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Dátum ukončenia | Ukončené | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Marián | Vypracovať interné testy | 28.4.2010 | 12.5.2010 |  |  |
| 19.3. | Daniel, Michal | Čo sme sa naučili , čo sme nestihli | 28.4.2010 | 12.5.2010 |  |  |
| 19.4. | Vlado | Dopracovanie stránky do finálnej podoby | 28.4.2010 | 12.5.2010 |  |  |
| 20.1. | Matej, Monika | Vypracovanie dotazníkov | 5.5.2010 | 12.5.2010 |  |  |
| 20.2. | Daniel | Vytvoriť inštalačný súbor | 5.5.2010 | 12.5.2010 |  |  |

# D.	Poznámky

# E.	Program nasledujúcej schôdze

Toto bola posledná schôdza. Ďalej sa operatívne kontroluje dodržiavanie úloh.