- TÍMOVÝ PROJEKT I

- Tím G-force

- Zápisnica zo stretnutia č. 19

- Dátum a začiatok: 26.4.2010 13:00

- Dĺžka trvania: 1:00 hod

Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová, Branislav Steinmuller

- Ospravedlnení: -

- Vedúci stretnutia: Martin Jaborník

- Zapisovateľ: Róbert Korduliak

- Program stretnutia:

- Diskusia o nasadení portálu v školskom prostredí

- Témy pre moduly Fórum a Informácie

- Google SEO

- Diskusia

- Peter Bradáč konzultoval s Branislavom Steinmullerom podmienky nasadenia riešenia v školskom prostredí. V prípade nasadenia na server v laboratóriu je možné dostať IP adresu prístupnú z prostredia mimo školy. Na serveri v laboratóriu by mohlo byť riešenie nasadené maximálne do konca augusta. Tím by bol zodpovedný za bezpečnostnú stránku.

- Pre moduly  boli v diskusii vybraté témy pre modul Fórum: zdravotné problémy, liečebné pobyty, voľný čas, prvá pomoc, návrhy pre zlepšenie portálu, off-topic.

Pre modul Informácie boli vybraté témy: dopravné informácie, pracovné záležitosti, zdravotné poistenie, sociálne poistenie, nárok na ztp, zľavy pre ztp, liečebné postupy, kúpa auta.

- Miroslav Kaniansky prezentoval ďalšie poznatky z oblasti Google SEO. Jedná sa o vyriešenie problému, ak stránka portálu prestane byť aktívna, ale Google si ju stále bude pamätať. Je potrebné vyriešiť tento problém.

- V diskusii bol rozobraný ďalší postup v tímovom projekte.

- Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

| Číslo | Popis | Zodpovedný | Priorita | Termín určenia | Termín predpokladaného skončenia | Termín skutočného skončenia | Status úlohy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.8 | Implementácia portálu | Peter Bradáč | 4 | 22.2.2010 | - |  | rozpracovaná | + P. Bako |
| 11.10 | Grafika, CSS portálu | Miroslav Kaniansky | 4 | 22.2.2010 | - |  | rozpracovaná | + M. Jaborník |
| 12.7 | Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov | Matúš Juhas | 3 | 8.3.2010 | 14.3.2010 | 15.4.2010 | rozpracovaná | + validátory + R. Korduliak |
| 13.3 | Spísať návod riešenia bezpečnosti ZŤP portálu | Róbert Korduliak | 3 | 14.3.2010 | 21.3.2010 | 11.4.2010 | splnená | + P. Bako |
| 13.5 | Spísať návod logovania ZŤP portálu | Peter Bako | 3 | 14.3.2010 | 21.3.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 14.4 | Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako | Miroslav Kaniansky | 3 | 22.3.2010 | 28.3.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 14.5 | Zistiť, či má byť title rovnaký alebo rôzny pre jednotlivé stránky | Miroslav Kaniansky | 3 | 22.3.2010 | 28.3.2010 | 15.4.2010 | splnená |  |
| 14.6 | Integrovať CSS s novším dizajnom | Miroslav Kaniansky | 3 | 22.3.2010 | 28.3.2010 | 16.4.2010 | splnená |  |
| 15.1 | Vypracovať prezentáciu portálu | Róbert Korduliak | 4 | 29.3.2010 | 9.4.2010 | 18.4.2010 | splnená | + M. Juhas |
| 15.2 | Vypracovať používateľskú príručku | Martin Jaborník | 3 | 29.3.2010 | 9.4.2010 |  | rozpracovaná |  |

Úlohy:

| Číslo | Popis | Zodpovedný | Priorita | Termín určenia | Termín predpokladaného skončenia | Termín skutočného skončenia | Status úlohy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.8 | Implementácia portálu | Peter Bradáč | 4 | 22.2.2010 | - |  | rozpracovaná | + P. Bako |
| 11.10 | Grafika, CSS portálu | Miroslav Kaniansky | 4 | 22.2.2010 | - |  | rozpracovaná | + M. Jaborník |
| 14.3 | Otestovať novú verziu portálu | Róbert Korduliak | 4 | 29.4.2010 | 5.5.2010 |  | rozpracovaná | + M. Juhas |
| 14.4 | Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako | Miroslav Kaniansky | 3 | 22.3.2010 | 28.3.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 15.2 | Vypracovať používateľskú príručku | Martin Jaborník | 3 | 29.3.2010 | 8.5.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 16.1 | Vypracovať dokumentáciu k testovaniu | Róbert Korduliak | 3 | 8.4.2010 | 8.5.2010 |  | rozpracovaná | +M. Juhas |
| 16.2 | Vytvorenie vysvetľujúcich textov k potrebným položkám pri tvorbe ponúk, registrácii | Róbert Korduliak | 3 | 8.4.2010 | 8.5.2010 |  | rozpracovaná | +M. Juhas |
| 16.3 | Implementácia vysvetľujúcich textov | Peter Bako | 3 | 8.4.2010 | 15.5.2010 |  | rozpracovaná |  |