TÍMOVÝ PROJEKT I

Tím G-force

Zápisnica zo stretnutia č. 2

Dátum: 15.10.2009

Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová

Ospravedlnení: Peter Bako

Vedúci stretnutia: Róbert Korduliak

Zapisovateľ: Matúš Juhas

Program stretnutia:

- Konzultácia ohľadom zisku kontaktov

- Grafický dizajn

- Dokumentácia

- Analýza modulu ubytovanie

- Kontrola úloh z minulého týždňa

- Konzultácia ohľadom kontaktov (zákazníkov), ľudí s postihnutím kvôli zisteniu požiadaviek. Kontaktovanie až po vytvorení prototypu.

- Grafický dizajn. M. Kaniansky ozrejmil technické riešenie niektorých postihnutí a riešenie: farbosleposť - kaskádovateľnosť, motorické postihnutie – využitie kláves, dyslexia – menej animácie, nepočujúci – pri videách vkladanie titulkov

Pri implementácii riešenia sa zameriame na farbosleposť a motorické postihnutie . Diskusia ohľadom návrhu obrazoviek. M. Kaniansky vypracuje do budúceho týždňa návrh 3-4 obrazoviek.

- Dokumentácia – Vytvára sa len zápisnica a neskôr sa bude pokračovať analýzou. Diskusia ohľadom dokumentovania interných procesov a či je potrebné zverejniť analýzu na webe.

- Analýza modulu ubytovanie. R. Korduliak predstavil funkcionalitu. Diskusia ohľadom doplnenia atribútov a využitia super usera (administrátor). Actor automatické mazanie zneplatní inzerát alebo úplne zmaže? Úplne zmaže. Určenie potrebných modelov a tabuliek pre analýzu: UC model, dátový model, tabuľka krokov UC, akceptačné testy (2-3 na modul). Špecifikácia požiadaviek pre každý modul do budúceho týždňa. Je potrebné určiť priority modulov (technická realizovateľnosť). Premyslieť si požiadavky na funkcionalitu systému.

- Overenie splnenia úloh z minulého týždňa.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

| Číslo | Popis | Zodpovedný | Priorita | Termín určenia | Termín predpokladaného skončenia | Termín skutočného skončenia | Status úlohy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vypracovať šablónu na zápisy | Peter Bako | 3 | 8.10.2009 | 12.10.2009 | 14.10.2009 | Splnená |  |
| 1.2 | Zverejniť zápisnicu zo stretnutia č.1 | Peter Bako | 3 | 8.10 2009 | 12.10.2009 | 14.10.2009 | Splnená |  |
| 1.3 | Určiť názov projektu | Nikoleta Habudová | 3 | 8.10 2009 | 15.10.2009 | 14.10.2009 | Splnená |  |
| 1.4 | Vyriešiť CVS, verzionovanie, generovanie dokumentácie v CASE nástroji | Robo Korduliak | 3 | 8.10 2009 | 15.10.2009 | 14.10.2009 | Splnená |  |
| 1.5 | Use-case diagram, dátový diagram pre modul UBYTOVANIE | Robo Korduliak | 5 | 8.10.2009 | 15.10.2009 |  | Rozpracovaná | doplniť podľa diskusie |
| 1.6 | Študovať usability, hrubý graf. náčrt | Miroslav Kaniansky | 5 | 8.10.2009 | 29.10.2009 |  | Rozpracovaná | vypracovať návrh 3-4 obrazoviek |
| 1.7 | Pripraviť podklady a prostredia pre Implementáciu | Peter Bradáč | 3 | 8.10.2009 | 15.10.2009 | 14.10.2009 | Splnená |  |
| 1.8 | Login pre vedúcu | Martin Jaborník | 3 | 8.10.2009 | 15.10.2009 | 14.10.2009 | Splnená |  |
| 1.9 | Spolupracovať na analýze | Matúš Juhas | 3 | 8.10.2009 | 15.10.2009 | 14.10.2009 | Rozpracovaná | upraviť modul Práca podľa diskusie |

Úlohy:

| Číslo | Popis | Zodpovedný | Priorita | Termín určenia | Termín predpokladaného skončenia | Termín skutočného skončenia | Status úlohy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Vložiť na stránku tímu 1. zápisnicu | Martin Jaborník | 3 | 14.10.2009 | 21. 10.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 2.2 | Zistiť u Lacka možnosť ftp pripojenia v laboratóriu | Martin Jaborník | 3 | 14.10.2009 | 21.10.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 2.3 | Spísať návod pre verziovanie v Ent. Arch. | Róbert Korduliak | 4 | 14.10.2009 | 21.10.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 2.4 | Rozbehať SVN | Peter Bradáč | 3 | 14.10.2009 | 21.10.2009 |  | rozpracovaná |  |