TÍMOVÝ PROJEKT I

Tím G-force

Zápisnica zo stretnutia č. 3

Dátum: 22.10.2009

Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Peter Bako, Nikoleta Habudová

Ospravedlnení: -

Vedúci stretnutia: Matúš Juhas

Zapisovateľ: Martin Jaborník

Program stretnutia:

- Používanie podporného prostriedku na plánovanie

- Štruktúra dokumentácie

- Návrhy grafického dizajnu

- Analýza identifikovaných modulov

- Témy metodiky na MSI

- Kontrola úloh z minulého týždňa

- Zo zoznamu podporných plánovacích prostriedkov bol vybraný dot project. Do tohto nástroja sa preklopia úlohy z doteraz používaného ProjectFork.

- M. Jaborník prezentoval navrhnutú štruktúru dokumentácie. Je potrebné vytvoriť šablónu, do ktorej sa začne písať.

- M. Kaniansky prezentoval návrhy grafického dizajnu portálu. Zistila sa potreba 3 až 4 úrovní menu. Zamietnutý multimediálny obsah stránky, kvôli komplikovaným požiadavkám W3C. Navrhnutá „virtuálna klávesnica“, je potrebné vykonať analýzu technickej realizovateľnosti. Bolo odsúhlasené prispôsobenie vzhľadu stránky pri registrovaných používateľoch a možnosť aktivovať konkrétny vzhľad stránky pre neregistrovaných používateľov. Bol vybraný jeden z návrhov grafického dizajnu, potrebné domyslieť detailne (navigácia, login formulár, skrývanie niektorých častí, umiestnenie podporných prvkov – lupa, podpora – kontakt na admina).

- R. Korduliak a M. Juhas prezentoval analyzované moduly – Ubytovanie, Práca, Školstvo, Udalosti, Info postihnutia, Pomôcky pre postihnutých, Diskusné fórum, Opatrovatelia. Analýza bola prediskutovaná. Na stretnutí boli identifikované ďalšie 2 moduly – Core a Admin. Existujúce moduly je potrebné upraviť podľa záverov diskusie:

  - Info_postihnutia – články bude možné komentovať

  - Školstvo – zaujímajú nás hlavne špecializované školy, triedy, kurzy

  - Udalosti – obrazová príloha sa dá pridávať aj pred akciou (napr. priestory miesta konania)

  - Práca – bude možné nielen filtrovať ale aj vyhľadávať

- Modul Zamestnanie bude v prototype.

- Všetci členovia tímu určili svoju prioritnú tému na metodiku.

- Overenie splnenia úloh z minulého týždňa.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

| Číslo | Popis | Zodpovedný | Priorita | Termín určenia | Termín predpokladaného skončenia | Termín skutočného skončenia | Status úlohy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Use-case diagram, dátový diagram pre modul UBYTOVANIE | Robo Korduliak | 5 | 8.10.2009 | 15.10.2009 | 17.10.2009 | Splnená | doplniť podľa diskusie |
| 1.6 | Študovať usability, hrubý graf. náčrt | Miroslav Kaniansky | 5 | 8.10.2009 | 29.10.2009 | 21.10.2009 | Splnená | vypracovať návrh 3-4 obrazoviek |
| 1.9 | Spolupracovať na analýze | Matúš Juhas | 3 | 8.10.2009 | 15.10.2009 | 17.10.2009 | Splnená | upraviť modul Práca podľa diskusie |
| 2.1 | Vložiť na stránku tímu 1. zápisnicu | Martin Jaborník | 3 | 14.10.2009 | 21. 10.2009 | 19.10.2009 | Splnená |  |
| 2.2 | Zistiť u Lacka možnosť ftp pripojenia v laboratóriu | Martin Jaborník | 3 | 14.10.2009 | 21.10.2009 | 19.10.2009 | Splnená |  |
| 2.3 | Spísať návod pre verziovanie v Ent. Arch. | Róbert Korduliak | 4 | 14.10.2009 | 21.10.2009 | 18.10.2009 | Splnená | Vytvorený tutorial k zdielanej práci v EA 7.5 |
| 2.4 | Rozbehať SVN | Peter Bradáč | 3 | 14.10.2009 | 21.10.2009 | 20.10.2009 | Splnená |  |

Úlohy:

| Číslo | Popis | Zodpovedný | Priorita | Termín určenia | Termín predpokladaného skončenia | Termín skutočného skončenia | Status úlohy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Vytvoriť šablónu projektovej dokumentácie | Martin Jaborník | 4 | 22.10.2009 | 28.10.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 3.2 | Rozpracovať vybraný návrh grafického dizajnu | Miroslav Kaniansky | 4 | 22.10.2009 | 28.10.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 3.3 | Zapracovať nové zmeny do analýzy modulov | Róbert Korduliak | 4 | 22.10.2009 | 28.10.2009 |  | rozpracovaná | + Matúš Juhas |
| 3.4 | Doplnenie modulov Core a Admin | Róbert Korduliak | 4 | 22.10.2009 | 28.10.2009 |  | rozpracovaná | + Matúš Juhas |
| 3.5 | Analýza technickej realizovateľnosti „virtuálnej klávesnice“ | Peter Bako | 4 | 22.10.2009 | 28.10.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 3.6 | Inštalácia nástroja dot project | Martin Jaborník | 4 | 22.10.2009 | 28.10.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 3.7 | Štúdium frameworku Hibernate | Peter Bako | 3 | 22.10.2009 | 28.10.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 3.8 | Analýza existujúcich portálov pre ZŤP | Miroslav Kaniansky | 4 | 22.10.2009 | 28.10.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 3.9 | Dokumentácia analýzy dostupných technológií | Peter Bradáč | 4 | 22.10.2009 | 28.10.2009 |  | rozpracovaná | + Peter Bako |