- TÍMOVÝ PROJEKT I

- Tím G-force

- Zápisnica zo stretnutia č. 18

- Dátum a začiatok: 22.4.2010 11:00

- Dĺžka trvania: 1:00 hod

Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník,, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Nikoleta Habudová,

- Ospravedlnení: Róbert Korduliak

- Vedúci stretnutia: Peter Bradáč

- Zapisovateľ: Matúš Juhas

- Program stretnutia:

- Prekonzultovanie stavu jednotlivých úloh členov tímu

- Zistenia možnosti vymazania neplatných odkazov z google

- Použivateľská príručka

- Porovnanie analýzy a výsledného projektu

- Peter Bradáč skontroloval jednotlivé úlohy členov tímu a stanovili sa nové časové hranice, niektoré úlohy boli ukončené, pričom vznikli ďalšie.

- Miroslav Kaniansky prezentoval prvé zistenie v oblasti vymazania neplatných odkazov z vyhľadávača google.

- Pani Habudová zhodnotila používateľskú príručku a prezentovala zistenia o nespokojnosti s niektorými časťami dokumentu.

- Peter Bradáč predstavil úlohu porovnania analýzy a vyvíjaného projektu. Čo bolo v analýze zlé, čo sa muselo riešiť ináč.

- Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

| Číslo | Popis | Zodpovedný | Priorita | Termín určenia | Termín predpokladaného skončenia | Termín skutočného skončenia | Status úlohy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.8 | Implementácia portálu | Peter Bradáč | 4 | 22.2.2010 | - |  | rozpracovaná | + P. Bako |
| 11.10 | Grafika, CSS portálu | Miroslav Kaniansky | 4 | 22.2.2010 | - |  | splnená | + M. Jaborník |
| 12.7 | Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov | Matúš Juhas | 3 | 8.3.2010 | 8.5.2010 |  | splnená | + validátory + R. Korduliak |
| 13.5 | Spísať návod logovania ZŤP portálu | Peter Bako | 3 | 14.3.2010 | 21.3.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 14.1 | Zistiť spôsob, akým bude robené presmerovanie | Martin Jaborník | 3 | 22.3.2010 | 28.3.2010 |  | splnená |  |
| 14.2 | Skúmať možnosti prepojenie so soc. sieťami | Martin Jaborník | 2 | 22.3.2010 | 28.3.2010 |  | splnená |  |
| 14.4 | Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako | Miroslav Kaniansky | 3 | 22.3.2010 | 28.3.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 16.3 | Vypracovať dokumentáciu k testovaniu | Róbert Korduliak | 3 | 8.4.2010 | 16.4.2010 |  | rozpracovaná | +M. Juhas |
| 16.4 | Vytvorenie vysvetľujúcich textov k potrebným položkám pri tvorbe ponúk, registrácii | Róbert Korduliak | 3 | 8.4.2010 | 16.4.2010 |  | rozpracovaná | +M. Juhas |
| 16.5 | Implementácia vysvetľujúcich textov | Peter Bako | 3 | 8.4.2010 | 16.4.2010 |  | rozpracovaná |  |

Úlohy:

| Číslo | Popis | Zodpovedný | Priorita | Termín určenia | Termín predpokladaného skončenia | Termín skutočného skončenia | Status úlohy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.8 | Implementácia portálu | Peter Bradáč | 4 | 22.2.2010 | - |  | rozpracovaná | + P. Bako |
| 11.10 | Grafika, CSS portálu | Miroslav Kaniansky | 4 | 22.2.2010 | - |  | rozpracovaná | + M. Jaborník |
| 13.5 | Spísať návod logovania ZŤP portálu | Peter Bako | 2 | 14.3.2010 | 1.5.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 14.4 | Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako | Miroslav Kaniansky | 2 | 22.3.2010 | 1.5.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 16.3 | Vypracovať dokumentáciu k testovaniu | Róbert Korduliak | 3 | 8.4.2010 | 1.5.2010 |  | rozpracovaná | +M. Juhas |
| 16.4 | Vytvorenie vysvetľujúcich textov k potrebným položkám pri tvorbe ponúk, registrácii | Róbert Korduliak | 2 | 8.4.2010 | 28.4.2010 |  | rozpracovaná | +M. Juhas |
| 16.5 | Implementácia vysvetľujúcich textov | Peter Bako | 3 | 8.4.2010 | 28.4.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 17.1 | Implementácia prvkov SEO | Peter Bako | 4 | 15.4.2010 | 22.4.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 17.2 | Spísanie kandidátov tém pre fórum | Róbert Korduliak | 4 | 15.4.2010 | 22.4.2010 |  | rozpracovaná | +M. Juhas |