Zápisnica č.10

- Stretnutie sa konalo 23. Marca o 14:00 v softvérovom štúdiu FIIT STU,  blok D.

- Prítomný:  Michal Majzlík, Martin Boroš, Štefan Olejník, Jozef Szadvári

- Ospravedlnený: Slavomír Žiak

- Program

  - Dohodnutie ďalšieho postupu a smerovania vo vývoji projektu. Prerozdelenie práce medzi členmi tímu.

- Úlohy na budúce stretnutie

  - Úlohy pre Michala Majzlíka

    - Poslať údaje o princípe fungovania modulu „chyťaposunovka“ členom tímu.

    - Ďalej vyvíjať modul „chyťaposunovky“.

  - Úlohy pre Slavomíra Žiaka

    - Pracovať na implementácií appletu. Vytvoriť mu funkcionalitu viacero režimov. Napríklad režim editovateľný, pozerateľný...

    - Poskytnúť informácie o štruktúre a vlastnostiach naimplementovaného algoritmu pre Jozefa Szadváriho.

    - Pracovať na implementácií matice za účelom vyhodnocovania zadaní.

  - Úlohy pre Martina Boroša

    - Postarať sa o aktualizáciu webu.

    - Zohnať chýbajúce adresáre a zdrojové súbory aktualizovanej verzie modulu „chyťaposunovky “ a poslať ich ostatným členom tímu.

  - Úlohy pre Štefana Olejníka

    - Podrobne analyzovať zdrojové súbory „chyťaposunovky“  čiže zistiť princíp fungovania modulu.

  - Úlohy pre Jozefa Szadváriho

    - Prepísať existujúci algoritmus do jazyka PHP, alebo Javy.

Ďalšie stretnutie by sa malo konať 30. Marca o 14:00 v softvérovom štúdiu na FIIT STU, blok D,  prípadné zmeny budú dohodnuté prostredníctvom e-mailu.

Zápisnicu spísal: Martin Boroš