Zápisnica č.8

- Stretnutie sa konalo 23. Februára o 14:00 v softvérovom štúdiu FIIT STU,  blok D.

- Prítomný:  Martin Boroš, Michal Majzlík, Štefan Olejník, Slavomír Žiak, Jozef Szadvári

- Program

  - Zhodnotenie a osvojenie si vytvorenej práce za zimný semester.

  - Pripraviť návrh pre modul „chyťaposunovky“.

- Úlohy na budúce stretnutie

  - Úlohy pre Michala Majzlíka

    - Pripraviť návrh pre modul „chyťasposunovky“.

      - Rozhranie pre učiteľa pri vytváraní otázky

      - Zobrazovanie otázok pre žiakov

      - Zobrazenie výsledkov pre žiaka a učiteľa

  - Úlohy pre Slavomíra Žiaka

    - Zanalyzovať java-applet, navrhnúť a dokončiť jeho úplnú funkcionalitu.

    - Zanalyzovať modul „chyťaposunovky“.

  - Úlohy pre Martina Boroša

    - Pripraviť návrh dokumentácie. Zanalyzovať dokument za zimný semester, zistiť jeho stav, prípadné nedostatky a navrhnúť ďalší program pre vývoj dokumentu.

  - Úlohy pre Štefana Olejníka

    - Pracovať na automatickom spracovaní a vyhodnocovaní zadaní.

  - Úlohy pre Jozefa Szadváriho

    - Pracovať na automatickom spracovaní a vyhodnocovaní zadaní.

Ďalšie stretnutie bude 2. Marca o 14:00 v softvérovom štúdiu na FIIT STU, blok D.

Zápisnicu spísal: Martin Boroš