- Zápis z 3. stretnutia

| Téma stretnutia: | Upresnenie úloh a stanovenie interného termínu odovzdania |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum: | 11.3.2010 | Členovia tímu: | Prítomní: |
| Miesto konania: | Softvérové štúdio (D07b) | Bc. Tomáš Lauro Bc. Michal Lulčo Bc. Tomáš Majer Bc. Vladimír Martinka Bc. Michal Pajbach Bc. Michal Sokolský RNDr. Valéria Šimáková | Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno |
| Zápisnicu vyhotovil: | Bc. Michal Lulčo |  |  |
| Nabudúce vyhotoví: | Bc. Tomáš Majer |  |  |
| Hostia: |  |  |  |

# Priebeh stretnutia

Stretnutie začalo o 8:30 v Softvérovom štúdiu (D07b). Začali sme s oboznámením sa s predpismi a pravidlami v počítačovom laboratóriu.

Rozprávali sme sa o progrese za posledný týždeň. Tomáš Lauro sa venoval právam používateľských skupín. Michal Sokolský nám ukázal prácu s príkladmi, ktoré využívajú kompilovanie jednoduchých zdrojových kódov a ich vyhodnotenie.

Rozoberali sme nasadenie aplikácie ako samotnej alebo ako súčasti moodlu. Zatiaľ sme sa dohodli na tom, že naša aplikácia bude vystupovať samostatne.

Stanovili sme si interný termín odovzdania projektu na koniec marca.

Nasledujúce stretnutie 18.3.2010 bude prebiehať v softvérovom štúdiu, začne o 8:30.

# Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID | Úloha | Štart | Koniec | Osoba | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zistiť a naštudovať možnosti kompilácie zdrojových programov na serveri a jej prepojenia s webovou aplikáciou | 25.2.2010 | - | Všetci | Aktívna |
| 1.3 | Plán na letný semester | 25.2.2010 | - | T. Lauro | Aktívna |
| 1.4 | Implementácia správy študijných materiálov | 25.2.2010 | - | M. Pajbach | Aktívna |
| 1.5 | Dokončenie implementácie testov | 25.2.2010 | - | Všetci | Aktívna |
| 2.1 | Zabezpečenie 3 databáz v labss2 | 4.3.2010 | - | M. Pajbach | Ukončená |
| 2.2 | Migrácia dotProjectu a SVN na labss | 4.3.2010 | - | T. Lauro | Aktívna |
| 2.3 | Upraviť / rozdeliť prístupové práva v aplikácii | 4.3.2010 | - | T. Lauro | Aktívna |
| 2.4 | Umiestnenie plánu na letný semester na webovú stránku | 4.3.2010 | - | T. Lauro | Aktívna |
| 2.5 | Implementácie testov – zapisovanie hodnotenia | 25.2.2010 | - | T. Majer, M. Lulčo | Aktívna |

# Nové úlohy

| ID | Úloha | Štart | Koniec | Osoba | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Vybrať otázky z materiálov | 11.3.2010 | - | V. Martinka | Aktívna |
| 3.2 | Doladenie kompilátora | 11.3.2010 | - | M. Sokolský | Aktívna |