- Zápis z 4. stretnutia

| Téma stretnutia: | Upresnenie úloh a stanovenie interného termínu odovzdania |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum: | 18.3.2010 | Členovia tímu: | Prítomní: |
| Miesto konania: | Softvérové štúdio (D07b) | Bc. Tomáš Lauro Bc. Michal Lulčo Bc. Tomáš Majer Bc. Vladimír Martinka Bc. Michal Pajbach Bc. Michal Sokolský RNDr. Valéria Šimáková | Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno |
| Zápisnicu vyhotovil: | Bc. Tomáš Majer |  |  |
| Nabudúce vyhotoví: | Bc. Tomáš Lauro |  |  |
| Hostia: |  |  |  |

# Priebeh stretnutia

Stretnutie začalo o 8:30 v Softvérovom štúdiu (D07b). Primárnou témou stretnutia bolo zhodnotenie aktivít tímu počas týždňa a príprava plánu na nasledujúci týždeň.

Na projekte sa pracovalo priebežne, dokončovali sa úlohy z minulého týždňa.

Nefunguje aktuálne presunutie SVN na labs server. Stále používame google SVN. Vedúca priniesla knihu s úlohami pre naštudovanie a vytiahnutie príkladov pre testovanie kompilácie.

Prebehla rýchla prezentácia aktuálnej verzie modulu materiálov vedúcej. Dohodli sme sa na ďalšej prezentácii na budúci týždeň kde by bolo  vidieť čo už funguje a čo ešte nie je. Na prezentácii by bolo možné prejsť celý proces použitia aktuálnej verzie aplikácie. Počas týždňa sa budú integrovať jednotlivé časti systému.

Nasledujúce stretnutie 25.3.2010 bude prebiehať v softvérovom štúdiu, začne o 8:30.

# Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID | Úloha | Štart | Koniec | Osoba | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Dokončenie implementácie testov | 25.2.2010 | - | Všetci | Pokračuje |
| 2.3 | Upraviť / rozdeliť prístupové práva v aplikácii | 4.3.2010 | - | T. Lauro | Aktívna |
| 2.5 | Implementácie testov – zapisovanie hodnotenia | 25.2.2010 | - | T. Majer, M. Lulčo | Aktívna |

# Nové úlohy

| ID | Úloha | Štart | Koniec | Osoba | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Pridávanie používateľov do skupín | 18.3.2010 | - |  | Aktívna |
| 4.2 | Nahodenie nových fotiek na stránku | 18.3.2010 | 25.3.2010 | M. Pajbach | Začatá |
| 4.3 | Integrácia všetkých časti systému pre prezentáciu | 18.3.2010 | 25.3.2010 | Všetci | Začatá |