Zápisnica zo stretnutia č. 08

| Dátum: 07.12.2009 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 09:00 – 11:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marián Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Ing. Ivan Polášek, PhD., Bc. Lukáš Lazarčík |
| Zapisovateľ: | Bc. Miloš Blaško |

| Program stretnutia: | - Diskusia k organizačným záležitostiam - dohoda o prezentácii oponentskému tímu - podrobnosti ohľadne odovzdávania a prezentácie - Zadefinovanie nových úloh a rozšírenie predošlých - dokončenie finálnej dokumentácie - dohodnutie termínu prezentácie - dokončenie prác na prototype - Prezentácia a pripomienkovanie prototypu - pripomienky k prototypu vizualizácie |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Diskusia k organizačným záležitostiam

Informovali sme vedúceho o predbežnej dohode s oponentským tímom. Vedúci spresnil  termíny jeho dostupnosti (14. môže, 15. po 14:00, 16. nemôže, 17. po 14:00, 18. môže). Ak budeme mať dohodnutý konečný termín prezentácie, okamžite budeme informovať vedúceho.

Dohodli sme sa na termíne a forme odovzdania finálnej dokumentácie. Odovzdávame tlačenú formu + CD s prototypom a to 14.12.2009 (nezabudnúť vytlačiť odovzdávací protokol). Vedúcemu môžeme poslať dokumentáciu na kontrolu do 11.12.2009 do 8:00 alebo do 13.12.2009 tiež do 8:00.

## Zadefinovanie nových úloh

Nové úlohy, ktoré vyplynuli zo stretnutia:

- Príprava finálnej verzie dokumentácie + CD s prototypom

- Príprava prezentácie - treba sa orientovať na používateľskú časť nášho systému, vybrať notebook, odskúšať napojenie notebooku na monitor v učebni

Pokračujúceho úlohy z predošlého stretnutia:

- Dokončenie prác na prototype – viď nasledujúcu časť

V letnom semestri by sme sa mali venovať aj čierno-bielemu zobrazeniu – farebné hrany nahradiť „patternami“.

## Prezentácia a pripomienkovanie prototypu

Prezentovali sme aktuálny stav nášho prototypu. Najväčším nedostatkom je fakt, že algoritmy na vyhľadávanie väzieb medzi dokumentmi, aj keď sú funkčné,  nie sú ešte zapracované do systému. Tento nedostatok napravíme do termínu odovzdania prototypu.

Vedúci nás upozornil na tranzitívnosť väzby pri spoločnom autorovi.

Generovanie takýchto väzieb nie je správne a nemáme ich riešiť. Ani ich neriešime.

Primárnou knižnicou pre vizualizáciu bude Jgraph, pretože sa nám v nej poradilo toho spraviť viac. Úroveň spracovania v knižnici Prefuse je na nižšej úrovni, ale Miloš Blaško na nej ešte zapracuje.

Pri predvádzaní prototypu vizualizácie mal vedúci nasledujúce pripomienky:

- Je nutné poskytnúť filter určujúci minimálnu silu zobrazených väzieb. Nemôžu sa zobrazovať väzby so silou 0 (ani po zaokrúhlení).

- Označená hrana (po kliknutí na ňu) je nedostatočne „vysvietená“.

- Pri mazaní hrán by vymazané mali len zašednúť a nie úplne zmiznúť. Táto vlastnosť by mohla byť voliteľná.

- Je nutné špecifikovať viac typov dokumentov (zatiaľ rozoznávame len documentation a source code). Špecifikácia by mala byť v analýze.

## Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Vzorový príklad | 19.10.09 | 07.12.09 | Pokračuje |
| 4.1 | Vytvoriť built systém (Maven) | Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko | Kostra aplikácie | 2.11.09 | 07.12.09 | Splnené |
| 4.2.1 | Pokračovať na návrhu indexovania | Ľubomír Eľko | Dokument | 2.11.09 | 07.12.09 | Splnené |
| 4.2.2 | Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Dokument | 2.11.09 | 07.12.09 | Splnené |
| 4.2.3 | Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Dokument | 2.11.09 | 07.12.09 | Splnené |
| 4.2.4 | Pokračovať na návrhu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Dokument | 2.11.09 | 07.12.09 | Splnené |
| 4.3.1 | Pokračovať v implementácii aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 07.12.09 | Pokračuje |
| 4.3.2 | Pokračovať v implementácii indexovania | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 07.12.09 | Pokračuje |
| 4.3.3 | Pokračovať s implementáciou algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 2.11.09 | 07.12.09 | Pokračuje |
| 4.3.4 | Pokračovať v implementácii front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 07.12.09 | Pokračuje |

## Zadelenie nových úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Vzorový príklad | 19.10.09 | 14.12.09 | - |
| 4.3.1 | Pokračovať v implementácii aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 14.12.09 | - |
| 4.3.2 | Pokračovať v implementácii indexovania | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 14.12.09 | - |
| 4.3.3 | Pokračovať s implementáciou algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 2.11.09 | 14.12.09 | - |
| 4.3.4 | Pokračovať v implementácii front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 14.12.09 | - |
| 8.1 | Príprava finálnej verzie dokumentácie + CD | Lukáš Lazarčík | Dokument | 07.12.09 | 14.12.09 | - |
| 8.2 | Príprava na prezentáciu prototypu | Tomáš Mičko, Miloš Blaško | Scenár prezentácie | 07.12.09 | 14.12.09 |  |